TEST PLAN

Hutch.id Mobile Application

Mobile QA Automation — Maestro Test Suite

Disusun sesuai standar IEEE 829-2008 dan ISO/IEC/IEEE 29119

| Judul Dokumen | Test Plan — Hutch.id Mobile Application |
| --- | --- |
| ID Dokumen | QA-TP-HUTCHID-MOBILE-001 |
| Nama Proyek | Hutch.id Mobile — Sistem Manajemen Pesanan, Produksi & Gudang |
| Aplikasi / Platform | Hutch.id Mobile (Flutter), Application ID: com.hutchprestige.mobile |
| Disusun oleh | Akbar, Sopyan Rinaldhi, Eka Febryanto (QA Engineer) |
| Diperiksa oleh | Eka Febryanto (QA Lead) |
| Disetujui oleh | Project Manager |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal Penerbitan | 15 Juli 2026 |
| Status Dokumen | Draft — untuk Review |
| Klasifikasi | Internal — Confidential |
| Standar Acuan | IEEE 829-2008 (Standard for Software Test Documentation), ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing Standard) |

# 2. Version History

| Versi | Tanggal | Disusun oleh | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 12 - 15 Jul 2026 | Akbar & Sopyan Rinaldhi | Draft awal berdasarkan hasil analisis Maestro Script |
| 1.0 | 15 Jul 2026 | Eka Febryanto | Penyusunan Test Plan lengkap sesuai standar IEEE 829 & ISO/IEC/IEEE 29119 |

# 3. Table of Contents

2. Version History	2

3. Table of Contents	3

4. Test Plan Overview	5

5. Background	6

6. Project Description	7

7. Objectives	8

8. Scope of Testing	9

In Scope	9

Out of Scope	9

9. Assumptions	10

10. Dependencies	11

11. Test Items	12

12. Features to be Tested	13

13. Features Not to be Tested	14

14. Test Strategy	15

15. Test Approach	16

16. Test Levels	17

17. Test Types	18

18. Test Design Techniques	19

19. Test Environment	20

20. Test Configuration	21

21. Test Data Strategy	22

22. Testing Tools	23

23. Roles and Responsibilities	24

24. Entry Criteria	25

25. Exit Criteria	26

26. Suspension Criteria	27

27. Resumption Criteria	28

28. Defect Management Process	29

Klasifikasi Severity	29

Alur Penanganan Defect	29

29. Risk Assessment	30

30. Risk Mitigation	31

31. Test Deliverables	32

32. Reporting Mechanism	33

33. Test Schedule	34

34. Approval Section	35

# 4. Test Plan Overview

Dokumen ini merupakan Test Plan resmi untuk aktivitas Quality Assurance (QA) pada aplikasi Hutch.id Mobile, sebuah aplikasi berbasis Flutter (Application ID: com.hutchprestige.mobile) yang digunakan sebagai platform manajemen pesanan (Purchase Order), pelanggan, produk, dan stok gudang bagi tiga peran pengguna: Administrator, Staf Penjualan, dan Operator Gudang.

Test Plan ini disusun berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap seluruh Maestro Automation Script (18 flow file, 1 file konfigurasi, dan 1 file runner) yang telah dianalisis sebelumnya oleh Tim QA. Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi aktivitas pengujian, mengacu pada kerangka kerja IEEE 829-2008 (Standard for Software and System Test Documentation) dan ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing Standard).

Test Plan mencakup ruang lingkup pengujian, strategi dan pendekatan pengujian, level dan tipe pengujian, lingkungan dan konfigurasi pengujian, kriteria masuk/keluar, manajemen risiko dan defect, serta jadwal dan pembagian tanggung jawab tim.

# 5. Background

Hutch.id Mobile dikembangkan untuk mendigitalisasi proses bisnis manajemen pesanan dan produksi pada lingkungan usaha yang melibatkan alur kerja lintas fungsi — mulai dari staf penjualan yang membuat pesanan pelanggan, administrator yang melakukan konfirmasi dan pengelolaan status pesanan, hingga operator gudang yang mengelola ketersediaan stok bahan baku.

Sebelumnya, Tim QA telah melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh Maestro Automation Script yang tersedia untuk aplikasi ini. Hasil analisis tersebut mengidentifikasi struktur automation, business flow, user journey, modul/fitur yang diuji, potensi risiko, celah validasi, serta rekomendasi improvement. Dokumen Test Plan ini disusun sebagai kelanjutan formal dari hasil analisis tersebut, guna memastikan pengujian dilakukan secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

# 6. Project Description

Hutch.id Mobile adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang berjalan pada platform Android (dengan kemungkinan dukungan iOS yang belum sepenuhnya terverifikasi). Aplikasi ini mengimplementasikan model akses berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC) dengan tiga peran utama:

- Administrator — memiliki akses ke Dashboard, Pesanan (tanpa hak membuat PO baru), Arsip Pesanan, Profil, dan Manajemen Pengguna.

- Staf Penjualan — memiliki akses ke Dashboard, Pesanan (dengan hak membuat PO baru), Pelanggan, dan Produk.

- Operator Gudang — memiliki akses terbatas hanya pada Dashboard dan Manajemen Stok.

Modul fungsional utama aplikasi meliputi: Autentikasi & Role Selection, Dashboard, Manajemen Pesanan (dengan siklus status: Menunggu → Dikonfirmasi → Produksi → Siap Kirim → Selesai/Dibatalkan), Manajemen Pelanggan, Manajemen Produk, Manajemen Stok Gudang, Notifikasi, Arsip Pesanan, Profil, dan Manajemen Pengguna.

Pengujian otomatis pada proyek ini menggunakan framework Maestro (Mobile UI Testing Framework) dengan pendekatan black-box UI testing berbasis skenario end-to-end.

# 7. Objectives

Tujuan utama dari aktivitas pengujian yang direncanakan dalam dokumen ini adalah:

- Memastikan seluruh fitur inti aplikasi Hutch.id Mobile berfungsi sesuai spesifikasi bisnis pada ketiga peran pengguna (Administrator, Staf Penjualan, Operator Gudang).

- Memvalidasi penerapan RBAC secara konsisten, memastikan setiap peran hanya dapat mengakses menu dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

- Memverifikasi alur bisnis kritikal, khususnya siklus hidup Purchase Order (PO) dari pembuatan hingga perubahan status oleh Administrator.

- Mengidentifikasi cacat (defect), inkonsistensi, dan potensi flaky test pada automation script yang telah dianalisis, serta memastikan mitigasi yang tepat sebelum dijadikan regression suite.

- Membangun fondasi pengujian regresi otomatis (regression automation) yang stabil, reusable, dan dapat diintegrasikan ke dalam pipeline CI/CD di masa mendatang.

- Memberikan laporan kualitas aplikasi yang objektif dan terukur sebagai dasar keputusan rilis (release readiness).

# 8. Scope of Testing

## In Scope

Ruang lingkup pengujian yang tercakup dalam siklus QA ini meliputi:

- Splash Screen dan Landing Page (unauthenticated).

- Autentikasi: login tiga peran, validasi form login, penanganan role mismatch, dan kredensial salah.

- Dashboard: tampilan data ringkasan, pull-to-refresh, navigasi shortcut, per peran.

- Manajemen Pesanan: daftar, filter status, pencarian, detail, pembuatan PO baru, validasi form pesanan.

- Manajemen Pelanggan: daftar, pencarian, detail, tambah, dan edit data pelanggan.

- Manajemen Produk: daftar, detail, dan penambahan produk baru.

- Manajemen Stok Gudang: daftar, detail, dan pembaruan stok.

- Notifikasi: daftar notifikasi dan interaksi dasar.

- Arsip Pesanan (khusus peran Administrator).

- Profil Pengguna dan Manajemen Pengguna (khusus peran Administrator).

- Role-Based Access Control (RBAC) lintas peran.

- Pengujian performa dasar dan stabilitas aplikasi (navigasi cepat, scroll, idle state).

- Skenario End-to-End (E2E) lintas peran: pembuatan PO oleh Staf Penjualan hingga konfirmasi status oleh Administrator.

## Out of Scope

Hal-hal berikut secara eksplisit tidak tercakup dalam siklus pengujian ini:

- Pengujian pada platform iOS (automation suite saat ini hanya terverifikasi untuk Android).

- Pengujian API/backend secara langsung (unit test, integration test di sisi server, kontrak API).

- Pengujian keamanan mendalam (penetration testing, vulnerability scanning, otorisasi tingkat API).

- Pengujian beban dan skalabilitas (load testing, stress testing berskala besar, concurrent user testing).

- Pengujian kompatibilitas perangkat/OS secara menyeluruh (device farm, matrix OS version).

- Pengujian localization/multi-bahasa (aplikasi saat ini hanya diuji dalam Bahasa Indonesia).

- Pengujian aksesibilitas (accessibility testing) dan pengujian usability formal dengan pengguna nyata.

- Pengujian fitur push notification secara end-to-end (hanya UI notifikasi in-app yang diuji).

- Pengujian upload/manajemen gambar produk (belum teridentifikasi dalam automation script saat ini).

- Migrasi data dan pengujian instalasi/upgrade aplikasi.

# 9. Assumptions

- Lingkungan backend (API/server) dalam kondisi aktif, stabil, dan dapat diakses selama periode pengujian.

- Akun pengujian untuk ketiga peran (Administrator, Staf Penjualan, Operator Gudang) telah tersedia dan aktif di sistem.

- Data awal (seed data) untuk pelanggan, produk, dan stok telah tersedia di lingkungan pengujian sebelum eksekusi dimulai.

- Versi aplikasi (build APK) yang diuji adalah versi yang telah disepakati dan didistribusikan oleh tim pengembang (Dev Team).

- Perangkat pengujian (device fisik/emulator Android) telah terhubung dan terverifikasi melalui adb sebelum eksekusi test.

- Tidak ada perubahan signifikan pada UI/UX (label teks, struktur navigasi) selama siklus pengujian berlangsung tanpa pemberitahuan kepada Tim QA.

- Tim pengembang bersedia melakukan perbaikan (bug fix) sesuai prioritas yang disepakati dalam siklus pengujian.

# 10. Dependencies

- Ketersediaan environment staging/QA yang representatif terhadap environment produksi.

- Ketersediaan Maestro CLI dan dependency terkait (adb, Android SDK Platform Tools) pada mesin eksekusi.

- Stabilitas koneksi jaringan antara device pengujian dan backend server.

- Koordinasi dengan Tim Development untuk penyediaan build APK terbaru serta konfirmasi applicationId pada setiap siklus rilis.

- Koordinasi dengan Tim Backend/Database untuk penyediaan dan pemulihan (reset) data uji apabila diperlukan.

- Ketersediaan sumber daya (QA Tester) sesuai jadwal yang direncanakan pada Bagian 33 (Test Schedule).

# 11. Test Items

Item yang menjadi objek pengujian dalam siklus ini adalah:

| No | Item Pengujian | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplikasi Hutch.id Mobile (APK) | Build aplikasi Android dengan Application ID com.hutchprestige.mobile |
| 2 | Modul Autentikasi & RBAC | Login 3 peran, validasi form, role selection, kontrol akses menu |
| 3 | Modul Dashboard | Tampilan ringkasan data per peran |
| 4 | Modul Manajemen Pesanan | CRUD dan siklus status Purchase Order |
| 5 | Modul Manajemen Pelanggan | CRUD data pelanggan |
| 6 | Modul Manajemen Produk | Create & View data produk |
| 7 | Modul Manajemen Stok Gudang | View & Update data stok |
| 8 | Modul Notifikasi | Daftar dan interaksi notifikasi |
| 9 | Modul Arsip Pesanan | Daftar dan detail arsip (Administrator) |
| 10 | Modul Profil & Manajemen Pengguna | Profil pengguna dan administrasi akun |
| 11 | Maestro Automation Suite | 18 flow file, 00_config.yaml, run_all_tests.yaml |

# 12. Features to be Tested

| No | Fitur | Referensi Flow Automation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Splash Screen & Landing Page | 01_splash_landing.yaml |
| 2 | Validasi Form Login & Role Selection | 02_login_validasi.yaml |
| 3 | Login & Navigasi Administrator | 03_login_admin.yaml |
| 4 | Login & Navigasi Staf Penjualan | 04_login_staf_penjualan.yaml |
| 5 | Login & Navigasi Operator Gudang | 05_login_operator_gudang.yaml |
| 6 | Dashboard: Data & Refresh | 06_dashboard.yaml |
| 7 | Pesanan: List, Filter, Search, Detail | 07_pesanan_list_filter_search.yaml |
| 8 | Pesanan: Pembuatan Baru (Happy Path) | 08_pesanan_buat_baru.yaml |
| 9 | Pesanan: Validasi Form & Edge Case | 09_pesanan_validasi_form.yaml |
| 10 | Pelanggan: CRUD | 10_pelanggan_crud.yaml |
| 11 | Produk: CRUD (Create & View) | 11_produk_crud.yaml |
| 12 | Manajemen Stok Gudang | 12_gudang_stok.yaml |
| 13 | Notifikasi | 13_notifikasi.yaml |
| 14 | Arsip Pesanan | 14_arsip.yaml |
| 15 | Profil & Manajemen Pengguna | 15_profil_user_management.yaml |
| 16 | RBAC — Kontrol Akses Antar Peran | 16_rbac_akses_kontrol.yaml |
| 17 | Performa & Stabilitas | 17_performance_stability.yaml |
| 18 | E2E Full Order Workflow (Staf → Admin) | 18_e2e_full_order_flow.yaml |

# 13. Features Not to be Tested

| No | Fitur | Alasan Tidak Diuji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Edit & Delete Produk | Belum tersedia dalam automation script maupun teridentifikasi di aplikasi saat ini |
| 2 | Delete Pelanggan | Belum tercakup dalam script maupun requirement yang tersedia |
| 3 | Transisi status Produksi → Siap Kirim → Selesai/Dibatalkan | Di luar cakupan skenario E2E yang ada; direkomendasikan sebagai peningkatan pada siklus berikutnya |
| 4 | Fitur upload gambar produk | Tidak teridentifikasi dalam UI/script yang dianalisis |
| 5 | Push notification eksternal | Hanya UI notifikasi in-app yang berada dalam cakupan |
| 6 | Pengujian pada iOS | Automation suite saat ini hanya diverifikasi untuk Android |
| 7 | Pengujian API/Backend langsung | Merupakan tanggung jawab tim QA Backend/Development terpisah |

# 14. Test Strategy

Strategi pengujian mengadopsi pendekatan risk-based testing, dengan prioritas utama pada alur bisnis kritikal (siklus Purchase Order) dan kontrol akses berbasis peran (RBAC), mengingat kedua area ini memiliki dampak langsung terhadap integritas proses bisnis dan keamanan data.

Pengujian dilakukan melalui kombinasi automated UI testing menggunakan framework Maestro sebagai lapisan regresi utama, didukung oleh exploratory testing manual untuk area yang belum tercakup automation (sebagaimana teridentifikasi pada Bagian 13). Strategi juga mencakup perbaikan bertahap terhadap automation script eksisting sesuai rekomendasi hasil analisis sebelumnya (reusable flow, waiting strategy, data hygiene) sebelum dijadikan bagian dari regression suite yang dijalankan berkala.

Eksekusi pengujian mengikuti siklus: Smoke Test (subset kritikal) → Full Regression Test (seluruh 18 flow) → Exploratory/Manual Test (area out-of-automation-scope) → Retest terhadap defect yang telah diperbaiki.

# 15. Test Approach

- Pendekatan black-box testing — pengujian dilakukan dari sisi antarmuka pengguna (UI) tanpa mengakses kode sumber aplikasi.

- Automated End-to-End (E2E) Testing menggunakan Maestro CLI, mensimulasikan interaksi pengguna nyata pada device/emulator Android.

- Scenario-based testing — setiap flow merepresentasikan skenario penggunaan nyata (user journey) berdasarkan peran.

- Cross-role testing — skenario yang melibatkan interaksi lebih dari satu peran (mis. Staf membuat PO, Admin mengonfirmasi) diuji sebagai satu kesatuan alur E2E.

- Regression testing — seluruh smoke test flow (subset 8 flow prioritas) dijalankan pada setiap siklus rilis; full suite (18 flow) dijalankan pada rilis mayor.

- Exploratory testing manual dilakukan secara komplementer pada area yang teridentifikasi belum memiliki validasi otomatis yang cukup (lihat hasil analisis Bagian 22–23).

# 16. Test Levels

| Level Pengujian | Deskripsi Penerapan |
| --- | --- |
| System Testing | Pengujian menyeluruh terhadap aplikasi Hutch.id Mobile sebagai satu sistem utuh, mencakup seluruh modul fungsional dari sisi UI hingga integrasi dengan backend. |
| Integration Testing (UI-level) | Pengujian interaksi antar modul dalam satu peran (mis. Pesanan ↔ Pelanggan ↔ Produk saat pembuatan PO) dan antar peran (Staf ↔ Admin pada E2E order flow). |
| Acceptance Testing (mendukung) | Hasil pengujian sistem menjadi dasar bagi User Acceptance Testing (UAT) yang dilakukan oleh Product Owner/stakeholder bisnis sebelum rilis. |

# 17. Test Types

| Tipe Pengujian | Cakupan |
| --- | --- |
| Functional Testing | Validasi seluruh fitur inti sesuai spesifikasi bisnis (login, CRUD Pesanan/Pelanggan/Produk/Stok, dsb.) |
| Security/RBAC Testing | Validasi pembatasan akses menu dan fungsi berdasarkan peran pengguna |
| Smoke Testing | Subset flow kritikal (8 flow) dijalankan pada setiap build baru untuk validasi cepat |
| Regression Testing | Eksekusi ulang seluruh 18 flow untuk memastikan tidak ada fitur existing yang rusak akibat perubahan baru |
| End-to-End (E2E) Testing | Validasi alur bisnis lintas peran secara utuh (flow 18) |
| UI/Visual Verification | Verifikasi tampilan melalui takeScreenshot pada setiap langkah signifikan |
| Performance & Stability Testing (dasar) | Navigasi cepat antar tab, scroll performance, idle state, tanpa crash |
| Negative/Validation Testing | Skenario form kosong, format tidak valid, kredensial salah, role mismatch, nilai 0/negatif |

# 18. Test Design Techniques

- Equivalence Partitioning — pengelompokan data uji valid/invalid (mis. format email, jumlah produk).

- Boundary Value Analysis — pengujian nilai batas (mis. jumlah produk = 0, nilai negatif).

- Decision Table Testing — untuk kombinasi peran dan hak akses menu (RBAC matrix).

- State Transition Testing — untuk siklus status Purchase Order (Menunggu → Dikonfirmasi → Produksi → Siap Kirim → Selesai/Dibatalkan).

- Error Guessing — berdasarkan pengalaman tim QA dan temuan analisis (mis. kemungkinan bug pada urutan pengisian form pesanan tanpa produk terpilih).

- Exploratory Testing — dipandu piagam (test charter) pada area yang belum tercakup automation.

- Use Case / User Journey Based Testing — skenario disusun mengikuti alur penggunaan nyata per peran.

# 19. Test Environment

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Platform Aplikasi | Android (Flutter build); dukungan iOS belum terverifikasi |
| Application ID | com.hutchprestige.mobile |
| Perangkat Pengujian | Perangkat fisik Android (terhubung via USB/adb) atau Emulator Android |
| Tools Koneksi Perangkat | Android Debug Bridge (adb) |
| Environment Backend | Staging/QA environment yang merepresentasikan kondisi produksi |
| Jaringan | Koneksi stabil (Wi-Fi/LAN) antara device dan backend server |
| Sistem Operasi Eksekusi Test | Sesuai dukungan Maestro CLI (macOS/Linux/Windows dengan WSL) |

# 20. Test Configuration

Konfigurasi environment variable default sebagaimana didefinisikan pada 00_config.yaml:

| Variabel | Nilai Default | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| appId | com.hutchprestige.mobile | Harus disesuaikan dengan applicationId di android/app/build.gradle pada setiap environment |
| EMAIL_ADMIN / PASSWORD_ADMIN | admin@hutch.id / password123 | Kredensial akun Administrator |
| EMAIL_STAF / PASSWORD_STAF | staf@hutch.id / password123 | Kredensial akun Staf Penjualan |
| EMAIL_GUDANG / PASSWORD_GUDANG | gudang@hutch.id / password123 | Kredensial akun Operator Gudang |
| TIMEOUT_DEFAULT | 10000 ms | Batas waktu tunggu standar |
| TIMEOUT_LONG | 20000 ms | Batas waktu tunggu untuk proses lebih lama (mis. validasi role mismatch) |

Catatan: kredensial default menggunakan password yang identik untuk ketiga peran. Direkomendasikan agar environment pengujian menggunakan kredensial unik per peran demi keamanan dan validitas pengujian, sebagaimana tercantum pada rekomendasi hasil analisis sebelumnya.

# 21. Test Data Strategy

- Data akun pengguna (3 peran) disediakan sebagai fixed test account melalui environment variable, dapat di-override melalui parameter CLI (--env).

- Data transaksional (pelanggan, produk baru) yang dibuat selama pengujian harus diberi penanda unik (mis. suffix timestamp/ID) untuk mencegah duplikasi dan konflik antar-eksekusi.

- Data uji yang dibuat selama eksekusi (pelanggan/produk dummy) wajib dibersihkan (teardown) pasca-eksekusi, atau environment pengujian di-reset secara berkala.

- Data seed awal (pelanggan, produk, stok) harus tersedia dan konsisten di environment sebelum setiap siklus pengujian dimulai, sebagai bagian dari Entry Criteria.

- Skenario negative testing menggunakan data yang secara sengaja tidak valid (email salah format, kredensial salah, jumlah 0/negatif) sebagaimana telah diidentifikasi dalam automation script.

# 22. Testing Tools

| Tools | Fungsi |
| --- | --- |
| Maestro CLI | Framework utama automation UI testing mobile |
| Android Debug Bridge (adb) | Koneksi dan komunikasi dengan device/emulator Android |
| Android Emulator / Perangkat Fisik | Media eksekusi pengujian |
| Git / Version Control | Manajemen versi automation script |
| Issue/Bug Tracker (mis. Jira/Trello — menyesuaikan kebijakan tim) | Pencatatan dan tracking defect |
| Maestro Screenshot Output | Bukti visual hasil eksekusi tiap step signifikan |

# 23. Roles and Responsibilities

| Peran | Nama/PIC | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| QA Tester Mobile | Akbar | Eksekusi test, pemeliharaan automation script, pelaporan defect |
| QA Tester Mobile | Sopyan Rinaldhi | Eksekusi test, pemeliharaan automation script, pelaporan defect |
| QA Lead | Eka Febryanto | Review Test Plan, prioritisasi defect, sign-off hasil pengujian |
| Project Manager / Product Owner | Nayla Rabia Gustari | Persetujuan Test Plan, keputusan release readiness |
| Development Team | Muhamad Alvin Ramadhan & Adrian Ronald Daga | Perbaikan defect, penyediaan build APK, dukungan teknis lingkungan |
| Backend/Database Team | Adrian Ronald Daga | Penyediaan dan pemulihan data uji, ketersediaan environment staging |

# 24. Entry Criteria

- Build APK aplikasi yang stabil telah tersedia dan terinstal pada environment pengujian.

- Seluruh akun uji (Administrator, Staf Penjualan, Operator Gudang) telah aktif dan dapat digunakan.

- Data seed (pelanggan, produk, stok) minimal telah tersedia di backend environment pengujian.

- Test Plan telah direview dan disetujui oleh pihak terkait.

- Environment pengujian (device/emulator, adb, Maestro CLI) telah terverifikasi berfungsi.

- Konfigurasi appId pada 00_config.yaml telah disesuaikan dengan applicationId build yang akan diuji.

# 25. Exit Criteria

- Seluruh test case pada Features to be Tested (Bagian 12) telah dieksekusi minimal satu kali penuh.

- Tidak terdapat defect dengan severity Critical/Blocker yang belum diselesaikan (open).

- Defect dengan severity Major telah direview dan disepakati mitigasinya oleh QA Lead dan Development Team.

- Tingkat keberhasilan (pass rate) eksekusi test mencapai minimal 95% pada smoke test dan 90% pada full regression.

- Seluruh hasil pengujian, defect log, dan bukti eksekusi (screenshot) telah terdokumentasi lengkap.

- Laporan hasil pengujian (Test Summary Report) telah disusun dan disetujui oleh QA Lead.

# 26. Suspension Criteria

- Ditemukan defect Critical/Blocker yang menghalangi kelanjutan eksekusi (mis. aplikasi crash saat startup, login gagal total di seluruh peran).

- Environment pengujian (backend/API) tidak dapat diakses atau tidak stabil sehingga hasil pengujian tidak valid.

- Build APK yang diterima tidak sesuai dengan versi yang direncanakan untuk diuji.

- Data uji (seed data) hilang, rusak, atau tidak konsisten sehingga mengganggu validitas hasil pengujian.

- Perubahan signifikan pada UI/UX yang menyebabkan mayoritas automation script gagal dieksekusi (locator mismatch massal).

# 27. Resumption Criteria

- Defect penyebab suspend telah diperbaiki dan diverifikasi oleh Development Team.

- Environment pengujian telah kembali stabil dan terverifikasi dapat diakses secara normal.

- Build APK yang sesuai telah diterima dan diverifikasi versinya oleh Tim QA.

- Data uji telah dipulihkan/di-reset sesuai kebutuhan skenario pengujian.

- QA Lead telah memberikan persetujuan tertulis untuk melanjutkan (resume) eksekusi pengujian.

# 28. Defect Management Process

Setiap defect yang ditemukan selama pengujian akan dicatat pada issue/bug tracker yang disepakati tim, dengan informasi minimal: judul, langkah reproduksi, hasil aktual vs. hasil yang diharapkan, severity, priority, screenshot/video pendukung, environment, dan build version.

## Klasifikasi Severity

| Severity | Definisi |
| --- | --- |
| Critical / Blocker | Aplikasi crash, data hilang/rusak, fitur inti tidak dapat digunakan sama sekali, atau celah keamanan RBAC (akses lintas peran tidak sah) |
| Major | Fitur utama tidak berfungsi sesuai ekspektasi namun ada workaround, atau validasi bisnis penting tidak berjalan |
| Minor | Kesalahan pada fitur non-kritikal, tidak menghalangi alur bisnis utama |
| Trivial / Cosmetic | Masalah tampilan/typo yang tidak memengaruhi fungsionalitas |

## Alur Penanganan Defect

- QA Tester menemukan dan mencatat defect pada tracker dengan bukti reproduksi.

- QA Lead melakukan triase (validasi, penetapan severity/priority) dalam waktu maksimal 1 hari kerja.

- Defect ditugaskan kepada Development Team sesuai prioritas (Critical ditangani segera).

- Development Team memperbaiki dan menandai defect sebagai "Ready for Retest".

- QA Tester melakukan retest dan regression check pada area terdampak.

- Defect ditutup (Closed) setelah retest berhasil, atau dibuka kembali (Reopen) jika masih gagal.

# 29. Risk Assessment

Risiko berikut diidentifikasi berdasarkan hasil analisis Maestro Script sebelumnya, dinilai dari sisi probabilitas dan dampak terhadap kualitas pengujian maupun produk:

| No | Risiko | Probabilitas | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duplikasi kode automation tinggi menyebabkan biaya maintenance besar dan config drift | Tinggi | Sedang |
| 2 | Locator berbasis text regex luas menyebabkan flaky test/false failure | Tinggi | Sedang |
| 3 | Penggunaan sleep fixed-duration menyebabkan test tidak stabil pada environment berbeda | Tinggi | Sedang |
| 4 | Penggunaan index:0 pada list dinamis tanpa identifier unik menghasilkan validasi yang tidak akurat pada skenario E2E | Sedang | Tinggi |
| 5 | Data uji tanpa cleanup/randomisasi menyebabkan akumulasi data dan hasil regresi tidak konsisten | Tinggi | Sedang |
| 6 | Minimnya validasi nilai data (hanya memeriksa visibility UI) menyebabkan bug data-level lolos tidak terdeteksi | Sedang | Tinggi |
| 7 | Siklus status Purchase Order belum tervalidasi penuh (baru sebagian transisi) | Sedang | Tinggi |
| 8 | Tidak ada validasi integritas lintas modul (stok vs pesanan) | Sedang | Tinggi |
| 9 | Automation belum mencakup penanganan error jaringan/backend (network failure, API 500) | Sedang | Sedang |
| 10 | Ketergantungan pada ketersediaan environment backend/staging yang stabil | Sedang | Tinggi |
| 11 | Automation suite belum tervalidasi pada iOS meski disebut dalam dokumentasi | Rendah | Rendah |

# 30. Risk Mitigation

| No | Risiko Terkait | Langkah Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duplikasi kode automation | Refactoring script menjadi reusable subflow (login/logout) dengan runFlow terparameterisasi sebelum dijadikan regression suite baku |
| 2 | Locator text regex luas | Migrasi locator kritikal ke id/testID; libatkan tim Development untuk penambahan testID pada elemen interaktif utama |
| 3 | sleep fixed-duration | Ganti dengan waitUntilVisible/waitForAnimationToEnd dengan timeout eksplisit dan terstandarisasi |
| 4 | index:0 tanpa identifier unik | Tambahkan verifikasi identitas eksplisit (nomor PO, nama pelanggan) pada skenario E2E sebelum interaksi lanjutan |
| 5 | Data uji tanpa cleanup | Terapkan penamaan data unik (timestamp/UUID) dan prosedur teardown/reset data pasca-eksekusi |
| 6 | Validasi hanya pada visibility UI | Tambahkan assertion terhadap nilai data aktual (bukan hanya keberadaan elemen) pada test case turunan Test Plan ini |
| 7 | Siklus status PO belum tervalidasi penuh | Perluas cakupan test case pada siklus pengujian berikutnya untuk mencakup seluruh transisi status |
| 8 | Integritas lintas modul (stok–pesanan) | Tambahkan skenario uji terintegrasi antara modul Pesanan dan Stok pada backlog pengujian berikutnya |
| 9 | Penanganan error jaringan belum diuji | Rencanakan skenario negative testing tambahan (mode offline, simulasi API error) pada siklus berikutnya |
| 10 | Ketergantungan environment backend | Koordinasi rutin dengan tim Backend, terapkan monitoring kesehatan environment sebelum eksekusi dimulai |
| 11 | Automation belum tervalidasi di iOS | Lakukan verifikasi eksplisit dukungan iOS bila platform tersebut menjadi target rilis, dan sesuaikan script bila diperlukan |

# 31. Test Deliverables

- Test Plan (dokumen ini).

- Test Case Specification (disusun pada tahap berikutnya).

- Maestro Automation Script (18 flow, config, runner) — termasuk hasil refactoring/perbaikan yang direkomendasikan.

- Test Execution Log / Test Run Report per siklus pengujian.

- Defect/Bug Report pada issue tracker.

- Screenshot/bukti visual hasil eksekusi (output Maestro).

- Test Summary Report pada akhir siklus pengujian.

- Rekomendasi Release Readiness kepada Product Owner/Project Manager.

# 32. Reporting Mechanism

Pelaporan hasil pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan visibilitas progres dan kualitas kepada seluruh stakeholder:

- Daily Test Status Update — ringkasan singkat progres eksekusi dan defect baru, disampaikan kepada QA Lead.

- Weekly Test Summary — laporan mingguan mencakup jumlah test case dieksekusi, pass/fail rate, dan status defect terbuka, disampaikan kepada Project Manager/Product Owner.

- Defect Report — dicatat secara real-time pada issue tracker begitu ditemukan, dengan notifikasi kepada PIC terkait.

- Test Summary Report (akhir siklus) — laporan komprehensif mencakup cakupan pengujian, hasil, defect signifikan, risiko residual, dan rekomendasi go/no-go rilis.

- Rapat evaluasi (test review meeting) dilakukan pada akhir setiap siklus pengujian untuk membahas temuan dan tindak lanjut.

# 33. Test Schedule

Jadwal berikut bersifat indikatif dan dapat disesuaikan mengikuti jadwal rilis aktual proyek:

| Fase | Aktivitas | Estimasi Durasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyusunan & Review Test Plan | 3 hari kerja | Termasuk sign-off oleh QA Lead & PM |
| 2 | Penyusunan Test Case Specification | 4 hari kerja | Berdasarkan Test Plan ini |
| 3 | Persiapan Environment & Data Uji | 2 hari kerja | Verifikasi akun, seed data, konfigurasi appId |
| 4 | Refactoring & Stabilisasi Automation Script | 5 hari kerja | Sesuai rekomendasi hasil analisis (reusable flow, waiting strategy, dsb.) |
| 5 | Eksekusi Smoke Test | 1 hari kerja | 8 flow prioritas (run_all_tests.yaml) |
| 6 | Eksekusi Full Regression Test | 3 hari kerja | 18 flow lengkap + exploratory testing |
| 7 | Retest & Defect Verification | 3 hari kerja | Berdasarkan hasil perbaikan Development Team |
| 8 | Penyusunan Test Summary Report & Sign-off | 2 hari kerja | Rekomendasi release readiness |

# 34. Approval Section

Dokumen Test Plan ini telah disusun dan diajukan untuk persetujuan pihak-pihak berikut sebelum aktivitas pengujian dimulai:

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh (QA Tester) | Akbar |  | 15 Juli 2026 |
| Disusun oleh (QA Tester) | Sopyan Rinaldhi |  | 15 Juli 2026 |
| Disusun oleh (QA Tester) | Eka Febryanto |  | 15 Juli 2026 |
| Diperiksa oleh (QA Lead) | Eka Febryanto |  | 16 Juli 2026 |
| Disetujui oleh (Project Manager) | Nayla Rabia Gustari |  | 16 Juli 2026 |
| Disetujui oleh (Product Owner) |  |  |  |

— Akhir Dokumen Test Plan —