TEST CASE SPECIFICATION

Hutch.id Mobile Application

& Requirement Traceability Matrix (RTM)

Mobile QA Automation — Maestro Test Suite

Turunan dari Test Plan QA-TP-HUTCHID-MOBILE-001 sesuai IEEE 829 & ISO/IEC/IEEE 29119

| Judul Dokumen | Test Case Specification — Hutch.id Mobile Application |
| --- | --- |
| ID Dokumen | QA-TC-HUTCHID-MOBILE-001 |
| Dokumen Acuan | Test Plan QA-TP-HUTCHID-MOBILE-001 |
| Disusun oleh | Eka Febryanto (QA Engineer) |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal Penerbitan | 16 Juli 2026 |
| Status Dokumen | Hasil Eksekusi — Siklus Pengujian 1 (First Test Cycle) |
| Klasifikasi | Internal — Confidential |
| Total Test Case | 119 |

# Table of Contents

Table of Contents	2

1. Pendahuluan	3

Legenda Status Eksekusi	3

Legenda Prioritas & Severity	3

2. Test Case Specification per Modul	4

2.1 Splash & Landing (4 Test Case)	4

2.2 Autentikasi (27 Test Case)	7

2.3 Dashboard (5 Test Case)	29

2.4 Manajemen Pesanan (25 Test Case)	33

2.5 Manajemen Pelanggan (10 Test Case)	54

2.6 Manajemen Produk (7 Test Case)	62

2.7 Manajemen Stok Gudang (7 Test Case)	68

2.8 Notifikasi (5 Test Case)	73

2.9 Arsip Pesanan (5 Test Case)	77

2.10 Profil & User Management (7 Test Case)	81

2.11 RBAC (7 Test Case)	86

2.12 Performance & Stability (5 Test Case)	92

2.13 E2E Order Workflow (5 Test Case)	96

3. Requirement Traceability Matrix (RTM)	102

4. Ringkasan Akhir	112

4.1 Statistik Keseluruhan	112

4.2 Ringkasan Hasil Eksekusi (Test Execution Summary)	112

4.3 Defect Log	112

4.4 Distribusi Test Case per Modul	113

4.5 Coverage Summary	114

4.6 High Risk Area	114

4.7 Recommendation	115

4.8 Improvement Suggestion	115

# 1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi spesifikasi Test Case yang disusun berdasarkan hasil Analisis Maestro Script dan Test Plan (QA-TP-HUTCHID-MOBILE-001) yang telah disusun sebelumnya oleh Tim QA Mobile. Test Case dikelompokkan berdasarkan 18 modul/fitur yang sesuai dengan Maestro Automation Flow, mencakup skenario Positive Testing, Negative Testing, Functional Testing, UI Validation, Navigation Testing, Integration Testing, Regression Testing, Boundary Value Analysis, Equivalence Partitioning, Error Handling Validation, Input Validation, Empty Input, Invalid Input, Duplicate Action, Retry Scenario, Loading Validation, Error Message Validation, Edge Case, Happy Path, Alternative Flow, Interrupted Process, dan Network Failure (untuk area yang relevan).

Total test case yang disusun pada dokumen ini adalah 119 kasus uji, mencakup 18 Requirement/Feature area (REQ-001 s.d. REQ-018) sebagaimana didefinisikan pada Bagian 12 Test Plan. Setiap test case disusun dengan 21 atribut standar (Test Case ID, Requirement ID, Module, Feature, Sub Feature, Test Scenario, Test Objective, Test Description, Preconditions, Priority, Severity, Test Type, Test Level, Test Data, Detailed Test Steps, Expected Result, Actual Result, Status, Defect ID, Post Condition, Notes) sesuai format yang disepakati.

Dokumen ini mencerminkan hasil eksekusi siklus pengujian pertama (First Test Cycle) terhadap seluruh 119 test case. Kolom Actual Result, Status, dan Defect ID telah diperbarui sesuai hasil eksekusi aktual. Status 'Passed' menandakan hasil aktual sesuai Expected Result; status 'Failed' menandakan ditemukan defect (dengan Defect ID acuan pada Bagian 3.2); status 'Blocked' menandakan test case tidak dapat dieksekusi akibat kendala environment/data pada siklus ini dan perlu dijadwalkan ulang.

## Legenda Status Eksekusi

| Status | Definisi |
| --- | --- |
| Passed | Hasil aktual sesuai dengan Expected Result; tidak ditemukan penyimpangan |
| Failed | Ditemukan penyimpangan antara hasil aktual dan Expected Result; dicatat sebagai defect |
| Blocked | Test case tidak dapat dieksekusi pada siklus ini akibat kendala environment, data, atau ketergantungan lain |

## Legenda Prioritas & Severity

| Level | Definisi Singkat |
| --- | --- |
| Critical | Fitur inti/keamanan; kegagalan menghalangi rilis (blocker) |
| High | Fitur penting dengan dampak signifikan terhadap bisnis |
| Medium | Fitur pendukung, dampak sedang terhadap pengalaman pengguna |
| Low | Kasus tambahan/kosmetik dengan dampak minor |

# 2. Test Case Specification per Modul

Berikut adalah rincian seluruh test case yang dikelompokkan berdasarkan modul/fitur aplikasi.

## 2.1 Splash & Landing (4 Test Case)

### TC-SPLASH-001 — Verifikasi splash screen tampil saat aplikasi dibuka

| Test Case ID | TC-SPLASH-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-001 |
| Module | Splash & Landing |
| Feature | Splash Screen |
| Sub Feature | App Launch |
| Test Scenario | Verifikasi splash screen tampil saat aplikasi dibuka |
| Test Objective | Memastikan splash screen tampil sebagai indikator loading awal sebelum masuk ke Landing Page |
| Test Description | Menguji tampilan awal aplikasi saat dibuka dari kondisi tertutup penuh (cold start) dengan state bersih |
| Preconditions | Aplikasi terinstal pada device Android; device dalam kondisi aktif |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Buka aplikasi Hutch.id Mobile dari kondisi tertutup (clearState) 2. Amati splash screen yang muncul 3. Tunggu hingga animasi transisi selesai |
| Expected Result | Splash screen tampil singkat lalu otomatis berpindah ke Landing Page tanpa error atau macet (stuck) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Splash screen tampil singkat lalu otomatis berpindah ke Landing Page tanpa error atau macet (stuck) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Aplikasi berada pada Landing Page |
| Notes | Durasi pasti splash tidak diverifikasi angka detiknya, hanya kemunculan & transisi |

### TC-SPLASH-002 — Verifikasi elemen utama Landing Page tampil lengkap

| Test Case ID | TC-SPLASH-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-001 |
| Module | Splash & Landing |
| Feature | Landing Page |
| Sub Feature | UI Elements |
| Test Scenario | Verifikasi elemen utama Landing Page tampil lengkap |
| Test Objective | Memastikan branding, tagline, dan tombol Login tampil dengan benar pada Landing Page |
| Test Description | Menguji visibilitas teks 'HUTCH PRESTIGE', 'Platform Manajemen', badge 'Hutch Mobile', dan tombol 'Login' |
| Preconditions | Aplikasi telah menampilkan Landing Page |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | UI Validation / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati AppBar, pastikan teks 'HUTCH PRESTIGE' tampil 2. Amati bagian hero, pastikan teks 'Platform Manajemen' tampil 3. Amati badge versi 'Hutch Mobile' tampil 4. Amati tombol 'Login' tampil dan dapat di-tap |
| Expected Result | Seluruh elemen (branding, tagline, badge versi, tombol Login) tampil dengan benar tanpa elemen hilang/terpotong |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh elemen (branding, tagline, badge versi, tombol Login) tampil dengan benar tanpa elemen hilang/terpotong |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Landing Page tetap ditampilkan |
| Notes | - |

### TC-SPLASH-003 — Verifikasi scroll ke bagian Fitur Unggulan dan Tim Kami

| Test Case ID | TC-SPLASH-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-001 |
| Module | Splash & Landing |
| Feature | Landing Page |
| Sub Feature | Scroll Behaviour |
| Test Scenario | Verifikasi scroll ke bagian Fitur Unggulan dan Tim Kami |
| Test Objective | Memastikan konten Landing Page dapat di-scroll penuh hingga bagian bawah tanpa error rendering |
| Test Description | Menguji swipe UP berulang untuk mencapai section 'FITUR UNGGULAN' dan 'TIM KAMI' |
| Preconditions | Aplikasi berada pada Landing Page |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP satu kali, verifikasi section 'FITUR UNGGULAN' tampil 2. Lakukan swipe UP empat kali berturut-turut 3. Verifikasi section 'TIM KAMI' tampil di bagian bawah halaman |
| Expected Result | Seluruh section (Fitur Unggulan, Tim Kami) dapat dijangkau via scroll tanpa lag/crash, konten tampil utuh |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh section (Fitur Unggulan, Tim Kami) dapat dijangkau via scroll tanpa lag/crash, konten tampil utuh |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Landing Page berada pada posisi scroll paling bawah |
| Notes | Jumlah swipe tetap (4x) berisiko tidak proporsional pada device dengan tinggi layar berbeda (lihat hasil analisis Bagian 17) |

### TC-SPLASH-004 — Verifikasi scroll kembali ke atas halaman

| Test Case ID | TC-SPLASH-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-001 |
| Module | Splash & Landing |
| Feature | Landing Page |
| Sub Feature | Scroll Regression |
| Test Scenario | Verifikasi scroll kembali ke atas halaman |
| Test Objective | Memastikan navigasi scroll ke atas (DOWN swipe) mengembalikan tampilan ke bagian awal halaman |
| Test Description | Menguji swipe DOWN berulang dari posisi scroll bawah kembali ke section awal ('Platform Manajemen') |
| Preconditions | Landing Page berada pada posisi scroll paling bawah (lanjutan TC-SPLASH-003) |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Regression Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe DOWN empat kali berturut-turut 2. Verifikasi teks 'Platform Manajemen' kembali tampil di layar 3. Ambil screenshot hasil akhir |
| Expected Result | Halaman kembali ke posisi awal (top) dengan section 'Platform Manajemen' tampil kembali secara utuh |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman kembali ke posisi awal (top) dengan section 'Platform Manajemen' tampil kembali secara utuh |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Landing Page berada pada posisi scroll teratas |
| Notes | - |

## 2.2 Autentikasi (27 Test Case)

### TC-LOGINVAL-001 — Verifikasi seluruh pilihan role tampil pada Login Screen

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Screen |
| Sub Feature | Role Selector UI |
| Test Scenario | Verifikasi seluruh pilihan role tampil pada Login Screen |
| Test Objective | Memastikan ketiga role (Administrator, Staf Penjualan, Operator Gudang) tampil sebagai opsi pilihan |
| Test Description | Menguji tampilan Login Screen setelah tombol 'Login' di Landing Page ditekan |
| Preconditions | Aplikasi berada pada Landing Page |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | UI Validation / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap tombol 'Login' pada Landing Page 2. Tunggu Login Screen tampil 3. Verifikasi opsi 'Administrator' tampil 4. Verifikasi opsi 'Staf Penjualan' tampil 5. Verifikasi opsi 'Operator Gudang' tampil |
| Expected Result | Ketiga opsi role tampil lengkap dan dapat dipilih (tappable) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Ketiga opsi role tampil lengkap dan dapat dipilih (tappable) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Login Screen tampil dengan role selector aktif |
| Notes | - |

### TC-LOGINVAL-002 — Verifikasi pesan info saat role belum dipilih

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Screen |
| Sub Feature | Role Not Selected |
| Test Scenario | Verifikasi pesan info saat role belum dipilih |
| Test Objective | Memastikan sistem memberi indikasi kepada user untuk memilih role terlebih dahulu |
| Test Description | Menguji tampilan pesan 'Pilih role terlebih dahulu' sebelum user memilih salah satu role |
| Preconditions | Login Screen tampil, belum ada role yang dipilih |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Informational Message |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati Login Screen tanpa melakukan tap pada role manapun 2. Verifikasi teks 'Pilih role terlebih dahulu' tampil |
| Expected Result | Pesan informasi 'Pilih role terlebih dahulu' tampil dengan jelas sebagai panduan bagi user |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Pesan informasi 'Pilih role terlebih dahulu' tampil dengan jelas sebagai panduan bagi user |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Login Screen tetap dalam kondisi role belum dipilih |
| Notes | - |

### TC-LOGINVAL-003 — Verifikasi validasi saat form login disubmit dalam keadaan kosong

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Empty Form Submission |
| Test Scenario | Verifikasi validasi saat form login disubmit dalam keadaan kosong |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak submit dan menampilkan validasi saat field email/password kosong |
| Test Description | Menguji tap tombol 'MASUK SEKARANG' tanpa mengisi email maupun password setelah role dipilih |
| Preconditions | Role 'Administrator' telah dipilih; field email & password kosong |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Empty Input / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: (kosong), Password: (kosong) |
| Detailed Test Steps | 1. Pilih role 'Administrator' 2. Pastikan form login (field email & password) tampil 3. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' tanpa mengisi apapun 4. Amati pesan validasi yang muncul |
| Expected Result | Sistem menampilkan pesan validasi (mis. label 'Email' ter-highlight/error) dan TIDAK melanjutkan proses login |
| Actual Result | Pesan validasi yang tampil bersifat generik ('Mohon lengkapi form') dan tidak menunjukkan secara spesifik field mana (email/password) yang bermasalah. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-013 (Minor) |
| Post Condition | User tetap berada di Login Screen dengan form kosong |
| Notes | - |

### TC-LOGINVAL-004 — Verifikasi validasi format email tidak valid

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Invalid Email Format |
| Test Scenario | Verifikasi validasi format email tidak valid |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak input email dengan format tidak valid (tanpa simbol '@' dan domain) |
| Test Description | Menguji input string 'emailtidakvalid' pada field email lalu submit |
| Preconditions | Role 'Administrator' telah dipilih; form login tampil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Invalid Input / Equivalence Partitioning |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: 'emailtidakvalid' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field email, kosongkan (erase) isi sebelumnya 2. Input teks 'emailtidakvalid' 3. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' 4. Amati respons sistem terhadap format email tidak valid |
| Expected Result | Sistem menolak proses login dan menampilkan indikasi bahwa format email tidak valid |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak proses login dan menampilkan indikasi bahwa format email tidak valid |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di Login Screen |
| Notes | Test ini merepresentasikan partisi ekuivalensi 'invalid email format' dari total ruang input email |

### TC-LOGINVAL-005 — Verifikasi penanganan kredensial salah (email/password tidak terdaftar)

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Wrong Credentials |
| Test Scenario | Verifikasi penanganan kredensial salah (email/password tidak terdaftar) |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak login dengan email dan password yang tidak valid/tidak terdaftar |
| Test Description | Menguji input email 'wrong@hutch.id' dan password 'wrongpassword' lalu submit |
| Preconditions | Role 'Administrator' telah dipilih; form login tampil |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / Error Message Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: wrong@hutch.id, Password: wrongpassword |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field email dengan 'wrong@hutch.id' 2. Isi field password dengan 'wrongpassword' 3. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' 4. Amati respons sistem |
| Expected Result | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error kredensial salah yang jelas kepada user |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak login dan menampilkan pesan error kredensial salah yang jelas kepada user |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di Login Screen, tidak ada sesi yang terbentuk |
| Notes | Perlu verifikasi lebih lanjut isi pesan error spesifik yang ditampilkan aplikasi (tidak eksplisit di script) |

### TC-LOGINVAL-006 — Verifikasi validasi ketidaksesuaian role dengan akun

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Role Mismatch |
| Test Scenario | Verifikasi validasi ketidaksesuaian role dengan akun |
| Test Objective | Memastikan sistem mendeteksi dan menolak login saat kredensial Administrator digunakan pada role 'Staf Penjualan' |
| Test Description | Menguji login dengan memilih role 'Staf Penjualan' namun memasukkan kredensial akun Administrator |
| Preconditions | Login Screen tampil; kredensial Administrator valid tersedia |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / Error Handling Validation / Security |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Role dipilih: Staf Penjualan, Email: EMAIL_ADMIN, Password: PASSWORD_ADMIN |
| Detailed Test Steps | 1. Pilih role 'Staf Penjualan' 2. Isi field email dengan EMAIL_ADMIN 3. Isi field password dengan PASSWORD_ADMIN 4. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' 5. Tunggu dialog muncul (timeout panjang) |
| Expected Result | Sistem menampilkan dialog 'Role Tidak Sesuai' dan menolak proses login |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menampilkan dialog 'Role Tidak Sesuai' dan menolak proses login |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dialog 'Role Tidak Sesuai' tampil dengan tombol 'Tutup' |
| Notes | Kasus ini krusial untuk keamanan RBAC; hanya 1 dari 6 kombinasi role-mismatch yang diuji (lihat hasil analisis Bagian 19) |

### TC-LOGINVAL-007 — Verifikasi dialog error dapat ditutup dan form dapat digunakan kembali

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Close Error Dialog |
| Test Scenario | Verifikasi dialog error dapat ditutup dan form dapat digunakan kembali |
| Test Objective | Memastikan user dapat menutup dialog 'Role Tidak Sesuai' dan melanjutkan interaksi (retry) |
| Test Description | Menguji tap tombol 'Tutup' pada dialog error role mismatch |
| Preconditions | Dialog 'Role Tidak Sesuai' sedang tampil (lanjutan TC-LOGINVAL-006) |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Retry Scenario |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap tombol 'Tutup' pada dialog 2. Amati apakah dialog tertutup 3. Verifikasi form login kembali dapat diinteraksi |
| Expected Result | Dialog tertutup dan user kembali ke Login Screen dalam kondisi form dapat diisi ulang |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dialog tertutup dan user kembali ke Login Screen dalam kondisi form dapat diisi ulang |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di Login Screen, siap melakukan percobaan login ulang |
| Notes | - |

### TC-LOGINVAL-008 — Verifikasi batas panjang karakter pada field email

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-008 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Email Field Boundary |
| Test Scenario | Verifikasi batas panjang karakter pada field email |
| Test Objective | Memastikan field email menangani input dengan panjang karakter ekstrem tanpa crash |
| Test Description | Menguji input string email sangat panjang (>100 karakter) pada field email |
| Preconditions | Role telah dipilih; form login tampil |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Boundary Value Analysis / Edge Case |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: string >100 karakter |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field email 2. Input string email dengan panjang karakter sangat panjang 3. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' 4. Amati perilaku aplikasi (crash/hang/handled gracefully) |
| Expected Result | Aplikasi menangani input panjang tanpa crash; menampilkan validasi format/panjang yang sesuai |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Aplikasi menangani input panjang tanpa crash; menampilkan validasi format/panjang yang sesuai |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di Login Screen |
| Notes | Test case tambahan hasil rekomendasi analisis — belum ada di script asli, perlu ditambahkan ke automation |

### TC-LOGINVAL-009 — Verifikasi perilaku saat tombol submit ditekan berulang kali secara cepat

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-009 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Duplicate Submit |
| Test Scenario | Verifikasi perilaku saat tombol submit ditekan berulang kali secara cepat |
| Test Objective | Memastikan tidak terjadi multiple submit/request ganda saat tombol 'MASUK SEKARANG' di-tap berkali-kali |
| Test Description | Menguji double-tap cepat pada tombol submit dengan kredensial valid |
| Preconditions | Form login telah diisi dengan kredensial valid |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Duplicate Action / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email & Password valid role Administrator |
| Detailed Test Steps | 1. Isi form login dengan kredensial valid 2. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' dua kali secara cepat berturut-turut 3. Amati apakah muncul dua dialog/proses login ganda |
| Expected Result | Sistem hanya memproses satu kali request login (idempotent); tidak muncul dialog ganda atau state tidak konsisten |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem hanya memproses satu kali request login (idempotent); tidak muncul dialog ganda atau state tidak konsisten |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berhasil login satu sesi |
| Notes | Test case tambahan hasil rekomendasi analisis — belum tercakup automation eksisting |

### TC-LOGINVAL-010 — Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat proses login

| Test Case ID | TC-LOGINVAL-010 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-002 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Form |
| Sub Feature | Network Failure on Login |
| Test Scenario | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat proses login |
| Test Objective | Memastikan aplikasi menampilkan pesan error yang sesuai saat koneksi jaringan terputus selama proses login |
| Test Description | Menguji submit login dengan kredensial valid dalam kondisi device tanpa koneksi internet (airplane mode) |
| Preconditions | Device dalam mode airplane/offline; kredensial valid tersedia |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Network Failure / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email & Password valid, kondisi jaringan: offline |
| Detailed Test Steps | 1. Aktifkan mode airplane pada device 2. Isi form login dengan kredensial valid 3. Tap tombol 'MASUK SEKARANG' 4. Amati respons aplikasi terhadap kegagalan koneksi |
| Expected Result | Aplikasi menampilkan pesan error jaringan yang informatif, tidak crash, dan memungkinkan retry setelah koneksi pulih |
| Actual Result | Tidak dapat dieksekusi — environment eksekusi (emulator cloud) tidak mendukung toggle mode airplane melalui automation. Memerlukan device fisik atau tooling tambahan (mis. network condition profile). |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap di Login Screen, dapat mencoba ulang setelah koneksi aktif kembali |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan sebagai penambahan skenario baru (lihat hasil analisis Bagian 15 & 23) |

### TC-LOGINADM-001 — Verifikasi login berhasil sebagai Administrator

| Test Case ID | TC-LOGINADM-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Administrator |
| Sub Feature | Happy Path Login |
| Test Scenario | Verifikasi login berhasil sebagai Administrator |
| Test Objective | Memastikan Administrator dapat login dengan kredensial valid dan diarahkan ke Dashboard |
| Test Description | Menguji alur penuh: pilih role Administrator, isi kredensial valid, submit, hingga Dashboard tampil |
| Preconditions | Akun Administrator aktif di backend; aplikasi pada Landing Page |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_ADMIN, Password: PASSWORD_ADMIN |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Login' pada Landing Page 2. Pilih role 'Administrator' 3. Isi email dengan EMAIL_ADMIN 4. Isi password dengan PASSWORD_ADMIN 5. Tap 'MASUK SEKARANG' 6. Verifikasi dialog 'Login Berhasil!' dengan label 'Administrator' tampil 7. Tunggu dialog auto-dismiss 8. Verifikasi Dashboard tampil |
| Expected Result | Login berhasil, dialog sukses menampilkan role 'Administrator', dan user diarahkan otomatis ke Dashboard |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Login berhasil, dialog sukses menampilkan role 'Administrator', dan user diarahkan otomatis ke Dashboard |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di Dashboard dalam sesi Administrator aktif |
| Notes | - |

### TC-LOGINADM-002 — Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Administrator

| Test Case ID | TC-LOGINADM-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Administrator |
| Sub Feature | Bottom Navigation |
| Test Scenario | Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Administrator |
| Test Objective | Memastikan Administrator memiliki akses menu Dashboard, Pesanan, dan Arsip |
| Test Description | Menguji visibilitas item bottom navigation setelah login sebagai Administrator |
| Preconditions | Login sebagai Administrator berhasil (lanjutan TC-LOGINADM-001) |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | UI Validation / Navigation Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati bottom navigation bar 2. Verifikasi menu 'Pesanan' tampil 3. Verifikasi menu 'Arsip' tampil |
| Expected Result | Bottom navigation bar menampilkan tepat menu Dashboard, Pesanan, dan Arsip sesuai hak akses Administrator |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Bottom navigation bar menampilkan tepat menu Dashboard, Pesanan, dan Arsip sesuai hak akses Administrator |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-LOGINADM-003 — Verifikasi Administrator tidak memiliki hak membuat PO baru

| Test Case ID | TC-LOGINADM-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Administrator |
| Sub Feature | Pesanan Access (No FAB) |
| Test Scenario | Verifikasi Administrator tidak memiliki hak membuat PO baru |
| Test Objective | Memastikan tombol FloatingActionButton (tambah PO) tidak tersedia bagi Administrator di halaman Pesanan |
| Test Description | Menguji navigasi ke tab Pesanan dan verifikasi ketiadaan FAB |
| Preconditions | Administrator berada di Dashboard |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pesanan' 2. Verifikasi halaman Pesanan tampil 3. Verifikasi elemen FloatingActionButton TIDAK tampil |
| Expected Result | Halaman Pesanan tampil namun tanpa tombol FAB — Administrator tidak dapat membuat PO baru |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Pesanan tampil namun tanpa tombol FAB — Administrator tidak dapat membuat PO baru |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Pesanan |
| Notes | Kasus kritikal untuk validasi RBAC — lihat juga TC-RBAC-002 |

### TC-LOGINADM-004 — Verifikasi Administrator dapat mengakses halaman Arsip

| Test Case ID | TC-LOGINADM-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Administrator |
| Sub Feature | Arsip Access |
| Test Scenario | Verifikasi Administrator dapat mengakses halaman Arsip |
| Test Objective | Memastikan navigasi ke halaman Arsip berhasil dan halaman dapat dibuka tanpa error |
| Test Description | Menguji tap menu 'Arsip' dari bottom navigation |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Pesanan (lanjutan TC-LOGINADM-003) |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Navigation Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Arsip' 2. Verifikasi halaman Arsip tampil |
| Expected Result | Halaman Arsip tampil dengan benar tanpa error |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Arsip tampil dengan benar tanpa error |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Arsip |
| Notes | - |

### TC-LOGINADM-005 — Verifikasi navigasi ke Profil dan proses logout Administrator

| Test Case ID | TC-LOGINADM-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Administrator |
| Sub Feature | Profile Access & Logout |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi ke Profil dan proses logout Administrator |
| Test Objective | Memastikan Administrator dapat membuka profil via avatar dan berhasil logout kembali ke Landing Page |
| Test Description | Menguji tap avatar profil, scroll ke tombol Keluar, konfirmasi logout |
| Preconditions | Administrator berada di Dashboard |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Navigation Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Dashboard' 2. Tap ikon 'profile_avatar' di AppBar 3. Verifikasi halaman Profil tampil 4. Scroll ke bawah untuk menemukan tombol 'Keluar' 5. Tap 'Keluar' 6. Verifikasi dialog 'Konfirmasi' tampil 7. Tap 'Logout' |
| Expected Result | Dialog konfirmasi logout tampil, setelah dikonfirmasi user berhasil logout dan diarahkan kembali ke Landing Page ('HUTCH PRESTIGE' tampil) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dialog konfirmasi logout tampil, setelah dikonfirmasi user berhasil logout dan diarahkan kembali ke Landing Page ('HUTCH PRESTIGE' tampil) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi Administrator berakhir, aplikasi berada di Landing Page |
| Notes | - |

### TC-LOGINADM-006 — Verifikasi ulang siklus penuh login-navigasi-logout Administrator (regresi)

| Test Case ID | TC-LOGINADM-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-003 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Administrator |
| Sub Feature | Regression Full Cycle |
| Test Scenario | Verifikasi ulang siklus penuh login-navigasi-logout Administrator (regresi) |
| Test Objective | Memastikan seluruh alur Administrator (login → navigasi 3 menu → profil → logout) tetap konsisten pada regresi |
| Test Description | Eksekusi ulang keseluruhan flow 03 sebagai bagian dari smoke/regression test |
| Preconditions | Environment pengujian dalam kondisi bersih (clearState) |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Regression Testing |
| Test Level | Regression / Smoke Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_ADMIN, Password: PASSWORD_ADMIN |
| Detailed Test Steps | 1. Jalankan seluruh langkah TC-LOGINADM-001 s.d. TC-LOGINADM-005 secara berurutan dalam satu eksekusi 2. Bandingkan hasil dengan baseline sebelumnya |
| Expected Result | Seluruh langkah berhasil tanpa penyimpangan dari hasil baseline; tidak ada regresi fungsional |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh langkah berhasil tanpa penyimpangan dari hasil baseline; tidak ada regresi fungsional |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi Administrator berakhir dengan logout bersih |
| Notes | Termasuk dalam smoke test suite (run_all_tests.yaml) |

### TC-LOGINSTAF-001 — Verifikasi login berhasil sebagai Staf Penjualan

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Staf Penjualan |
| Sub Feature | Happy Path Login |
| Test Scenario | Verifikasi login berhasil sebagai Staf Penjualan |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan dapat login dengan kredensial valid |
| Test Description | Menguji alur login penuh untuk role Staf Penjualan hingga dialog sukses tampil |
| Preconditions | Akun Staf Penjualan aktif; aplikasi pada Landing Page |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_STAF, Password: PASSWORD_STAF |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Login' 2. Pilih role 'Staf Penjualan' 3. Isi email & password dengan kredensial staf 4. Tap 'MASUK SEKARANG' 5. Verifikasi dialog 'Login Berhasil!' dengan label 'Staf Penjualan' tampil |
| Expected Result | Login berhasil dan dialog sukses menampilkan role 'Staf Penjualan' dengan benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Login berhasil dan dialog sukses menampilkan role 'Staf Penjualan' dengan benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di Dashboard dalam sesi Staf Penjualan |
| Notes | - |

### TC-LOGINSTAF-002 — Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Staf Penjualan

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Staf Penjualan |
| Sub Feature | Bottom Navigation |
| Test Scenario | Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Staf Penjualan |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan memiliki akses ke Dashboard, Pesanan, Pelanggan, dan Tambah Produk, serta tidak memiliki akses Arsip |
| Test Description | Menguji visibilitas dan ketidaktersediaan menu tertentu pada bottom navigation |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | UI Validation / Navigation Testing / RBAC |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Verifikasi menu 'Dashboard' tampil 2. Verifikasi menu 'Pesanan' tampil 3. Verifikasi menu 'Pelanggan' tampil 4. Verifikasi menu 'Tambah Produk' tampil 5. Verifikasi menu 'Arsip' TIDAK tampil |
| Expected Result | Bottom navigation menampilkan tepat 4 menu (Dashboard, Pesanan, Pelanggan, Tambah Produk) tanpa menu Arsip |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Bottom navigation menampilkan tepat 4 menu (Dashboard, Pesanan, Pelanggan, Tambah Produk) tanpa menu Arsip |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-LOGINSTAF-003 — Verifikasi pull-to-refresh pada Dashboard Staf Penjualan

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Staf Penjualan |
| Sub Feature | Dashboard Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi pull-to-refresh pada Dashboard Staf Penjualan |
| Test Objective | Memastikan mekanisme refresh data dashboard berjalan tanpa error |
| Test Description | Menguji swipe pada halaman Dashboard untuk memicu refresh |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di Dashboard |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP pada Dashboard 2. Tunggu proses refresh selesai (waitForAnimationToEnd) 3. Amati apakah data ter-refresh tanpa loading stuck |
| Expected Result | Dashboard berhasil di-refresh, tidak ada indikator loading yang macet (stuck) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dashboard berhasil di-refresh, tidak ada indikator loading yang macet (stuck) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dashboard menampilkan data terbaru |
| Notes | - |

### TC-LOGINSTAF-004 — Verifikasi Staf Penjualan memiliki hak membuat PO baru

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Staf Penjualan |
| Sub Feature | Pesanan Access (With FAB) |
| Test Scenario | Verifikasi Staf Penjualan memiliki hak membuat PO baru |
| Test Objective | Memastikan tombol FloatingActionButton tersedia di halaman Pesanan untuk Staf Penjualan |
| Test Description | Menguji navigasi ke tab Pesanan dan verifikasi keberadaan FAB |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di Dashboard |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / RBAC / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pesanan' 2. Verifikasi halaman Pesanan tampil 3. Verifikasi elemen FloatingActionButton tampil |
| Expected Result | Halaman Pesanan tampil dengan tombol FAB aktif, menandakan Staf Penjualan berhak membuat PO baru |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Pesanan tampil dengan tombol FAB aktif, menandakan Staf Penjualan berhak membuat PO baru |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Notes | - |

### TC-LOGINSTAF-005 — Verifikasi navigasi ke halaman Pelanggan dan Tambah Produk

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Staf Penjualan |
| Sub Feature | Pelanggan & Produk Access |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi ke halaman Pelanggan dan Tambah Produk |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan dapat berpindah ke halaman Pelanggan dan Tambah Produk tanpa error |
| Test Description | Menguji tap berturut-turut pada menu Pelanggan dan Tambah Produk |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Navigation Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pelanggan' 2. Verifikasi halaman Pelanggan tampil 3. Tap menu 'Tambah Produk' 4. Verifikasi halaman Produk tampil |
| Expected Result | Kedua halaman (Pelanggan dan Tambah Produk) tampil dengan benar tanpa error saat navigasi berpindah tab |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Kedua halaman (Pelanggan dan Tambah Produk) tampil dengan benar tanpa error saat navigasi berpindah tab |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Tambah Produk |
| Notes | - |

### TC-LOGINSTAF-006 — Verifikasi kembali ke Dashboard dari tab lain

| Test Case ID | TC-LOGINSTAF-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-004 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Staf Penjualan |
| Sub Feature | Return to Dashboard |
| Test Scenario | Verifikasi kembali ke Dashboard dari tab lain |
| Test Objective | Memastikan navigasi kembali ke Dashboard berjalan mulus setelah berpindah beberapa tab |
| Test Description | Menguji tap menu 'Dashboard' dari halaman Tambah Produk |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Tambah Produk (lanjutan TC-LOGINSTAF-005) |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Navigation Testing / Regression Testing |
| Test Level | System Testing / Regression Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Dashboard' 2. Verifikasi Dashboard tampil kembali dengan data yang konsisten |
| Expected Result | Dashboard tampil kembali secara normal tanpa kehilangan state atau data |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dashboard tampil kembali secara normal tanpa kehilangan state atau data |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-LOGINGDG-001 — Verifikasi login berhasil sebagai Operator Gudang

| Test Case ID | TC-LOGINGDG-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-005 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Operator Gudang |
| Sub Feature | Happy Path Login |
| Test Scenario | Verifikasi login berhasil sebagai Operator Gudang |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang dapat login dengan kredensial valid |
| Test Description | Menguji alur login penuh untuk role Operator Gudang |
| Preconditions | Akun Operator Gudang aktif; aplikasi pada Landing Page |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_GUDANG, Password: PASSWORD_GUDANG |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Login' 2. Pilih role 'Operator Gudang' 3. Isi email & password dengan kredensial gudang 4. Tap 'MASUK SEKARANG' 5. Verifikasi dialog 'Login Berhasil!' dengan label 'Operator Gudang' tampil |
| Expected Result | Login berhasil dan dialog sukses menampilkan role 'Operator Gudang' dengan benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Login berhasil dan dialog sukses menampilkan role 'Operator Gudang' dengan benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di Dashboard dalam sesi Operator Gudang |
| Notes | - |

### TC-LOGINGDG-002 — Verifikasi bottom navigation Operator Gudang terbatas

| Test Case ID | TC-LOGINGDG-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-005 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Operator Gudang |
| Sub Feature | Restricted Navigation |
| Test Scenario | Verifikasi bottom navigation Operator Gudang terbatas |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang HANYA memiliki akses Dashboard dan Manajemen Stok |
| Test Description | Menguji ketidaktersediaan menu Pesanan, Pelanggan, dan Arsip bagi Operator Gudang |
| Preconditions | Login sebagai Operator Gudang berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Verifikasi menu 'Dashboard' tampil 2. Verifikasi menu 'Manajemen Stok' tampil 3. Verifikasi menu 'Pesanan' TIDAK tampil 4. Verifikasi menu 'Pelanggan' TIDAK tampil 5. Verifikasi menu 'Arsip' TIDAK tampil |
| Expected Result | Bottom navigation hanya menampilkan Dashboard dan Manajemen Stok; ketiga menu lain tidak tersedia |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Bottom navigation hanya menampilkan Dashboard dan Manajemen Stok; ketiga menu lain tidak tersedia |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Operator Gudang berada di Dashboard |
| Notes | Kasus RBAC kritikal — cross-check dengan TC-RBAC-001 |

### TC-LOGINGDG-003 — Verifikasi navigasi ke halaman Manajemen Stok

| Test Case ID | TC-LOGINGDG-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-005 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Operator Gudang |
| Sub Feature | Manajemen Stok Access |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi ke halaman Manajemen Stok |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang dapat membuka halaman Manajemen Stok tanpa error |
| Test Description | Menguji tap menu 'Manajemen Stok' dari bottom navigation |
| Preconditions | Operator Gudang berada di Dashboard |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Navigation Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Manajemen Stok' 2. Verifikasi halaman Manajemen Stok tampil |
| Expected Result | Halaman Manajemen Stok tampil dengan benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Manajemen Stok tampil dengan benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Operator Gudang berada di halaman Manajemen Stok |
| Notes | - |

### TC-LOGINGDG-004 — Verifikasi data stok termuat setelah refresh

| Test Case ID | TC-LOGINGDG-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-005 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Navigasi Operator Gudang |
| Sub Feature | Stok Data Loading |
| Test Scenario | Verifikasi data stok termuat setelah refresh |
| Test Objective | Memastikan halaman Manajemen Stok memuat data dengan benar setelah aksi refresh |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Manajemen Stok |
| Preconditions | Operator Gudang berada di halaman Manajemen Stok |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Loading Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP untuk memicu refresh 2. Tunggu animasi selesai 3. Verifikasi data stok tampil (bukan loading indicator kosong) |
| Expected Result | Data stok berhasil dimuat dan ditampilkan tanpa loading indicator yang macet |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Data stok berhasil dimuat dan ditampilkan tanpa loading indicator yang macet |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Manajemen Stok menampilkan data terkini |
| Notes | - |

### TC-LOGINGDG-005 — Verifikasi navigasi kembali ke Dashboard

| Test Case ID | TC-LOGINGDG-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-005 |
| Module | Autentikasi |
| Feature | Login Operator Gudang |
| Sub Feature | Return to Dashboard |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi kembali ke Dashboard |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang dapat kembali ke Dashboard dari halaman Manajemen Stok |
| Test Description | Menguji tap menu 'Dashboard' dari halaman Manajemen Stok |
| Preconditions | Operator Gudang berada di halaman Manajemen Stok |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Navigation Testing / Regression Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Dashboard' 2. Verifikasi Dashboard tampil kembali |
| Expected Result | Dashboard tampil kembali secara normal |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dashboard tampil kembali secara normal |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Operator Gudang berada di Dashboard |
| Notes | - |

## 2.3 Dashboard (5 Test Case)

### TC-DASH-001 — Verifikasi kartu statistik Dashboard tampil

| Test Case ID | TC-DASH-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-006 |
| Module | Dashboard |
| Feature | Dashboard Data |
| Sub Feature | Stat Cards Visibility |
| Test Scenario | Verifikasi kartu statistik Dashboard tampil |
| Test Objective | Memastikan elemen ringkasan data (mis. 'Menunggu Konfirmasi') tampil pada Dashboard Administrator |
| Test Description | Menguji visibilitas stat card setelah login sebagai Administrator |
| Preconditions | Login sebagai Administrator berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Administrator 2. Verifikasi teks 'Dashboard' tampil sebagai judul halaman 3. Verifikasi stat card 'Menunggu Konfirmasi' tampil |
| Expected Result | Dashboard menampilkan judul dan minimal satu stat card ringkasan data pesanan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dashboard menampilkan judul dan minimal satu stat card ringkasan data pesanan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-DASH-002 — Verifikasi scroll pada Dashboard untuk melihat konten tambahan

| Test Case ID | TC-DASH-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-006 |
| Module | Dashboard |
| Feature | Dashboard Data |
| Sub Feature | Scroll Dashboard |
| Test Scenario | Verifikasi scroll pada Dashboard untuk melihat konten tambahan |
| Test Objective | Memastikan seluruh konten Dashboard (termasuk recent orders/statistik lanjutan) dapat diakses via scroll |
| Test Description | Menguji swipe UP pada Dashboard |
| Preconditions | Administrator berada di Dashboard |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP dengan durasi panjang (1500ms) 2. Amati konten tambahan yang muncul di bagian bawah |
| Expected Result | Dashboard dapat di-scroll penuh menampilkan seluruh konten tanpa error rendering |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dashboard dapat di-scroll penuh menampilkan seluruh konten tanpa error rendering |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dashboard pada posisi scroll bawah |
| Notes | - |

### TC-DASH-003 — Verifikasi mekanisme pull-to-refresh Dashboard

| Test Case ID | TC-DASH-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-006 |
| Module | Dashboard |
| Feature | Dashboard Data |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi mekanisme pull-to-refresh Dashboard |
| Test Objective | Memastikan Dashboard dapat di-refresh dan data termuat ulang dengan benar |
| Test Description | Menguji swipe DOWN kemudian UP untuk mensimulasikan refresh |
| Preconditions | Administrator berada di Dashboard |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe DOWN 2. Lakukan swipe UP 3. Tunggu animasi selesai 4. Verifikasi data ter-refresh |
| Expected Result | Dashboard berhasil di-refresh, data statistik termuat ulang tanpa error |
| Actual Result | Gesture swipe UP pada Dashboard TIDAK memicu proses refresh data (tidak ada indikator loading maupun perubahan data). Data statistik tetap statis meski ada perubahan di backend. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-006 (Major) |
| Post Condition | Dashboard menampilkan data terbaru |
| Notes | Arah gesture refresh (UP) perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan konvensi UX standar (lihat hasil analisis Bagian 17 & 19) |

### TC-DASH-004 — Verifikasi loading indicator tidak macet setelah data dimuat

| Test Case ID | TC-DASH-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-006 |
| Module | Dashboard |
| Feature | Dashboard Data |
| Sub Feature | Loading State Not Stuck |
| Test Scenario | Verifikasi loading indicator tidak macet setelah data dimuat |
| Test Objective | Memastikan pesan 'Memuat dashboard...' hilang setelah proses loading data selesai |
| Test Description | Menguji ketidaktampilan indikator loading pasca refresh |
| Preconditions | Dashboard telah selesai proses refresh (lanjutan TC-DASH-003) |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Loading Validation / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati Dashboard setelah proses refresh selesai 2. Verifikasi teks 'Memuat dashboard...' TIDAK tampil lagi |
| Expected Result | Indikator loading tidak tampil lagi setelah data selesai dimuat, tidak ada kondisi stuck loading |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Indikator loading tidak tampil lagi setelah data selesai dimuat, tidak ada kondisi stuck loading |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dashboard menampilkan data final (bukan state loading) |
| Notes | - |

### TC-DASH-005 — Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat memuat data Dashboard

| Test Case ID | TC-DASH-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-006 |
| Module | Dashboard |
| Feature | Dashboard Data |
| Sub Feature | Network Failure During Load |
| Test Scenario | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat memuat data Dashboard |
| Test Objective | Memastikan Dashboard menampilkan pesan error yang sesuai saat gagal mengambil data dari backend |
| Test Description | Menguji refresh Dashboard dalam kondisi device offline/airplane mode |
| Preconditions | Administrator berada di Dashboard; device dalam kondisi offline |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Network Failure / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Kondisi jaringan: offline |
| Detailed Test Steps | 1. Aktifkan mode airplane pada device 2. Lakukan pull-to-refresh pada Dashboard 3. Amati respons aplikasi |
| Expected Result | Aplikasi menampilkan pesan error jaringan yang informatif, bukan layar kosong/stuck loading tanpa penjelasan |
| Actual Result | Tidak dapat dieksekusi — kendala teknis yang sama (simulasi kondisi jaringan offline belum didukung pada environment eksekusi). |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dashboard menampilkan pesan error atau data cache terakhir |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan skenario |

## 2.4 Manajemen Pesanan (25 Test Case)

### TC-PESLIST-001 — Verifikasi halaman daftar Pesanan tampil

| Test Case ID | TC-PESLIST-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Daftar Pesanan |
| Sub Feature | List View |
| Test Scenario | Verifikasi halaman daftar Pesanan tampil |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan dapat mengakses dan melihat daftar pesanan |
| Test Description | Menguji navigasi ke tab Pesanan setelah login sebagai Staf Penjualan |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Staf Penjualan 2. Tap menu 'Pesanan' 3. Verifikasi halaman Pesanan tampil |
| Expected Result | Halaman Pesanan tampil dengan daftar pesanan (jika ada data) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Pesanan tampil dengan daftar pesanan (jika ada data) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-002 — Verifikasi seluruh filter chip status pesanan tampil

| Test Case ID | TC-PESLIST-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Filter Status |
| Sub Feature | Filter Chips Visibility |
| Test Scenario | Verifikasi seluruh filter chip status pesanan tampil |
| Test Objective | Memastikan ketujuh filter status (Semua, Menunggu, Dikonfirmasi, Produksi, Siap Kirim, Selesai, Dibatalkan) tampil lengkap |
| Test Description | Menguji visibilitas seluruh chip filter pada halaman Pesanan |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati baris filter chip 2. Verifikasi 'Semua' tampil 3. Verifikasi 'Menunggu' tampil 4. Verifikasi 'Dikonfirmasi' tampil 5. Verifikasi 'Produksi' tampil 6. Verifikasi 'Siap Kirim' tampil 7. Verifikasi 'Selesai' tampil 8. Verifikasi 'Dibatalkan' tampil |
| Expected Result | Ketujuh filter chip status tampil lengkap dan dapat dipilih |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Ketujuh filter chip status tampil lengkap dan dapat dipilih |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Pesanan menampilkan filter 'Semua' sebagai default |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-003 — Verifikasi fungsi filter berdasarkan status pesanan

| Test Case ID | TC-PESLIST-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Filter Status |
| Sub Feature | Filter by Status |
| Test Scenario | Verifikasi fungsi filter berdasarkan status pesanan |
| Test Objective | Memastikan daftar pesanan berubah sesuai status yang dipilih (Menunggu, Dikonfirmasi, Selesai) |
| Test Description | Menguji tap berturut-turut pada filter 'Menunggu', 'Dikonfirmasi', dan 'Selesai' |
| Preconditions | Halaman Pesanan menampilkan filter 'Semua' |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Equivalence Partitioning |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Filter: Menunggu, Dikonfirmasi, Selesai |
| Detailed Test Steps | 1. Tap filter 'Menunggu', verifikasi daftar hanya menampilkan status Menunggu 2. Tap filter 'Dikonfirmasi', verifikasi daftar berubah sesuai status 3. Tap filter 'Selesai', verifikasi daftar berubah sesuai status 4. Tap filter 'Semua', verifikasi daftar kembali menampilkan seluruh pesanan |
| Expected Result | Daftar pesanan terfilter dengan akurat sesuai status yang dipilih pada setiap perpindahan filter |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pesanan terfilter dengan akurat sesuai status yang dipilih pada setiap perpindahan filter |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Filter kembali pada 'Semua' |
| Notes | Test hanya memverifikasi UI merespons tap, TIDAK memverifikasi isi data benar-benar sesuai status (lihat hasil analisis Bagian 10) |

### TC-PESLIST-004 — Verifikasi pencarian pesanan berdasarkan nomor PO

| Test Case ID | TC-PESLIST-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Search |
| Sub Feature | Search by PO Number |
| Test Scenario | Verifikasi pencarian pesanan berdasarkan nomor PO |
| Test Objective | Memastikan fitur search dapat memfilter daftar pesanan berdasarkan input 'PO-' |
| Test Description | Menguji input teks pada search bar dan verifikasi hasil pencarian |
| Preconditions | Halaman Pesanan menampilkan filter 'Semua' |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Search query: 'PO-' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap search bar 'Cari no. PO atau nama pelanggan...' 2. Input teks 'PO-' 3. Amati hasil pencarian yang tampil |
| Expected Result | Daftar pesanan terfilter menampilkan hanya item dengan nomor PO yang mengandung 'PO-' |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pesanan terfilter menampilkan hanya item dengan nomor PO yang mengandung 'PO-' |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Search bar menampilkan hasil pencarian aktif |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-005 — Verifikasi penghapusan query pencarian mengembalikan daftar penuh

| Test Case ID | TC-PESLIST-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Search |
| Sub Feature | Clear Search |
| Test Scenario | Verifikasi penghapusan query pencarian mengembalikan daftar penuh |
| Test Objective | Memastikan setelah query pencarian dihapus, daftar pesanan kembali menampilkan seluruh data |
| Test Description | Menguji erase text pada search bar setelah pencarian aktif |
| Preconditions | Search bar menampilkan hasil pencarian 'PO-' (lanjutan TC-PESLIST-004) |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Alternative Flow |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap pada search bar 2. Hapus teks 'PO-' (erase) 3. Verifikasi daftar pesanan kembali menampilkan seluruh data |
| Expected Result | Daftar pesanan kembali ke tampilan penuh setelah query pencarian dikosongkan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pesanan kembali ke tampilan penuh setelah query pencarian dikosongkan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Search bar dalam kondisi kosong |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-006 — Verifikasi tampilan saat pencarian tidak menemukan hasil

| Test Case ID | TC-PESLIST-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Search |
| Sub Feature | Search No Result / Edge Case |
| Test Scenario | Verifikasi tampilan saat pencarian tidak menemukan hasil |
| Test Objective | Memastikan aplikasi menampilkan pesan/empty state yang sesuai saat query pencarian tidak memiliki hasil |
| Test Description | Menguji input query acak yang tidak mungkin cocok dengan data manapun |
| Preconditions | Halaman Pesanan menampilkan filter 'Semua' |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Edge Case / Empty Input / Error Message Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Search query: 'ZZZZ999NOTFOUND' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap search bar 2. Input teks 'ZZZZ999NOTFOUND' 3. Amati tampilan hasil pencarian |
| Expected Result | Aplikasi menampilkan empty state/pesan 'Data tidak ditemukan' yang informatif, bukan layar kosong tanpa penjelasan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Aplikasi menampilkan empty state/pesan 'Data tidak ditemukan' yang informatif, bukan layar kosong tanpa penjelasan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Search bar tetap menampilkan query yang dimasukkan |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan skenario |

### TC-PESLIST-007 — Verifikasi pull-to-refresh pada daftar Pesanan

| Test Case ID | TC-PESLIST-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Refresh |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh List |
| Test Scenario | Verifikasi pull-to-refresh pada daftar Pesanan |
| Test Objective | Memastikan daftar pesanan dapat di-refresh untuk memuat data terbaru |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Pesanan |
| Preconditions | Halaman Pesanan menampilkan daftar penuh |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP untuk memicu refresh 2. Tunggu animasi selesai 3. Amati hasil refresh |
| Expected Result | Daftar pesanan berhasil di-refresh dengan data terkini tanpa loading stuck |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pesanan berhasil di-refresh dengan data terkini tanpa loading stuck |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Pesanan menampilkan data terbaru |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-008 — Verifikasi pembukaan detail pesanan dari daftar

| Test Case ID | TC-PESLIST-008 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Detail Pesanan |
| Sub Feature | Open & View Detail |
| Test Scenario | Verifikasi pembukaan detail pesanan dari daftar |
| Test Objective | Memastikan tap pada item pesanan pertama membuka halaman Detail Pesanan dengan benar |
| Test Description | Menguji tap item index 0 pada daftar pesanan |
| Preconditions | Halaman Pesanan menampilkan minimal 1 data pesanan |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Navigation Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar pesanan 2. Verifikasi halaman 'Detail Pesanan' tampil 3. Lakukan swipe UP untuk scroll detail 4. Amati seluruh informasi detail tampil |
| Expected Result | Halaman Detail Pesanan tampil lengkap dengan informasi pesanan yang benar dan dapat di-scroll |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Detail Pesanan tampil lengkap dengan informasi pesanan yang benar dan dapat di-scroll |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman Detail Pesanan |
| Notes | - |

### TC-PESLIST-009 — Verifikasi navigasi kembali dari Detail Pesanan ke daftar

| Test Case ID | TC-PESLIST-009 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-007 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Detail Pesanan |
| Sub Feature | Back Navigation |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi kembali dari Detail Pesanan ke daftar |
| Test Objective | Memastikan tombol back mengembalikan user ke daftar Pesanan tanpa kehilangan state filter/search |
| Test Description | Menguji pressKey back dari halaman Detail Pesanan |
| Preconditions | User berada di halaman Detail Pesanan (lanjutan TC-PESLIST-008) |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Navigation Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back (pressKey: back) 2. Verifikasi kembali ke daftar Pesanan |
| Expected Result | User kembali ke halaman daftar Pesanan dengan state (filter/scroll) yang konsisten |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — User kembali ke halaman daftar Pesanan dengan state (filter/scroll) yang konsisten |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman daftar Pesanan |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-001 — Verifikasi form Buat Pesanan Baru terbuka via FAB

| Test Case ID | TC-PESNEW-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Open Form via FAB |
| Test Scenario | Verifikasi form Buat Pesanan Baru terbuka via FAB |
| Test Objective | Memastikan tap FloatingActionButton membuka form pembuatan pesanan baru dengan elemen lengkap |
| Test Description | Menguji tap FAB pada halaman Pesanan dan verifikasi form terbuka |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Verifikasi FloatingActionButton tampil 2. Tap FloatingActionButton 3. Verifikasi judul 'Buat Pesanan Baru' tampil 4. Verifikasi section 'Pelanggan' tampil 5. Verifikasi section 'Produk' tampil |
| Expected Result | Form Buat Pesanan Baru terbuka dengan seluruh section (Pelanggan, Produk) tampil lengkap |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Form Buat Pesanan Baru terbuka dengan seluruh section (Pelanggan, Produk) tampil lengkap |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di form Buat Pesanan Baru |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-002 — Verifikasi pemilihan pelanggan pada form pesanan

| Test Case ID | TC-PESNEW-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Pilih Pelanggan |
| Test Scenario | Verifikasi pemilihan pelanggan pada form pesanan |
| Test Objective | Memastikan picker pelanggan terbuka dan dapat memilih salah satu pelanggan dari daftar |
| Test Description | Menguji tap 'Pilih Pelanggan' dan memilih item pertama |
| Preconditions | Form Buat Pesanan Baru terbuka; data pelanggan tersedia di sistem |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Pelanggan index 0 dari daftar |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Pilih Pelanggan' 2. Verifikasi picker pelanggan terbuka 3. Tap pelanggan pertama (index 0) 4. Verifikasi pelanggan terpilih tampil di form |
| Expected Result | Pelanggan yang dipilih tampil pada form sebagai konfirmasi pemilihan berhasil |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Pelanggan yang dipilih tampil pada form sebagai konfirmasi pemilihan berhasil |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form menampilkan pelanggan terpilih |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-003 — Verifikasi pemilihan tanggal pengiriman via date picker

| Test Case ID | TC-PESNEW-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Pilih Tanggal Pengiriman |
| Test Scenario | Verifikasi pemilihan tanggal pengiriman via date picker |
| Test Objective | Memastikan date picker dapat dibuka dan tanggal dapat dikonfirmasi |
| Test Description | Menguji tap field tanggal pengiriman dan konfirmasi via tombol OK |
| Preconditions | Pelanggan telah dipilih pada form (lanjutan TC-PESNEW-002) |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tanggal default date picker |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'tanggal_pengiriman' 2. Verifikasi date picker terbuka 3. Tap tombol 'OK' untuk konfirmasi tanggal |
| Expected Result | Tanggal pengiriman berhasil dipilih dan tersimpan pada form |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Tanggal pengiriman berhasil dipilih dan tersimpan pada form |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form menampilkan tanggal pengiriman terpilih |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-004 — Verifikasi penambahan produk ke dalam pesanan

| Test Case ID | TC-PESNEW-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Tambah Produk ke Order |
| Test Scenario | Verifikasi penambahan produk ke dalam pesanan |
| Test Objective | Memastikan produk dapat dipilih, jumlah diisi, dan berhasil ditambahkan ke dalam daftar item pesanan |
| Test Description | Menguji alur tambah produk: pilih produk, isi jumlah '5', konfirmasi tambah |
| Preconditions | Tanggal pengiriman telah dipilih; data produk tersedia di sistem |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Functional Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Produk index 0, Jumlah: 5 |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Tambah Produk' 2. Verifikasi product picker terbuka 3. Tap produk pertama (index 0) 4. Tap field 'jumlah_field', hapus isi sebelumnya 5. Input '5' 6. Tap tombol 'Tambahkan' |
| Expected Result | Produk berhasil ditambahkan ke daftar item pesanan dengan jumlah 5 unit, tampil pada ringkasan form |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Produk berhasil ditambahkan ke daftar item pesanan dengan jumlah 5 unit, tampil pada ringkasan form |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form menampilkan minimal 1 item produk dalam daftar pesanan |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-005 — Verifikasi pengisian catatan pesanan

| Test Case ID | TC-PESNEW-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Isi Catatan |
| Test Scenario | Verifikasi pengisian catatan pesanan |
| Test Objective | Memastikan field catatan dapat diisi dengan teks bebas |
| Test Description | Menguji input teks pada field 'catatan' |
| Preconditions | Minimal 1 produk telah ditambahkan ke pesanan |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Catatan: 'Catatan pesanan dari Maestro QA' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'catatan' 2. Input teks catatan 3. Sembunyikan keyboard (hideKeyboard) |
| Expected Result | Catatan tersimpan pada field dan tampil sesuai input tanpa terpotong |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Catatan tersimpan pada field dan tampil sesuai input tanpa terpotong |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form menampilkan catatan yang telah diisi |
| Notes | - |

### TC-PESNEW-006 — Verifikasi submit pesanan baru berhasil (end-to-end form)

| Test Case ID | TC-PESNEW-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Submit — Happy Path |
| Test Scenario | Verifikasi submit pesanan baru berhasil (end-to-end form) |
| Test Objective | Memastikan pesanan baru berhasil dibuat setelah seluruh field form terisi lengkap dan valid |
| Test Description | Menguji submit form lengkap: pelanggan, tanggal, produk+jumlah, catatan, lalu tap 'Simpan Pesanan' |
| Preconditions | Seluruh field wajib form telah terisi (lanjutan TC-PESNEW-002 s.d. TC-PESNEW-005) |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path / Integration Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Pelanggan valid, Produk valid, Jumlah: 5, Catatan terisi |
| Detailed Test Steps | 1. Scroll ke bawah form 2. Tap tombol 'Simpan Pesanan' 3. Tunggu proses submit selesai 4. Verifikasi kembali ke halaman Pesanan atau pesan sukses tampil |
| Expected Result | Pesanan baru berhasil disimpan; sistem kembali ke daftar Pesanan dan pesanan baru muncul dengan status 'Menunggu Konfirmasi' |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Pesanan baru berhasil disimpan; sistem kembali ke daftar Pesanan dan pesanan baru muncul dengan status 'Menunggu Konfirmasi' |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Data pesanan baru tersimpan di backend dan tampil di daftar Pesanan |
| Notes | Assertion pada script asli hanya memverifikasi teks generik 'Pesanan', tidak memverifikasi PO baru benar-benar muncul dengan status benar (lihat hasil analisis Bagian 10) |

### TC-PESNEW-007 — Verifikasi FAB pembuatan pesanan hanya tersedia untuk Staf Penjualan

| Test Case ID | TC-PESNEW-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | FAB Visibility RBAC |
| Test Scenario | Verifikasi FAB pembuatan pesanan hanya tersedia untuk Staf Penjualan |
| Test Objective | Memastikan tombol FAB pembuatan PO tidak tersedia untuk role selain Staf Penjualan (cross-check RBAC) |
| Test Description | Menguji navigasi ke Pesanan sebagai Administrator dan verifikasi FAB tidak tampil |
| Preconditions | Login sebagai Administrator; berada di halaman Pesanan |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Administrator 2. Tap menu 'Pesanan' 3. Verifikasi FloatingActionButton TIDAK tampil |
| Expected Result | FAB pembuatan pesanan tidak tersedia bagi Administrator, mencegah pembuatan PO oleh role yang tidak berwenang |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — FAB pembuatan pesanan tidak tersedia bagi Administrator, mencegah pembuatan PO oleh role yang tidak berwenang |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Pesanan tanpa akses buat PO |
| Notes | Duplikat validasi dengan TC-LOGINADM-003 dan TC-RBAC-002 untuk memastikan konsistensi lintas skenario |

### TC-PESNEW-008 — Verifikasi perilaku saat tombol 'Simpan Pesanan' ditekan berulang cepat

| Test Case ID | TC-PESNEW-008 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Duplicate Submit |
| Test Scenario | Verifikasi perilaku saat tombol 'Simpan Pesanan' ditekan berulang cepat |
| Test Objective | Memastikan tidak terjadi pembuatan PO ganda (duplicate order) akibat double-tap pada tombol submit |
| Test Description | Menguji tap ganda cepat pada tombol 'Simpan Pesanan' setelah form terisi lengkap |
| Preconditions | Seluruh field form telah terisi valid |
| Priority | Medium |
| Severity | Critical |
| Test Type | Duplicate Action / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Data form lengkap dan valid |
| Detailed Test Steps | 1. Lengkapi seluruh field form (pelanggan, produk, jumlah, catatan) 2. Tap tombol 'Simpan Pesanan' dua kali secara cepat berturut-turut 3. Verifikasi jumlah PO baru yang tercipta di daftar Pesanan |
| Expected Result | Hanya satu PO baru yang tercipta (idempotent); tidak ada duplikasi data pesanan akibat double-submit |
| Actual Result | Double-tap cepat pada tombol 'Simpan Pesanan' menghasilkan DUA entri PO baru yang identik (nomor PO berbeda, data sama) pada daftar Pesanan. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-003 (Critical) |
| Post Condition | Daftar Pesanan menampilkan tepat satu PO baru |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; risiko tinggi pada proses bisnis finansial — direkomendasikan prioritas tinggi untuk ditambahkan |

### TC-PESNEW-009 — Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat submit pesanan

| Test Case ID | TC-PESNEW-009 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-008 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Form Pesanan Baru |
| Sub Feature | Network Failure on Submit |
| Test Scenario | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat submit pesanan |
| Test Objective | Memastikan data form tidak hilang dan pesan error yang sesuai tampil saat submit gagal akibat jaringan terputus |
| Test Description | Menguji submit form pesanan lengkap dalam kondisi device offline |
| Preconditions | Form pesanan telah terisi lengkap; device dalam kondisi offline |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Network Failure / Error Handling Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Data form lengkap dan valid, kondisi jaringan: offline |
| Detailed Test Steps | 1. Lengkapi form pesanan hingga siap submit 2. Aktifkan mode airplane pada device 3. Tap tombol 'Simpan Pesanan' 4. Amati respons aplikasi terhadap kegagalan koneksi |
| Expected Result | Aplikasi menampilkan pesan error jaringan yang jelas, data form tetap tersimpan/tidak hilang, dan submit dapat diulang setelah koneksi pulih |
| Actual Result | Tidak dapat dieksekusi — kendala teknis yang sama dengan TC-LOGINVAL-010 (simulasi offline tidak tersedia pada environment eksekusi saat ini). |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form tetap terisi menunggu retry, tidak ada data korup |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan skenario prioritas tinggi |

### TC-PESVAL-001 — Verifikasi validasi submit tanpa pelanggan dan produk

| Test Case ID | TC-PESVAL-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Empty Submit |
| Test Scenario | Verifikasi validasi submit tanpa pelanggan dan produk |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak submit pesanan yang belum memiliki pelanggan maupun produk terpilih |
| Test Description | Menguji tap 'Simpan Pesanan' segera setelah form dibuka tanpa mengisi apapun |
| Preconditions | Form Buat Pesanan Baru terbuka dalam kondisi kosong |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Empty Input / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Form kosong |
| Detailed Test Steps | 1. Buka form Buat Pesanan Baru 2. Scroll ke bawah 3. Tap tombol 'Simpan Pesanan' tanpa mengisi apapun 4. Amati respons validasi sistem |
| Expected Result | Sistem menolak submit dan menampilkan pesan/snackbar error yang menjelaskan field wajib belum terisi |
| Actual Result | Saat tombol 'Simpan Pesanan' ditekan dalam kondisi form kosong, tidak ada snackbar/dialog error yang tampil kepada user. Tombol tidak memberikan respons visual apapun sehingga user tidak mengetahui alasan submit gagal. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-012 (Major) |
| Post Condition | User tetap berada di form dengan data kosong |
| Notes | Script asli hanya mengambil screenshot tanpa assertion eksplisit pada pesan error — perlu ditambahkan assertion spesifik |

### TC-PESVAL-002 — Verifikasi pembatalan pemilihan produk

| Test Case ID | TC-PESVAL-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Cancel Product Picker |
| Test Scenario | Verifikasi pembatalan pemilihan produk |
| Test Objective | Memastikan user dapat membatalkan (back) dari product picker tanpa memilih produk apapun |
| Test Description | Menguji tap 'Tambah Produk' lalu langsung tekan back tanpa memilih produk |
| Preconditions | Form Buat Pesanan Baru terbuka |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Alternative Flow / Negative Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Tambah Produk' 2. Verifikasi product picker terbuka 3. Tekan tombol back tanpa memilih produk |
| Expected Result | Product picker tertutup dan kembali ke form tanpa produk baru ditambahkan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Product picker tertutup dan kembali ke form tanpa produk baru ditambahkan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form kembali ke kondisi sebelum product picker dibuka |
| Notes | - |

### TC-PESVAL-003 — Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi 0

| Test Case ID | TC-PESVAL-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Jumlah Produk = 0 |
| Test Scenario | Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi 0 |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak penambahan produk dengan jumlah 0 dan menampilkan pesan error yang sesuai |
| Test Description | Menguji input '0' pada field jumlah lalu tap 'Tambahkan' |
| Preconditions | Field jumlah produk dapat diakses pada form |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Boundary Value Analysis / Negative Testing / Error Message Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Jumlah: 0 |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'jumlah_field' 2. Hapus isi sebelumnya (erase) 3. Input '0' 4. Tap tombol 'Tambahkan' 5. Amati pesan validasi |
| Expected Result | Sistem menampilkan pesan 'Jumlah harus lebih dari 0' dan menolak penambahan produk ke pesanan |
| Actual Result | Field 'jumlah_field' tetap dapat diisi dan tombol 'Tambahkan' tetap aktif meskipun product picker sebelumnya dibatalkan (belum ada produk terpilih). Produk dengan data null/kosong berhasil masuk ke daftar item pesanan tanpa validasi. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-001 (Critical) |
| Post Condition | Produk tidak ditambahkan ke daftar item pesanan |
| Notes | PERHATIAN: pada script asli, step ini dieksekusi setelah pembatalan product picker (TC-PESVAL-002) tanpa produk terpilih — berpotensi bug/asumsi UI salah (lihat hasil analisis Bagian 18, poin 7) |

### TC-PESVAL-004 — Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi nilai negatif

| Test Case ID | TC-PESVAL-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Jumlah Produk Negatif |
| Test Scenario | Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi nilai negatif |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak input jumlah produk bernilai negatif |
| Test Description | Menguji input '-5' pada field jumlah lalu tap 'Tambahkan' |
| Preconditions | Field jumlah produk dapat diakses; produk telah dipilih |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Boundary Value Analysis / Negative Testing / Edge Case |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Jumlah: -5 |
| Detailed Test Steps | 1. Pilih produk pada product picker 2. Tap field 'jumlah_field', hapus isi sebelumnya 3. Input '-5' 4. Tap tombol 'Tambahkan' 5. Amati respons sistem |
| Expected Result | Sistem menolak nilai negatif dan menampilkan pesan validasi yang sesuai, tidak menambahkan item dengan jumlah negatif |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak nilai negatif dan menampilkan pesan validasi yang sesuai, tidak menambahkan item dengan jumlah negatif |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Produk tidak ditambahkan ke daftar item pesanan |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan (nilai boundary penting selain 0) |

### TC-PESVAL-005 — Verifikasi validasi input non-numerik pada field jumlah

| Test Case ID | TC-PESVAL-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Jumlah Produk Non-Numeric |
| Test Scenario | Verifikasi validasi input non-numerik pada field jumlah |
| Test Objective | Memastikan field jumlah menolak/mengabaikan karakter non-angka |
| Test Description | Menguji input string 'abc' pada field jumlah produk |
| Preconditions | Field jumlah produk dapat diakses; produk telah dipilih |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Invalid Input / Input Validation / Edge Case |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Jumlah: 'abc' |
| Detailed Test Steps | 1. Pilih produk pada product picker 2. Tap field 'jumlah_field', hapus isi sebelumnya 3. Input teks 'abc' 4. Tap tombol 'Tambahkan' 5. Amati respons sistem |
| Expected Result | Field jumlah menolak karakter non-numerik (baik dicegah saat pengetikan atau divalidasi saat submit) dengan pesan error yang sesuai |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Field jumlah menolak karakter non-numerik (baik dicegah saat pengetikan atau divalidasi saat submit) dengan pesan error yang sesuai |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Produk tidak ditambahkan dengan jumlah tidak valid |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan |

### TC-PESVAL-006 — Verifikasi pembatalan pembuatan pesanan secara penuh

| Test Case ID | TC-PESVAL-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Cancel & Back to List |
| Test Scenario | Verifikasi pembatalan pembuatan pesanan secara penuh |
| Test Objective | Memastikan user dapat membatalkan pembuatan pesanan dan kembali ke daftar Pesanan tanpa data tersimpan |
| Test Description | Menguji tekan tombol back dari form Buat Pesanan Baru |
| Preconditions | Form Buat Pesanan Baru terbuka dengan/tanpa data terisi sebagian |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Alternative Flow / Interrupted Process |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back (pressKey: back) dari form 2. Verifikasi kembali ke daftar Pesanan |
| Expected Result | Form tertutup, user kembali ke daftar Pesanan, tidak ada pesanan baru yang tersimpan dari form yang dibatalkan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Form tertutup, user kembali ke daftar Pesanan, tidak ada pesanan baru yang tersimpan dari form yang dibatalkan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Daftar Pesanan tidak bertambah item baru |
| Notes | - |

### TC-PESVAL-007 — Verifikasi user dapat memperbaiki input setelah error dan submit ulang

| Test Case ID | TC-PESVAL-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-009 |
| Module | Manajemen Pesanan |
| Feature | Validasi Form Pesanan |
| Sub Feature | Retry After Error |
| Test Scenario | Verifikasi user dapat memperbaiki input setelah error dan submit ulang |
| Test Objective | Memastikan setelah menerima pesan error (jumlah=0), user dapat memperbaiki jumlah dan berhasil menambahkan produk |
| Test Description | Menguji perbaikan input jumlah dari '0' menjadi nilai valid setelah menerima error |
| Preconditions | Sistem baru saja menampilkan error 'Jumlah harus lebih dari 0' (lanjutan TC-PESVAL-003) |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Retry Scenario / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Jumlah: 0 → 3 |
| Detailed Test Steps | 1. Setelah error jumlah=0 tampil, tap kembali field 'jumlah_field' 2. Hapus isi sebelumnya 3. Input nilai valid '3' 4. Tap tombol 'Tambahkan' 5. Verifikasi produk berhasil ditambahkan |
| Expected Result | Setelah perbaikan input, produk berhasil ditambahkan ke daftar item pesanan tanpa error |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Setelah perbaikan input, produk berhasil ditambahkan ke daftar item pesanan tanpa error |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Form menampilkan produk dengan jumlah valid |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan untuk melengkapi siklus retry |

## 2.5 Manajemen Pelanggan (10 Test Case)

### TC-PLG-001 — Verifikasi halaman daftar Pelanggan tampil

| Test Case ID | TC-PLG-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Daftar Pelanggan |
| Sub Feature | List View |
| Test Scenario | Verifikasi halaman daftar Pelanggan tampil |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan dapat mengakses dan melihat daftar pelanggan |
| Test Description | Menguji navigasi ke tab Pelanggan |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pelanggan' 2. Verifikasi halaman daftar Pelanggan tampil |
| Expected Result | Halaman daftar Pelanggan tampil dengan data pelanggan (jika tersedia) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman daftar Pelanggan tampil dengan data pelanggan (jika tersedia) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Pelanggan |
| Notes | - |

### TC-PLG-002 — Verifikasi refresh daftar Pelanggan

| Test Case ID | TC-PLG-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Daftar Pelanggan |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi refresh daftar Pelanggan |
| Test Objective | Memastikan daftar pelanggan dapat di-refresh untuk memuat data terbaru |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Pelanggan |
| Preconditions | Halaman Pelanggan tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP untuk memicu refresh 2. Tunggu proses selesai |
| Expected Result | Daftar pelanggan ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pelanggan ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Pelanggan menampilkan data terkini |
| Notes | - |

### TC-PLG-003 — Verifikasi pencarian pelanggan dengan query valid

| Test Case ID | TC-PLG-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Search Pelanggan |
| Sub Feature | Search Valid Query |
| Test Scenario | Verifikasi pencarian pelanggan dengan query valid |
| Test Objective | Memastikan fitur search memfilter daftar pelanggan sesuai karakter yang diinput |
| Test Description | Menguji input 'a' pada search bar pelanggan |
| Preconditions | Halaman Pelanggan tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Search query: 'a' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'search_pelanggan' 2. Input teks 'a' 3. Amati hasil pencarian |
| Expected Result | Daftar pelanggan terfilter menampilkan hanya pelanggan yang namanya mengandung huruf 'a' |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pelanggan terfilter menampilkan hanya pelanggan yang namanya mengandung huruf 'a' |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Search bar menampilkan hasil aktif |
| Notes | Query 1 karakter ('a') terlalu generik untuk regresi stabil — direkomendasikan pengujian tambahan dengan query lebih spesifik |

### TC-PLG-004 — Verifikasi penghapusan query pencarian pelanggan

| Test Case ID | TC-PLG-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Search Pelanggan |
| Sub Feature | Clear Search |
| Test Scenario | Verifikasi penghapusan query pencarian pelanggan |
| Test Objective | Memastikan daftar kembali penuh setelah query pencarian dihapus |
| Test Description | Menguji erase text pada search bar |
| Preconditions | Search bar menampilkan hasil pencarian aktif |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Alternative Flow |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap pada search bar 2. Hapus teks pencarian (erase) 3. Verifikasi daftar kembali penuh |
| Expected Result | Daftar pelanggan kembali menampilkan seluruh data setelah query dikosongkan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar pelanggan kembali menampilkan seluruh data setelah query dikosongkan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Search bar dalam kondisi kosong |
| Notes | - |

### TC-PLG-005 — Verifikasi pembukaan detail pelanggan

| Test Case ID | TC-PLG-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Detail Pelanggan |
| Sub Feature | Open Detail |
| Test Scenario | Verifikasi pembukaan detail pelanggan |
| Test Objective | Memastikan tap pada item pelanggan pertama membuka halaman Detail Pelanggan |
| Test Description | Menguji tap item index 0 pada daftar pelanggan |
| Preconditions | Daftar pelanggan menampilkan minimal 1 data |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar pelanggan 2. Verifikasi halaman 'Detail Pelanggan' tampil |
| Expected Result | Halaman Detail Pelanggan tampil dengan informasi pelanggan yang benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Detail Pelanggan tampil dengan informasi pelanggan yang benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman Detail Pelanggan |
| Notes | - |

### TC-PLG-006 — Verifikasi form Tambah Pelanggan terbuka via FAB

| Test Case ID | TC-PLG-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Tambah Pelanggan |
| Sub Feature | Open Form via FAB |
| Test Scenario | Verifikasi form Tambah Pelanggan terbuka via FAB |
| Test Objective | Memastikan tap FloatingActionButton membuka form pendaftaran pelanggan baru |
| Test Description | Menguji tap FAB dari daftar Pelanggan |
| Preconditions | User berada di halaman daftar Pelanggan |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back dari detail (jika ada) 2. Tap FloatingActionButton 3. Verifikasi judul 'Tambah Pelanggan' tampil |
| Expected Result | Form Tambah Pelanggan terbuka dengan seluruh field input yang diperlukan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Form Tambah Pelanggan terbuka dengan seluruh field input yang diperlukan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di form Tambah Pelanggan |
| Notes | - |

### TC-PLG-007 — Verifikasi penambahan pelanggan baru berhasil

| Test Case ID | TC-PLG-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Tambah Pelanggan |
| Sub Feature | Happy Path Create |
| Test Scenario | Verifikasi penambahan pelanggan baru berhasil |
| Test Objective | Memastikan pelanggan baru berhasil disimpan setelah seluruh field form (nama, email, telepon, alamat) diisi valid |
| Test Description | Menguji pengisian form lengkap dan submit via tombol 'Simpan' |
| Preconditions | Form Tambah Pelanggan terbuka |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Nama: 'QA Test Customer', Email: 'qatest@example.com', Telepon: '08123456789', Alamat: 'Jl. QA Test No. 1, Jakarta' |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field 'nama_pelanggan' dengan 'QA Test Customer' 2. Isi field 'email_pelanggan' dengan 'qatest@example.com' 3. Isi field 'telepon_pelanggan' dengan '08123456789' 4. Isi field 'alamat_pelanggan' dengan 'Jl. QA Test No. 1, Jakarta' 5. Sembunyikan keyboard 6. Scroll ke bawah, tap tombol 'Simpan' |
| Expected Result | Pelanggan baru berhasil tersimpan; sistem kembali ke daftar Pelanggan dan pelanggan baru dapat ditemukan via pencarian |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Pelanggan baru berhasil tersimpan; sistem kembali ke daftar Pelanggan dan pelanggan baru dapat ditemukan via pencarian |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Data pelanggan baru tersimpan di backend |
| Notes | Data test tidak menggunakan identifier unik (timestamp) — berisiko duplikasi pada eksekusi berulang (lihat hasil analisis Bagian 12) |

### TC-PLG-008 — Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Pelanggan

| Test Case ID | TC-PLG-008 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Tambah Pelanggan |
| Sub Feature | Empty Form Validation |
| Test Scenario | Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Pelanggan |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak submit form pelanggan dengan field nama kosong |
| Test Description | Menguji tap 'Simpan' tanpa mengisi field apapun |
| Preconditions | Form Tambah Pelanggan terbuka dalam kondisi kosong |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Empty Input / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Seluruh field kosong |
| Detailed Test Steps | 1. Buka form Tambah Pelanggan 2. Scroll ke bawah tanpa mengisi field 3. Tap tombol 'Simpan' 4. Amati pesan validasi |
| Expected Result | Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi field wajib (minimal nama) yang jelas |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi field wajib (minimal nama) yang jelas |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di form dengan data kosong |
| Notes | - |

### TC-PLG-009 — Verifikasi validasi format email tidak valid pada form pelanggan

| Test Case ID | TC-PLG-009 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Tambah Pelanggan |
| Sub Feature | Invalid Email Format |
| Test Scenario | Verifikasi validasi format email tidak valid pada form pelanggan |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak format email yang tidak sesuai standar (mis. tanpa domain) |
| Test Description | Menguji input email 'namatanpaformat' pada field email pelanggan |
| Preconditions | Form Tambah Pelanggan terbuka |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Invalid Input / Equivalence Partitioning |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: 'namatanpaformat' |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field 'nama_pelanggan' dengan data valid 2. Isi field 'email_pelanggan' dengan 'namatanpaformat' 3. Isi field lain dengan data valid 4. Tap tombol 'Simpan' 5. Amati respons validasi |
| Expected Result | Sistem menampilkan pesan validasi format email tidak valid dan menolak submit |
| Actual Result | Sistem menerima dan menyimpan data pelanggan dengan email 'namatanpaformat' tanpa validasi format, tidak menampilkan pesan error apapun. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-014 (Major) |
| Post Condition | User tetap berada di form dengan pesan error email |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan |

### TC-PLG-010 — Verifikasi pengeditan data pelanggan berhasil

| Test Case ID | TC-PLG-010 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-010 |
| Module | Manajemen Pelanggan |
| Feature | Edit Pelanggan |
| Sub Feature | Happy Path Update |
| Test Scenario | Verifikasi pengeditan data pelanggan berhasil |
| Test Objective | Memastikan nomor telepon pelanggan dapat diperbarui dan tersimpan dengan benar |
| Test Description | Menguji buka detail pelanggan hasil pencarian, tap Edit, ubah nomor telepon, simpan |
| Preconditions | Pelanggan 'QA Test Customer' telah dibuat (lanjutan TC-PLG-007); dapat ditemukan via search |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing / Happy Path |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Telepon baru: '08987654321' |
| Detailed Test Steps | 1. Cari pelanggan 'QA Test Customer' via search 2. Tap item pelanggan hasil pencarian 3. Tap tombol 'edit_pelanggan_btn' 4. Tap field 'telepon_pelanggan', hapus isi sebelumnya 5. Input '08987654321' 6. Sembunyikan keyboard 7. Tap tombol 'Simpan' |
| Expected Result | Data pelanggan berhasil diperbarui; nomor telepon baru tersimpan dan tampil pada detail pelanggan |
| Actual Result | Setelah tap 'Simpan' pada form edit, sistem kembali ke halaman Detail Pelanggan namun nomor telepon yang ditampilkan masih nomor lama ('08123456789'). Data baru baru tampil benar setelah dilakukan refresh manual/re-entry halaman. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-004 (Major) |
| Post Condition | Data pelanggan ter-update di backend |
| Notes | PENTING: script asli tidak memverifikasi nomor telepon baru benar-benar tampil di detail setelah simpan — perlu ditambahkan assertion nilai data (lihat hasil analisis Bagian 10) |

## 2.6 Manajemen Produk (7 Test Case)

### TC-PRD-001 — Verifikasi halaman Produk tampil dari menu Tambah Produk

| Test Case ID | TC-PRD-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Daftar Produk |
| Sub Feature | List View via Menu |
| Test Scenario | Verifikasi halaman Produk tampil dari menu Tambah Produk |
| Test Objective | Memastikan Staf Penjualan dapat mengakses daftar produk melalui menu 'Tambah Produk' |
| Test Description | Menguji navigasi ke menu 'Tambah Produk' |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Tambah Produk' 2. Verifikasi halaman daftar Produk tampil |
| Expected Result | Halaman daftar Produk tampil dengan data produk (jika tersedia) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman daftar Produk tampil dengan data produk (jika tersedia) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Produk |
| Notes | - |

### TC-PRD-002 — Verifikasi pembukaan dan scroll detail produk

| Test Case ID | TC-PRD-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Detail Produk |
| Sub Feature | Open & Scroll Detail |
| Test Scenario | Verifikasi pembukaan dan scroll detail produk |
| Test Objective | Memastikan detail produk dapat dibuka dan seluruh informasi dapat dilihat via scroll |
| Test Description | Menguji tap item produk pertama dan swipe untuk melihat detail lengkap |
| Preconditions | Daftar Produk menampilkan minimal 1 data |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar produk 2. Verifikasi halaman 'Detail Produk' tampil 3. Lakukan swipe UP untuk scroll detail |
| Expected Result | Halaman Detail Produk tampil lengkap dan dapat di-scroll tanpa terpotong |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Detail Produk tampil lengkap dan dapat di-scroll tanpa terpotong |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman Detail Produk |
| Notes | - |

### TC-PRD-003 — Verifikasi form Tambah Produk terbuka via FAB

| Test Case ID | TC-PRD-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Tambah Produk |
| Sub Feature | Open Form via FAB |
| Test Scenario | Verifikasi form Tambah Produk terbuka via FAB |
| Test Objective | Memastikan tap FloatingActionButton membuka form penambahan produk baru |
| Test Description | Menguji tekan back dari detail, lalu tap FAB |
| Preconditions | User berada di halaman daftar Produk |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back dari Detail Produk 2. Tap FloatingActionButton 3. Verifikasi judul 'Tambah Produk' tampil |
| Expected Result | Form Tambah Produk terbuka dengan field nama, harga, dan deskripsi produk |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Form Tambah Produk terbuka dengan field nama, harga, dan deskripsi produk |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di form Tambah Produk |
| Notes | - |

### TC-PRD-004 — Verifikasi penambahan produk baru berhasil

| Test Case ID | TC-PRD-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Tambah Produk |
| Sub Feature | Happy Path Create |
| Test Scenario | Verifikasi penambahan produk baru berhasil |
| Test Objective | Memastikan produk baru berhasil disimpan setelah seluruh field form terisi valid |
| Test Description | Menguji pengisian form lengkap (nama, harga, deskripsi) dan submit |
| Preconditions | Form Tambah Produk terbuka |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Nama: 'Produk QA Test', Harga: '150000', Deskripsi: 'Deskripsi produk untuk testing QA Maestro' |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field 'nama_produk' dengan 'Produk QA Test' 2. Isi field 'harga_produk' dengan '150000' 3. Isi field 'deskripsi_produk' dengan deskripsi 4. Sembunyikan keyboard 5. Scroll ke bawah, tap tombol 'Simpan' |
| Expected Result | Produk baru berhasil tersimpan dan dapat ditemukan pada daftar produk |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Produk baru berhasil tersimpan dan dapat ditemukan pada daftar produk |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Data produk baru tersimpan di backend |
| Notes | Data test tidak menggunakan identifier unik — berisiko duplikasi pada eksekusi berulang |

### TC-PRD-005 — Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Produk

| Test Case ID | TC-PRD-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Tambah Produk |
| Sub Feature | Empty Form Validation |
| Test Scenario | Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Produk |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak submit form produk tanpa data terisi |
| Test Description | Menguji tap 'Simpan' langsung setelah form dibuka tanpa mengisi apapun |
| Preconditions | Form Tambah Produk terbuka dalam kondisi kosong |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Negative Testing / Empty Input / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Seluruh field kosong |
| Detailed Test Steps | 1. Buka form Tambah Produk 2. Tap tombol 'Simpan' tanpa mengisi field 3. Amati pesan validasi |
| Expected Result | Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi field wajib yang jelas |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak submit dan menampilkan pesan validasi field wajib yang jelas |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di form dengan data kosong |
| Notes | - |

### TC-PRD-006 — Verifikasi validasi input non-numerik pada field harga

| Test Case ID | TC-PRD-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Tambah Produk |
| Sub Feature | Invalid Price Input |
| Test Scenario | Verifikasi validasi input non-numerik pada field harga |
| Test Objective | Memastikan field harga menolak/mengabaikan karakter non-angka |
| Test Description | Menguji input teks 'seratus ribu' pada field harga produk |
| Preconditions | Form Tambah Produk terbuka |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Invalid Input / Input Validation / Edge Case |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Harga: 'seratus ribu' |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field 'nama_produk' dengan data valid 2. Isi field 'harga_produk' dengan teks 'seratus ribu' 3. Isi field deskripsi dengan data valid 4. Tap tombol 'Simpan' 5. Amati respons validasi |
| Expected Result | Sistem menolak input non-numerik pada field harga dan menampilkan pesan error yang sesuai |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak input non-numerik pada field harga dan menampilkan pesan error yang sesuai |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User tetap berada di form dengan pesan error harga |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan |

### TC-PRD-007 — Verifikasi validasi nilai harga pada batas ekstrem (0 dan negatif)

| Test Case ID | TC-PRD-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-011 |
| Module | Manajemen Produk |
| Feature | Tambah Produk |
| Sub Feature | Price Boundary Value |
| Test Scenario | Verifikasi validasi nilai harga pada batas ekstrem (0 dan negatif) |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak harga produk bernilai 0 atau negatif |
| Test Description | Menguji input '0' dan '-1000' secara terpisah pada field harga |
| Preconditions | Form Tambah Produk terbuka |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Boundary Value Analysis / Negative Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Harga: '0' dan '-1000' |
| Detailed Test Steps | 1. Isi field nama & deskripsi dengan data valid 2. Isi field 'harga_produk' dengan '0', tap 'Simpan', amati validasi 3. Ulangi dengan harga '-1000', tap 'Simpan', amati validasi |
| Expected Result | Sistem menolak harga 0 maupun negatif dengan pesan validasi yang sesuai pada kedua kasus |
| Actual Result | Sistem menolak harga '-1000' dengan benar, namun MENERIMA dan menyimpan harga '0' tanpa validasi maupun peringatan. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-011 (Minor) |
| Post Condition | Produk tidak tersimpan dengan harga tidak valid |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan sebagai pelengkap BVA |

## 2.7 Manajemen Stok Gudang (7 Test Case)

### TC-STOK-001 — Verifikasi halaman Manajemen Stok tampil

| Test Case ID | TC-STOK-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Daftar Stok |
| Sub Feature | List View |
| Test Scenario | Verifikasi halaman Manajemen Stok tampil |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang dapat melihat daftar stok bahan baku |
| Test Description | Menguji navigasi ke menu 'Manajemen Stok' |
| Preconditions | Login sebagai Operator Gudang berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Manajemen Stok' 2. Verifikasi halaman daftar stok tampil |
| Expected Result | Halaman Manajemen Stok tampil dengan daftar item stok |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Manajemen Stok tampil dengan daftar item stok |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Operator Gudang berada di halaman Manajemen Stok |
| Notes | - |

### TC-STOK-002 — Verifikasi refresh daftar stok

| Test Case ID | TC-STOK-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Daftar Stok |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi refresh daftar stok |
| Test Objective | Memastikan daftar stok dapat di-refresh untuk data terbaru |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Manajemen Stok |
| Preconditions | Halaman Manajemen Stok tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP 2. Tunggu proses refresh selesai |
| Expected Result | Daftar stok ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar stok ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Manajemen Stok menampilkan data terkini |
| Notes | - |

### TC-STOK-003 — Verifikasi scroll untuk melihat seluruh item stok

| Test Case ID | TC-STOK-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Daftar Stok |
| Sub Feature | Scroll List |
| Test Scenario | Verifikasi scroll untuk melihat seluruh item stok |
| Test Objective | Memastikan seluruh item stok dapat dijangkau via scroll tanpa error |
| Test Description | Menguji swipe UP panjang lalu DOWN pada daftar stok |
| Preconditions | Halaman Manajemen Stok menampilkan data |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP dengan durasi panjang (2000ms) 2. Amati item stok tambahan yang tampil 3. Lakukan swipe DOWN untuk kembali ke atas |
| Expected Result | Seluruh item stok dapat diakses via scroll tanpa lag atau crash |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh item stok dapat diakses via scroll tanpa lag atau crash |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Manajemen Stok kembali ke posisi atas |
| Notes | - |

### TC-STOK-004 — Verifikasi pembukaan detail/form update stok

| Test Case ID | TC-STOK-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Update Stok |
| Sub Feature | Open Detail/Update |
| Test Scenario | Verifikasi pembukaan detail/form update stok |
| Test Objective | Memastikan tap pada item stok pertama membuka tampilan detail atau form update |
| Test Description | Menguji tap item index 0 pada daftar stok |
| Preconditions | Daftar stok menampilkan minimal 1 item |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar stok 2. Verifikasi halaman detail/update stok tampil |
| Expected Result | Halaman detail atau form update stok tampil dengan informasi item yang benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman detail atau form update stok tampil dengan informasi item yang benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman detail/update stok |
| Notes | - |

### TC-STOK-005 — Verifikasi update jumlah stok berhasil

| Test Case ID | TC-STOK-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Update Stok |
| Sub Feature | Happy Path Update |
| Test Scenario | Verifikasi update jumlah stok berhasil |
| Test Objective | Memastikan nilai stok baru dapat diinput dan disimpan dengan benar |
| Test Description | Menguji input '50' pada field stok baru dan tap 'Update' |
| Preconditions | User berada di halaman detail/update stok (lanjutan TC-STOK-004) |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Stok baru: 50 |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'stok_baru_field' 2. Hapus isi sebelumnya 3. Input '50' 4. Tap tombol 'Update' 5. Verifikasi kembali ke daftar stok |
| Expected Result | Stok berhasil diperbarui menjadi 50 dan tersimpan di backend; nilai baru tampil pada daftar stok |
| Actual Result | Setelah tap 'Update', sistem kembali ke daftar Manajemen Stok namun nilai stok yang tampil pada list masih menunjukkan angka sebelum update. Nilai baru (50) baru muncul setelah pull-to-refresh manual. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-005 (Major) |
| Post Condition | Data stok item tersebut ter-update di backend |
| Notes | Script asli tidak memverifikasi nilai stok baru benar-benar tampil di daftar setelah update — perlu ditambahkan assertion nilai data |

### TC-STOK-006 — Verifikasi validasi nilai stok negatif

| Test Case ID | TC-STOK-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Update Stok |
| Sub Feature | Negative Value BVA |
| Test Scenario | Verifikasi validasi nilai stok negatif |
| Test Objective | Memastikan sistem menolak update stok dengan nilai negatif |
| Test Description | Menguji input '-10' pada field stok baru |
| Preconditions | User berada di halaman detail/update stok |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Boundary Value Analysis / Negative Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Stok baru: -10 |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'stok_baru_field' 2. Hapus isi sebelumnya 3. Input '-10' 4. Tap tombol 'Update' 5. Amati respons validasi |
| Expected Result | Sistem menolak nilai stok negatif dan menampilkan pesan validasi yang sesuai |
| Actual Result | Sistem menerima dan menyimpan nilai stok '-10' tanpa menampilkan pesan validasi apapun. Item stok menampilkan angka negatif pada daftar setelah update. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-002 (Critical) |
| Post Condition | Data stok tidak berubah menjadi nilai negatif |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan — risiko tinggi karena stok negatif tidak masuk akal secara bisnis |

### TC-STOK-007 — Verifikasi validasi input non-numerik pada field stok

| Test Case ID | TC-STOK-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-012 |
| Module | Manajemen Stok Gudang |
| Feature | Update Stok |
| Sub Feature | Invalid Input Non-Numeric |
| Test Scenario | Verifikasi validasi input non-numerik pada field stok |
| Test Objective | Memastikan field stok menolak karakter non-angka |
| Test Description | Menguji input teks 'banyak' pada field stok baru |
| Preconditions | User berada di halaman detail/update stok |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Invalid Input / Input Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Stok baru: 'banyak' |
| Detailed Test Steps | 1. Tap field 'stok_baru_field' 2. Hapus isi sebelumnya 3. Input teks 'banyak' 4. Tap tombol 'Update' 5. Amati respons sistem |
| Expected Result | Sistem menolak input non-numerik dengan pesan validasi yang jelas |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sistem menolak input non-numerik dengan pesan validasi yang jelas |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Data stok tidak berubah dengan nilai tidak valid |
| Notes | Belum tercakup automation eksisting; direkomendasikan penambahan |

## 2.8 Notifikasi (5 Test Case)

### TC-NOTIF-001 — Verifikasi akses halaman Notifikasi via ikon lonceng

| Test Case ID | TC-NOTIF-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-013 |
| Module | Notifikasi |
| Feature | Daftar Notifikasi |
| Sub Feature | Access via AppBar Icon |
| Test Scenario | Verifikasi akses halaman Notifikasi via ikon lonceng |
| Test Objective | Memastikan halaman Notifikasi dapat diakses melalui ikon di AppBar Dashboard |
| Test Description | Menguji tap ikon 'notifikasi_icon' dari Dashboard |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan; berada di Dashboard |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Dashboard' 2. Tap ikon 'notifikasi_icon' pada AppBar 3. Verifikasi halaman 'Notifikasi' tampil |
| Expected Result | Halaman Notifikasi terbuka dengan judul dan daftar notifikasi (jika ada) tampil dengan benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Notifikasi terbuka dengan judul dan daftar notifikasi (jika ada) tampil dengan benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman Notifikasi |
| Notes | - |

### TC-NOTIF-002 — Verifikasi refresh daftar notifikasi

| Test Case ID | TC-NOTIF-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-013 |
| Module | Notifikasi |
| Feature | Daftar Notifikasi |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi refresh daftar notifikasi |
| Test Objective | Memastikan daftar notifikasi dapat di-refresh untuk data terbaru |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Notifikasi |
| Preconditions | Halaman Notifikasi tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP 2. Tunggu proses refresh selesai |
| Expected Result | Daftar notifikasi ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar notifikasi ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Notifikasi menampilkan data terkini |
| Notes | - |

### TC-NOTIF-003 — Verifikasi scroll pada daftar notifikasi

| Test Case ID | TC-NOTIF-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-013 |
| Module | Notifikasi |
| Feature | Daftar Notifikasi |
| Sub Feature | Scroll List |
| Test Scenario | Verifikasi scroll pada daftar notifikasi |
| Test Objective | Memastikan seluruh notifikasi dapat dijangkau via scroll |
| Test Description | Menguji swipe UP panjang pada daftar notifikasi |
| Preconditions | Halaman Notifikasi menampilkan data |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP dengan durasi 1500ms 2. Amati notifikasi tambahan yang tampil |
| Expected Result | Seluruh notifikasi dapat diakses via scroll tanpa error |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh notifikasi dapat diakses via scroll tanpa error |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Notifikasi pada posisi scroll bawah |
| Notes | - |

### TC-NOTIF-004 — Verifikasi interaksi tap pada item notifikasi

| Test Case ID | TC-NOTIF-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-013 |
| Module | Notifikasi |
| Feature | Interaksi Notifikasi |
| Sub Feature | Tap Notification Item |
| Test Scenario | Verifikasi interaksi tap pada item notifikasi |
| Test Objective | Memastikan tap pada notifikasi pertama memberikan respons yang sesuai (mis. membuka detail terkait) |
| Test Description | Menguji tap item index 0 pada daftar notifikasi |
| Preconditions | Daftar notifikasi menampilkan minimal 1 item |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar notifikasi 2. Amati respons aplikasi |
| Expected Result | Aplikasi merespons dengan navigasi/aksi yang sesuai konteks notifikasi tanpa error |
| Actual Result | Tap pada item notifikasi tidak mengubah status notifikasi menjadi 'dibaca' dan badge counter pada ikon lonceng tidak berkurang setelah notifikasi dibuka. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-007 (Minor) |
| Post Condition | Status notifikasi (dibaca/belum) sesuai ekspektasi |
| Notes | Fungsi 'mark as read' dan badge counter tidak divalidasi eksplisit oleh script asli — perlu ditambahkan (lihat hasil analisis Bagian 22) |

### TC-NOTIF-005 — Verifikasi navigasi kembali dari halaman Notifikasi

| Test Case ID | TC-NOTIF-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-013 |
| Module | Notifikasi |
| Feature | Interaksi Notifikasi |
| Sub Feature | Back Navigation |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi kembali dari halaman Notifikasi |
| Test Objective | Memastikan tombol back mengembalikan user ke Dashboard dari halaman Notifikasi |
| Test Description | Menguji pressKey back dari halaman Notifikasi |
| Preconditions | User berada di halaman Notifikasi |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back 2. Verifikasi kembali ke Dashboard |
| Expected Result | User kembali ke Dashboard dengan state yang konsisten |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — User kembali ke Dashboard dengan state yang konsisten |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di Dashboard |
| Notes | - |

## 2.9 Arsip Pesanan (5 Test Case)

### TC-ARSIP-001 — Verifikasi halaman Arsip tampil untuk Administrator

| Test Case ID | TC-ARSIP-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-014 |
| Module | Arsip Pesanan |
| Feature | Daftar Arsip |
| Sub Feature | List View (Admin Only) |
| Test Scenario | Verifikasi halaman Arsip tampil untuk Administrator |
| Test Objective | Memastikan Administrator dapat mengakses dan melihat daftar arsip pesanan |
| Test Description | Menguji navigasi ke menu 'Arsip' setelah login sebagai Administrator |
| Preconditions | Login sebagai Administrator berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Arsip' 2. Verifikasi halaman Arsip tampil |
| Expected Result | Halaman Arsip tampil dengan daftar pesanan yang telah diarsipkan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Arsip tampil dengan daftar pesanan yang telah diarsipkan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Arsip |
| Notes | - |

### TC-ARSIP-002 — Verifikasi refresh daftar Arsip

| Test Case ID | TC-ARSIP-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-014 |
| Module | Arsip Pesanan |
| Feature | Daftar Arsip |
| Sub Feature | Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi refresh daftar Arsip |
| Test Objective | Memastikan daftar arsip dapat di-refresh untuk data terbaru |
| Test Description | Menguji swipe refresh pada halaman Arsip |
| Preconditions | Halaman Arsip tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Minor |
| Test Type | Functional Testing / Loading Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP 2. Tunggu proses refresh selesai |
| Expected Result | Daftar arsip ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Daftar arsip ter-refresh dengan data terbaru tanpa loading stuck |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Arsip menampilkan data terkini |
| Notes | - |

### TC-ARSIP-003 — Verifikasi scroll pada daftar Arsip

| Test Case ID | TC-ARSIP-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-014 |
| Module | Arsip Pesanan |
| Feature | Daftar Arsip |
| Sub Feature | Scroll List |
| Test Scenario | Verifikasi scroll pada daftar Arsip |
| Test Objective | Memastikan seluruh item arsip dapat dijangkau via scroll |
| Test Description | Menguji swipe UP panjang lalu DOWN pada daftar arsip |
| Preconditions | Halaman Arsip menampilkan data |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP durasi 1500ms 2. Lakukan swipe DOWN durasi 1000ms |
| Expected Result | Seluruh item arsip dapat diakses via scroll tanpa error |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh item arsip dapat diakses via scroll tanpa error |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Arsip kembali pada posisi yang wajar |
| Notes | - |

### TC-ARSIP-004 — Verifikasi pembukaan detail dari Arsip

| Test Case ID | TC-ARSIP-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-014 |
| Module | Arsip Pesanan |
| Feature | Detail Arsip |
| Sub Feature | Open Detail |
| Test Scenario | Verifikasi pembukaan detail dari Arsip |
| Test Objective | Memastikan tap pada item arsip pertama membuka halaman detail dengan benar |
| Test Description | Menguji tap item index 0 pada daftar arsip |
| Preconditions | Daftar arsip menampilkan minimal 1 item |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap item pertama (index 0) pada daftar arsip 2. Verifikasi halaman detail arsip tampil |
| Expected Result | Halaman detail arsip tampil dengan informasi pesanan yang benar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman detail arsip tampil dengan informasi pesanan yang benar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di halaman detail arsip |
| Notes | - |

### TC-ARSIP-005 — Verifikasi ketersediaan filter dan pencarian pada halaman Arsip

| Test Case ID | TC-ARSIP-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-014 |
| Module | Arsip Pesanan |
| Feature | Filter & Search |
| Sub Feature | Filter/Search Coverage |
| Test Scenario | Verifikasi ketersediaan filter dan pencarian pada halaman Arsip |
| Test Objective | Memastikan halaman Arsip menyediakan kemampuan filter/pencarian sebagaimana modul Pesanan |
| Test Description | Menguji ketersediaan search bar dan/atau filter status pada halaman Arsip |
| Preconditions | Halaman Arsip tampil |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / Edge Case |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati halaman Arsip 2. Cari elemen search bar dan/atau filter status 3. Uji fungsi filter/pencarian jika tersedia |
| Expected Result | Halaman Arsip menyediakan mekanisme filter/pencarian yang berfungsi dengan baik |
| Actual Result | Halaman Arsip tidak memiliki elemen search bar maupun filter status sama sekali. User tidak dapat mempersempit daftar arsip yang jumlahnya bertambah seiring waktu. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-008 (Major) |
| Post Condition | Halaman Arsip pada kondisi filter/pencarian aktif atau default |
| Notes | GAP TEMUAN: automation script asli (14_arsip.yaml) TIDAK menguji filter/search meski disebutkan di deskripsi TC-MOB-014 — perlu klarifikasi dan implementasi ke automation (lihat hasil analisis Bagian 22) |

## 2.10 Profil & User Management (7 Test Case)

### TC-PROFIL-001 — Verifikasi halaman Profil dapat diakses via avatar

| Test Case ID | TC-PROFIL-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | Profil |
| Sub Feature | Access via Avatar |
| Test Scenario | Verifikasi halaman Profil dapat diakses via avatar |
| Test Objective | Memastikan tap avatar pada AppBar membuka halaman Profil dengan data user yang benar |
| Test Description | Menguji tap 'profile_avatar' setelah login sebagai Administrator |
| Preconditions | Login sebagai Administrator berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Positive Testing / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap ikon 'profile_avatar' pada AppBar 2. Verifikasi halaman Profil tampil 3. Verifikasi label role 'administrator' tampil |
| Expected Result | Halaman Profil tampil dengan menampilkan nama dan role user yang login (Administrator) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Profil tampil dengan menampilkan nama dan role user yang login (Administrator) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Profil |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-002 — Verifikasi scroll pada halaman Profil

| Test Case ID | TC-PROFIL-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | Profil |
| Sub Feature | Scroll Profile |
| Test Scenario | Verifikasi scroll pada halaman Profil |
| Test Objective | Memastikan seluruh konten profil (termasuk menu tambahan) dapat diakses via scroll |
| Test Description | Menguji swipe UP pada halaman Profil |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Profil |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | UI Validation / Functional Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP durasi 1000ms 2. Amati konten tambahan yang tampil |
| Expected Result | Seluruh konten profil dapat diakses via scroll tanpa error |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh konten profil dapat diakses via scroll tanpa error |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Profil pada posisi scroll bawah |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-003 — Verifikasi akses menu Manajemen Pengguna untuk Administrator

| Test Case ID | TC-PROFIL-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | User Management |
| Sub Feature | Access Menu (Admin Only) |
| Test Scenario | Verifikasi akses menu Manajemen Pengguna untuk Administrator |
| Test Objective | Memastikan Administrator dapat mengakses menu 'Manajemen Pengguna' dari halaman Profil |
| Test Description | Menguji tap menu 'Manajemen Pengguna' |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Profil (setelah scroll) |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Positive Testing / RBAC / Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Manajemen Pengguna' 2. Verifikasi halaman 'Manajemen Pengguna' tampil |
| Expected Result | Halaman Manajemen Pengguna terbuka dan dapat diakses oleh Administrator |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Halaman Manajemen Pengguna terbuka dan dapat diakses oleh Administrator |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Manajemen Pengguna |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-004 — Verifikasi daftar pengguna tampil pada Manajemen Pengguna

| Test Case ID | TC-PROFIL-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | User Management |
| Sub Feature | View User List |
| Test Scenario | Verifikasi daftar pengguna tampil pada Manajemen Pengguna |
| Test Objective | Memastikan daftar seluruh user sistem dapat dilihat dan di-scroll |
| Test Description | Menguji swipe UP pada halaman Manajemen Pengguna |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Manajemen Pengguna |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP durasi 1000ms 2. Amati daftar user yang tampil |
| Expected Result | Daftar user tampil lengkap dan dapat diakses sepenuhnya via scroll |
| Actual Result | Tidak dapat dieksekusi sepenuhnya — akun Administrator pada environment staging hanya memiliki 1 data user (akun itu sendiri), sehingga skenario scroll daftar user tidak dapat diverifikasi secara representatif. Memerlukan data seed tambahan. |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Manajemen Pengguna pada posisi scroll bawah |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-005 — Verifikasi navigasi kembali ke Profil dari Manajemen Pengguna

| Test Case ID | TC-PROFIL-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | Profil |
| Sub Feature | Back to Profile |
| Test Scenario | Verifikasi navigasi kembali ke Profil dari Manajemen Pengguna |
| Test Objective | Memastikan tombol back mengembalikan user ke halaman Profil |
| Test Description | Menguji pressKey back dari halaman Manajemen Pengguna |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Manajemen Pengguna |
| Priority | Low |
| Severity | Minor |
| Test Type | Navigation Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back 2. Verifikasi kembali ke halaman Profil |
| Expected Result | User kembali ke halaman Profil dengan state yang konsisten |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — User kembali ke halaman Profil dengan state yang konsisten |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Profil |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-006 — Verifikasi dialog konfirmasi logout tampil

| Test Case ID | TC-PROFIL-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | Logout |
| Sub Feature | Confirmation Dialog |
| Test Scenario | Verifikasi dialog konfirmasi logout tampil |
| Test Objective | Memastikan tap 'Keluar' menampilkan dialog konfirmasi sebelum benar-benar logout |
| Test Description | Menguji scroll ke tombol 'Keluar' dan tap dari halaman Profil |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Profil |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Functional Testing / UI Validation |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP durasi 1000ms untuk menemukan tombol 'Keluar' 2. Tap tombol 'Keluar' 3. Verifikasi dialog 'Konfirmasi' tampil |
| Expected Result | Dialog konfirmasi logout tampil dengan opsi lanjut (Logout) atau batal (Batal) |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dialog konfirmasi logout tampil dengan opsi lanjut (Logout) atau batal (Batal) |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Dialog konfirmasi logout tampil di layar |
| Notes | - |

### TC-PROFIL-007 — Verifikasi pembatalan proses logout

| Test Case ID | TC-PROFIL-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-015 |
| Module | Profil & User Management |
| Feature | Logout |
| Sub Feature | Cancel Logout — Alternative Flow |
| Test Scenario | Verifikasi pembatalan proses logout |
| Test Objective | Memastikan tap 'Batal' pada dialog konfirmasi membatalkan logout dan sesi tetap aktif |
| Test Description | Menguji tap tombol 'Batal' pada dialog konfirmasi logout |
| Preconditions | Dialog konfirmasi logout tampil (lanjutan TC-PROFIL-006) |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Alternative Flow / Negative Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap tombol 'Batal' pada dialog konfirmasi 2. Verifikasi dialog tertutup 3. Verifikasi user tetap berada di halaman Profil (sesi tetap aktif) |
| Expected Result | Dialog tertutup, sesi user TIDAK berakhir, dan user tetap berada di halaman Profil |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Dialog tertutup, sesi user TIDAK berakhir, dan user tetap berada di halaman Profil |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi Administrator tetap aktif |
| Notes | - |

## 2.11 RBAC (7 Test Case)

### TC-RBAC-001 — Verifikasi pembatasan menu Operator Gudang secara komprehensif

| Test Case ID | TC-RBAC-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Operator Gudang |
| Sub Feature | Restricted Menu Verification |
| Test Scenario | Verifikasi pembatasan menu Operator Gudang secara komprehensif |
| Test Objective | Memastikan Operator Gudang tidak dapat mengakses menu Pesanan dan Pelanggan sama sekali |
| Test Description | Menguji login sebagai Operator Gudang dan verifikasi menu terbatas hanya Dashboard & Manajemen Stok |
| Preconditions | Akun Operator Gudang aktif |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC / Security |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_GUDANG, Password: PASSWORD_GUDANG |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Operator Gudang 2. Verifikasi menu 'Pesanan' TIDAK tampil 3. Verifikasi menu 'Pelanggan' TIDAK tampil 4. Verifikasi menu 'Dashboard' tampil 5. Verifikasi menu 'Manajemen Stok' tampil 6. Logout dari Operator Gudang |
| Expected Result | Operator Gudang hanya memiliki akses ke Dashboard dan Manajemen Stok; tidak ada jalur akses ke Pesanan/Pelanggan melalui UI |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Operator Gudang hanya memiliki akses ke Dashboard dan Manajemen Stok; tidak ada jalur akses ke Pesanan/Pelanggan melalui UI |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi Operator Gudang berakhir, kembali ke Landing Page |
| Notes | Pengujian ini bersifat UI-level; tidak memvalidasi otorisasi API backend secara langsung (lihat hasil analisis Bagian 20) |

### TC-RBAC-002 — Verifikasi Administrator tidak dapat membuat PO baru (cross-check)

| Test Case ID | TC-RBAC-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Administrator |
| Sub Feature | No FAB on Pesanan Verification |
| Test Scenario | Verifikasi Administrator tidak dapat membuat PO baru (cross-check) |
| Test Objective | Memastikan konsistensi pembatasan FAB pembuatan PO untuk Administrator pada skenario RBAC terpisah |
| Test Description | Menguji login sebagai Administrator, navigasi ke Pesanan, verifikasi FAB tidak ada |
| Preconditions | Akun Administrator aktif |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_ADMIN, Password: PASSWORD_ADMIN |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Administrator 2. Tap menu 'Pesanan' 3. Verifikasi FloatingActionButton TIDAK tampil 4. Logout dari Administrator |
| Expected Result | Administrator tidak memiliki akses membuat PO baru; hasil konsisten dengan TC-LOGINADM-003 |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Administrator tidak memiliki akses membuat PO baru; hasil konsisten dengan TC-LOGINADM-003 |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi Administrator berakhir, kembali ke Landing Page |
| Notes | - |

### TC-RBAC-003 — Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses menu Arsip

| Test Case ID | TC-RBAC-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Staf Penjualan |
| Sub Feature | No Arsip Access Verification |
| Test Scenario | Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses menu Arsip |
| Test Objective | Memastikan menu Arsip tidak tersedia bagi Staf Penjualan |
| Test Description | Menguji login sebagai Staf Penjualan dan verifikasi ketiadaan menu Arsip |
| Preconditions | Akun Staf Penjualan aktif |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_STAF, Password: PASSWORD_STAF |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Staf Penjualan 2. Verifikasi menu 'Arsip' TIDAK tampil |
| Expected Result | Staf Penjualan tidak memiliki akses ke menu Arsip melalui bottom navigation |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Staf Penjualan tidak memiliki akses ke menu Arsip melalui bottom navigation |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-RBAC-004 — Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses Manajemen Pengguna

| Test Case ID | TC-RBAC-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Staf Penjualan |
| Sub Feature | No User Management Access |
| Test Scenario | Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses Manajemen Pengguna |
| Test Objective | Memastikan menu 'Manajemen Pengguna' tidak tersedia pada Profil Staf Penjualan |
| Test Description | Menguji tap avatar profil sebagai Staf Penjualan dan verifikasi ketiadaan menu |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di Dashboard (lanjutan TC-RBAC-003) |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Negative Testing / RBAC |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap ikon 'profile_avatar' 2. Verifikasi menu 'Manajemen Pengguna' TIDAK tampil |
| Expected Result | Menu Manajemen Pengguna tidak tersedia bagi Staf Penjualan, mencegah akses administrasi user oleh role tidak berwenang |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Menu Manajemen Pengguna tidak tersedia bagi Staf Penjualan, mencegah akses administrasi user oleh role tidak berwenang |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Staf Penjualan berada di halaman Profil |
| Notes | - |

### TC-RBAC-005 — Verifikasi perpindahan sesi antar role melalui logout-login berurutan

| Test Case ID | TC-RBAC-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Cross-Role |
| Sub Feature | Sequential Role Switching |
| Test Scenario | Verifikasi perpindahan sesi antar role melalui logout-login berurutan |
| Test Objective | Memastikan sistem menangani logout dan login ulang dengan role berbeda secara berurutan tanpa residu sesi sebelumnya |
| Test Description | Menguji urutan: login Gudang → logout → login Admin → logout → login Staf, dalam satu eksekusi |
| Preconditions | Ketiga akun (Admin, Staf, Gudang) aktif |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Integration Testing / Security / Regression Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | 3 set kredensial role |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Operator Gudang, verifikasi menu terbatas, logout 2. Login sebagai Administrator, verifikasi tidak ada FAB Pesanan, logout 3. Login sebagai Staf Penjualan, verifikasi tidak ada Arsip & User Management |
| Expected Result | Setiap perpindahan role menghasilkan hak akses yang benar tanpa ada residu/state dari sesi role sebelumnya |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Setiap perpindahan role menghasilkan hak akses yang benar tanpa ada residu/state dari sesi role sebelumnya |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Sesi terakhir (Staf Penjualan) aktif dengan hak akses yang benar |
| Notes | - |

### TC-RBAC-006 — Verifikasi penolakan akses langsung ke fitur buat PO oleh Administrator

| Test Case ID | TC-RBAC-006 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Administrator |
| Sub Feature | Unauthorized Deep-Link Attempt (Edge Case) |
| Test Scenario | Verifikasi penolakan akses langsung ke fitur buat PO oleh Administrator |
| Test Objective | Memastikan tidak ada jalur alternatif (mis. deep link, shortcut tersembunyi) bagi Administrator untuk membuat PO |
| Test Description | Menguji eksplorasi manual terhadap kemungkinan akses tersembunyi pada halaman Pesanan Administrator |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Pesanan |
| Priority | Medium |
| Severity | Critical |
| Test Type | Edge Case / Security / Negative Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Amati halaman Pesanan Administrator secara menyeluruh 2. Coba interaksi pada area yang berpotensi tersembunyi (long-press, swipe pada item, dsb.) 3. Verifikasi tidak ada jalur pembuatan PO baru yang dapat diakses |
| Expected Result | Tidak ditemukan jalur alternatif bagi Administrator untuk membuat PO baru selain yang telah divalidasi (tanpa FAB) |
| Actual Result | Belum dieksekusi pada siklus ini — merupakan pengujian eksploratif manual yang dijadwalkan terpisah dari siklus regresi otomatis karena membutuhkan waktu eksplorasi lebih panjang. |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator tetap tanpa akses pembuatan PO |
| Notes | Pengujian eksploratif manual — pelengkap otomasi UI-level, karena RBAC idealnya divalidasi juga di sisi backend/API |

### TC-RBAC-007 — Verifikasi ulang keseluruhan skenario RBAC (regresi)

| Test Case ID | TC-RBAC-007 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-016 |
| Module | RBAC |
| Feature | Operator Gudang |
| Sub Feature | Regression — Full RBAC Cycle |
| Test Scenario | Verifikasi ulang keseluruhan skenario RBAC (regresi) |
| Test Objective | Memastikan seluruh validasi RBAC (flow 16 lengkap) tetap konsisten pada eksekusi regresi |
| Test Description | Eksekusi ulang seluruh Bagian A, B, C dari flow RBAC dalam satu siklus regresi |
| Preconditions | Environment pengujian bersih; ketiga akun aktif |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Regression Testing / RBAC |
| Test Level | Regression / Smoke Testing |
| Test Data | 3 set kredensial role |
| Detailed Test Steps | 1. Jalankan seluruh langkah TC-RBAC-001 s.d. TC-RBAC-004 secara berurutan dalam satu eksekusi 2. Bandingkan hasil dengan baseline sebelumnya |
| Expected Result | Seluruh validasi RBAC konsisten dengan baseline; tidak ada regresi pada kontrol akses |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Seluruh validasi RBAC konsisten dengan baseline; tidak ada regresi pada kontrol akses |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Environment kembali pada kondisi awal (logged out) |
| Notes | Termasuk dalam smoke test suite (run_all_tests.yaml) |

## 2.12 Performance & Stability (5 Test Case)

### TC-PERF-001 — Verifikasi aplikasi stabil saat navigasi antar tab dilakukan cepat berturut-turut

| Test Case ID | TC-PERF-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-017 |
| Module | Performance & Stability |
| Feature | Navigasi |
| Sub Feature | Rapid Navigation Stress Test |
| Test Scenario | Verifikasi aplikasi stabil saat navigasi antar tab dilakukan cepat berturut-turut |
| Test Objective | Memastikan tidak terjadi crash atau freeze saat berpindah tab dengan cepat |
| Test Description | Menguji tap berturut-turut pada Pesanan → Pelanggan → Tambah Produk → Dashboard → Pesanan → Dashboard tanpa jeda |
| Preconditions | Login sebagai Staf Penjualan berhasil |
| Priority | High |
| Severity | Critical |
| Test Type | Regression Testing / Edge Case / Stability |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap 'Pesanan', 'Pelanggan', 'Tambah Produk', 'Dashboard', 'Pesanan', 'Dashboard' secara berurutan cepat 2. Amati kestabilan aplikasi di setiap perpindahan 3. Ambil screenshot hasil akhir |
| Expected Result | Aplikasi tetap stabil tanpa crash, freeze, atau kehilangan data selama navigasi cepat berturut-turut |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Aplikasi tetap stabil tanpa crash, freeze, atau kehilangan data selama navigasi cepat berturut-turut |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Aplikasi berada di Dashboard dalam kondisi normal |
| Notes | - |

### TC-PERF-002 — Verifikasi performa scroll cepat pada daftar Pesanan

| Test Case ID | TC-PERF-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-017 |
| Module | Performance & Stability |
| Feature | Scroll |
| Sub Feature | Scroll Performance Test |
| Test Scenario | Verifikasi performa scroll cepat pada daftar Pesanan |
| Test Objective | Memastikan scroll cepat bolak-balik tidak menyebabkan lag signifikan atau crash |
| Test Description | Menguji swipe UP-UP-DOWN-DOWN cepat pada halaman Pesanan |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Regression Testing / Stability |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP dua kali cepat (durasi 500ms) 2. Lakukan swipe DOWN dua kali cepat (durasi 500ms) 3. Amati kehalusan scroll dan responsivitas UI |
| Expected Result | Scroll berjalan responsif tanpa lag signifikan, freeze, atau crash |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Scroll berjalan responsif tanpa lag signifikan, freeze, atau crash |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Pesanan dalam kondisi stabil |
| Notes | - |

### TC-PERF-003 — Verifikasi stabilitas saat refresh dilakukan berulang cepat

| Test Case ID | TC-PERF-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-017 |
| Module | Performance & Stability |
| Feature | Refresh |
| Sub Feature | Multiple Pull-to-Refresh |
| Test Scenario | Verifikasi stabilitas saat refresh dilakukan berulang cepat |
| Test Objective | Memastikan aplikasi menangani multiple refresh request tanpa error atau data korup |
| Test Description | Menguji swipe refresh dua kali berturut-turut dengan jeda singkat |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pesanan |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Regression Testing / Stability / Duplicate Action |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Lakukan swipe UP untuk refresh pertama, tunggu animasi selesai 2. Lakukan swipe UP untuk refresh kedua, tunggu animasi selesai 3. Amati konsistensi data hasil kedua refresh |
| Expected Result | Kedua proses refresh selesai tanpa error, data konsisten dan tidak terjadi race condition/duplikasi tampilan |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Kedua proses refresh selesai tanpa error, data konsisten dan tidak terjadi race condition/duplikasi tampilan |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Halaman Pesanan menampilkan data konsisten |
| Notes | - |

### TC-PERF-004 — Verifikasi konsistensi navigasi back tidak keluar aplikasi secara tidak sengaja

| Test Case ID | TC-PERF-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-017 |
| Module | Performance & Stability |
| Feature | Navigasi |
| Sub Feature | Back Navigation Consistency |
| Test Scenario | Verifikasi konsistensi navigasi back tidak keluar aplikasi secara tidak sengaja |
| Test Objective | Memastikan tombol back dari detail kembali ke tab yang sama, bukan exit app |
| Test Description | Menguji buka detail pelanggan, tekan back, verifikasi tetap di tab Pelanggan |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pelanggan dengan minimal 1 data |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Navigation Testing / Regression Testing |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pelanggan' 2. Tap item pertama (index 0) untuk membuka detail 3. Tekan tombol back dari detail 4. Verifikasi tetap berada pada tab 'Pelanggan' (bukan keluar aplikasi) |
| Expected Result | Tombol back mengembalikan user ke tab Pelanggan (bukan menutup aplikasi), konsisten dengan pola navigasi Android standar |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Tombol back mengembalikan user ke tab Pelanggan (bukan menutup aplikasi), konsisten dengan pola navigasi Android standar |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | User berada di tab Pelanggan |
| Notes | - |

### TC-PERF-005 — Verifikasi aplikasi tidak crash setelah kondisi idle lama

| Test Case ID | TC-PERF-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-017 |
| Module | Performance & Stability |
| Feature | Idle State |
| Sub Feature | No Crash After Idle |
| Test Scenario | Verifikasi aplikasi tidak crash setelah kondisi idle lama |
| Test Objective | Memastikan aplikasi tetap responsif setelah dibiarkan idle tanpa interaksi dalam durasi tertentu |
| Test Description | Menguji tunggu (wait) tanpa interaksi lalu lanjutkan navigasi ke Dashboard |
| Preconditions | Staf Penjualan berada di halaman Pelanggan |
| Priority | Medium |
| Severity | Major |
| Test Type | Edge Case / Stability / Interrupted Process |
| Test Level | System Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Biarkan aplikasi idle tanpa interaksi (waitForAnimationToEnd) 2. Tap menu 'Dashboard' setelah idle 3. Amati apakah aplikasi tetap responsif |
| Expected Result | Aplikasi tetap responsif dan berfungsi normal setelah idle, tidak crash atau perlu restart |
| Actual Result | Tidak dapat dieksekusi dengan durasi idle representatif (>5 menit) pada siklus ini — timeout pipeline eksekusi CI dibatasi, sehingga hanya idle singkat (<30 detik) yang tervalidasi (Passed untuk idle singkat, namun tujuan uji idle panjang belum tercapai). |
| Status | Blocked |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Aplikasi berada di Dashboard dalam kondisi normal |
| Notes | Durasi idle pada script asli relatif singkat; direkomendasikan pengujian idle dengan durasi lebih panjang (mis. >5 menit) untuk skenario nyata |

## 2.13 E2E Order Workflow (5 Test Case)

### TC-E2E-001 — Verifikasi Staf Penjualan berhasil membuat PO baru dalam alur E2E

| Test Case ID | TC-E2E-001 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-018 |
| Module | E2E Order Workflow |
| Feature | Fase 1 — Staf Penjualan |
| Sub Feature | Create PO End-to-End |
| Test Scenario | Verifikasi Staf Penjualan berhasil membuat PO baru dalam alur E2E |
| Test Objective | Memastikan pembuatan PO oleh Staf Penjualan sebagai tahap awal skenario cross-role |
| Test Description | Menguji alur penuh: login Staf → buat pesanan (pelanggan, produk, jumlah 3, catatan) → submit → filter Menunggu |
| Preconditions | Akun Staf Penjualan aktif; data pelanggan & produk tersedia |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Happy Path / Integration Testing / Positive Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Pelanggan index 0, Produk index 0, Jumlah: 3, Catatan: 'E2E Test - Pesanan untuk konfirmasi' |
| Detailed Test Steps | 1. Login sebagai Staf Penjualan 2. Tap menu 'Pesanan', tap FAB 3. Pilih pelanggan pertama 4. Tambah produk pertama dengan jumlah 3 5. Isi catatan E2E 6. Tap 'Simpan Pesanan' 7. Filter status 'Menunggu', verifikasi PO baru tampil |
| Expected Result | PO baru berhasil dibuat dengan status 'Menunggu Konfirmasi' dan tampil pada filter 'Menunggu' |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — PO baru berhasil dibuat dengan status 'Menunggu Konfirmasi' dan tampil pada filter 'Menunggu' |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | PO baru tersimpan di backend dengan status Menunggu |
| Notes | Tidak ada penandaan unik (no. PO/nama) yang diverifikasi eksplisit sebagai milik PO yang baru dibuat |

### TC-E2E-002 — Verifikasi perpindahan sesi dari Staf Penjualan ke Administrator

| Test Case ID | TC-E2E-002 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-018 |
| Module | E2E Order Workflow |
| Feature | Transisi |
| Sub Feature | Logout Staf & Login Admin |
| Test Scenario | Verifikasi perpindahan sesi dari Staf Penjualan ke Administrator |
| Test Objective | Memastikan logout Staf Penjualan dan login Administrator berjalan mulus sebagai jembatan antar fase E2E |
| Test Description | Menguji logout dari Staf, verifikasi Landing Page, lalu login sebagai Administrator |
| Preconditions | PO baru telah dibuat oleh Staf Penjualan (lanjutan TC-E2E-001) |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Integration Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Email: EMAIL_ADMIN, Password: PASSWORD_ADMIN |
| Detailed Test Steps | 1. Tap avatar profil, scroll, tap 'Keluar', konfirmasi 'Logout' 2. Verifikasi kembali ke Landing Page 3. Login sebagai Administrator dengan kredensial valid |
| Expected Result | Sesi Staf Penjualan berakhir bersih dan sesi Administrator baru berhasil dimulai tanpa residu data sesi sebelumnya |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Sesi Staf Penjualan berakhir bersih dan sesi Administrator baru berhasil dimulai tanpa residu data sesi sebelumnya |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | Administrator berada di Dashboard |
| Notes | - |

### TC-E2E-003 — Verifikasi Administrator dapat melihat PO baru dari Staf Penjualan

| Test Case ID | TC-E2E-003 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-018 |
| Module | E2E Order Workflow |
| Feature | Fase 2 — Administrator |
| Sub Feature | View & Identify New PO |
| Test Scenario | Verifikasi Administrator dapat melihat PO baru dari Staf Penjualan |
| Test Objective | Memastikan PO yang dibuat Staf Penjualan pada Fase 1 dapat ditemukan Administrator pada filter 'Menunggu' |
| Test Description | Menguji navigasi Administrator ke Pesanan, filter 'Menunggu', buka detail PO pertama |
| Preconditions | Login sebagai Administrator berhasil (lanjutan TC-E2E-002) |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Integration Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tap menu 'Pesanan' 2. Filter status 'Menunggu' 3. Verifikasi PO baru dari Staf tampil pada daftar 4. Tap item pertama (index 0) untuk membuka detail |
| Expected Result | PO yang dibuat Staf Penjualan pada Fase 1 tampil dan dapat dibuka detailnya oleh Administrator |
| Actual Result | PO yang terbuka pada index 0 setelah filter 'Menunggu' bukan PO yang baru dibuat Staf Penjualan pada Fase 1, melainkan PO lama lain dengan status sama. Urutan daftar tidak konsisten berdasarkan waktu pembuatan (created_at) terbaru. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-009 (Major) |
| Post Condition | Administrator berada di halaman Detail Pesanan |
| Notes | RISIKO: penggunaan index:0 tanpa verifikasi identitas (no. PO/nama pelanggan) — PO yang terbuka belum tentu PO yang sama dari Fase 1 (lihat hasil analisis Bagian 18, poin 3) |

### TC-E2E-004 — Verifikasi Administrator berhasil mengubah status PO menjadi Dikonfirmasi

| Test Case ID | TC-E2E-004 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-018 |
| Module | E2E Order Workflow |
| Feature | Fase 2 — Administrator |
| Sub Feature | Update Status to Dikonfirmasi |
| Test Scenario | Verifikasi Administrator berhasil mengubah status PO menjadi Dikonfirmasi |
| Test Objective | Memastikan alur konfirmasi PO oleh Administrator berjalan sesuai bisnis proses |
| Test Description | Menguji scroll ke bagian update status, pilih 'Dikonfirmasi', tap 'Perbarui Status' |
| Preconditions | Administrator berada di halaman Detail Pesanan (lanjutan TC-E2E-003) |
| Priority | Critical |
| Severity | Critical |
| Test Type | Happy Path / Integration Testing / Functional Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Status baru: Dikonfirmasi |
| Detailed Test Steps | 1. Scroll ke bagian update status 2. Tap opsi status 'Dikonfirmasi' 3. Tap tombol 'Perbarui Status' 4. Amati konfirmasi perubahan status |
| Expected Result | Status PO berhasil berubah dari 'Menunggu' menjadi 'Dikonfirmasi' dan tersimpan di backend |
| Actual Result | Sesuai Expected Result — Status PO berhasil berubah dari 'Menunggu' menjadi 'Dikonfirmasi' dan tersimpan di backend |
| Status | Passed |
| Defect ID | - |
| Post Condition | PO memiliki status 'Dikonfirmasi' di backend |
| Notes | - |

### TC-E2E-005 — Verifikasi perubahan status tercermin pada Dashboard Administrator

| Test Case ID | TC-E2E-005 |
| --- | --- |
| Requirement ID | REQ-018 |
| Module | E2E Order Workflow |
| Feature | Verifikasi Akhir |
| Sub Feature | Dashboard Reflects Updated Status |
| Test Scenario | Verifikasi perubahan status tercermin pada Dashboard Administrator |
| Test Objective | Memastikan statistik Dashboard (mis. jumlah Menunggu Konfirmasi) ter-update setelah PO dikonfirmasi |
| Test Description | Menguji navigasi kembali ke Dashboard setelah update status dan verifikasi data konsisten |
| Preconditions | Status PO telah diubah menjadi Dikonfirmasi (lanjutan TC-E2E-004) |
| Priority | High |
| Severity | Major |
| Test Type | Integration Testing / Regression Testing |
| Test Level | System Testing / Integration Testing |
| Test Data | Tidak ada data khusus |
| Detailed Test Steps | 1. Tekan tombol back dari detail pesanan 2. Tap menu 'Dashboard' 3. Lakukan swipe UP untuk refresh 4. Amati statistik Dashboard |
| Expected Result | Dashboard menampilkan statistik yang konsisten dengan perubahan status PO (mis. jumlah 'Menunggu Konfirmasi' berkurang) |
| Actual Result | Statistik 'Menunggu Konfirmasi' pada Dashboard Administrator tidak berkurang secara otomatis setelah status PO diubah menjadi 'Dikonfirmasi'. Perubahan baru tercermin setelah logout dan login ulang. |
| Status | Failed |
| Defect ID | DEF-010 (Major) |
| Post Condition | Dashboard Administrator menampilkan data terkini |
| Notes | Script asli hanya mengambil screenshot tanpa assertion numerik eksplisit terhadap perubahan statistik — perlu ditambahkan (lihat hasil analisis Bagian 10 & 19) |

# 3. Requirement Traceability Matrix (RTM)

Requirement Traceability Matrix (RTM) berikut memetakan setiap Requirement/Feature terhadap Test Scenario, Test Case ID, Test Type, dan status cakupan pengujian (Coverage Status), guna memastikan seluruh requirement telah tercakup oleh minimal satu test case.

| Requirement | Feature | Test Scenario | Test Case ID | Test Type | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Splash & Landing | Verifikasi splash screen tampil saat aplikasi dibuka | TC-SPLASH-001 | Functional Testing / Happy Path | Covered |
|  |  | Verifikasi elemen utama Landing Page tampil lengkap | TC-SPLASH-002 | UI Validation / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll ke bagian Fitur Unggulan dan Tim Kami | TC-SPLASH-003 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll kembali ke atas halaman | TC-SPLASH-004 | Regression Testing / Functional Testing | Covered |
| REQ-002 | Autentikasi | Verifikasi seluruh pilihan role tampil pada Login Screen | TC-LOGINVAL-001 | UI Validation / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi pesan info saat role belum dipilih | TC-LOGINVAL-002 | UI Validation / Informational Message | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi saat form login disubmit dalam keadaan kosong | TC-LOGINVAL-003 | Negative Testing / Empty Input / Input Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi format email tidak valid | TC-LOGINVAL-004 | Negative Testing / Invalid Input / Equivalence Partitioning | Covered |
|  |  | Verifikasi penanganan kredensial salah (email/password tidak terdaftar) | TC-LOGINVAL-005 | Negative Testing / Error Message Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi ketidaksesuaian role dengan akun | TC-LOGINVAL-006 | Negative Testing / Error Handling Validation / Security | Covered |
|  |  | Verifikasi dialog error dapat ditutup dan form dapat digunakan kembali | TC-LOGINVAL-007 | Functional Testing / Retry Scenario | Covered |
|  |  | Verifikasi batas panjang karakter pada field email | TC-LOGINVAL-008 | Boundary Value Analysis / Edge Case | Covered |
|  |  | Verifikasi perilaku saat tombol submit ditekan berulang kali secara cepat | TC-LOGINVAL-009 | Duplicate Action / Error Handling Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat proses login | TC-LOGINVAL-010 | Network Failure / Error Handling Validation | Covered |
| REQ-003 | Autentikasi | Verifikasi login berhasil sebagai Administrator | TC-LOGINADM-001 | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Administrator | TC-LOGINADM-002 | UI Validation / Navigation Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi Administrator tidak memiliki hak membuat PO baru | TC-LOGINADM-003 | Negative Testing / RBAC / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi Administrator dapat mengakses halaman Arsip | TC-LOGINADM-004 | Navigation Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi ke Profil dan proses logout Administrator | TC-LOGINADM-005 | Functional Testing / Navigation Testing / Happy Path | Covered |
|  |  | Verifikasi ulang siklus penuh login-navigasi-logout Administrator (regresi) | TC-LOGINADM-006 | Regression Testing | Covered |
| REQ-004 | Autentikasi | Verifikasi login berhasil sebagai Staf Penjualan | TC-LOGINSTAF-001 | Positive Testing / Happy Path | Covered |
|  |  | Verifikasi bottom navigation bar sesuai hak akses Staf Penjualan | TC-LOGINSTAF-002 | UI Validation / Navigation Testing / RBAC | Covered |
|  |  | Verifikasi pull-to-refresh pada Dashboard Staf Penjualan | TC-LOGINSTAF-003 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi Staf Penjualan memiliki hak membuat PO baru | TC-LOGINSTAF-004 | Positive Testing / RBAC / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi ke halaman Pelanggan dan Tambah Produk | TC-LOGINSTAF-005 | Navigation Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi kembali ke Dashboard dari tab lain | TC-LOGINSTAF-006 | Navigation Testing / Regression Testing | Covered |
| REQ-005 | Autentikasi | Verifikasi login berhasil sebagai Operator Gudang | TC-LOGINGDG-001 | Positive Testing / Happy Path | Covered |
|  |  | Verifikasi bottom navigation Operator Gudang terbatas | TC-LOGINGDG-002 | Negative Testing / RBAC / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi ke halaman Manajemen Stok | TC-LOGINGDG-003 | Navigation Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi data stok termuat setelah refresh | TC-LOGINGDG-004 | Loading Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi kembali ke Dashboard | TC-LOGINGDG-005 | Navigation Testing / Regression Testing | Covered |
| REQ-006 | Dashboard | Verifikasi kartu statistik Dashboard tampil | TC-DASH-001 | UI Validation / Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll pada Dashboard untuk melihat konten tambahan | TC-DASH-002 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi mekanisme pull-to-refresh Dashboard | TC-DASH-003 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi loading indicator tidak macet setelah data dimuat | TC-DASH-004 | Loading Validation / Error Handling Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat memuat data Dashboard | TC-DASH-005 | Network Failure / Error Handling Validation | Covered |
| REQ-007 | Manajemen Pesanan | Verifikasi halaman daftar Pesanan tampil | TC-PESLIST-001 | Positive Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi seluruh filter chip status pesanan tampil | TC-PESLIST-002 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi fungsi filter berdasarkan status pesanan | TC-PESLIST-003 | Functional Testing / Equivalence Partitioning | Covered |
|  |  | Verifikasi pencarian pesanan berdasarkan nomor PO | TC-PESLIST-004 | Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi penghapusan query pencarian mengembalikan daftar penuh | TC-PESLIST-005 | Functional Testing / Alternative Flow | Covered |
|  |  | Verifikasi tampilan saat pencarian tidak menemukan hasil | TC-PESLIST-006 | Edge Case / Empty Input / Error Message Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pull-to-refresh pada daftar Pesanan | TC-PESLIST-007 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pembukaan detail pesanan dari daftar | TC-PESLIST-008 | Functional Testing / Navigation Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi kembali dari Detail Pesanan ke daftar | TC-PESLIST-009 | Navigation Testing / Functional Testing | Covered |
| REQ-008 | Manajemen Pesanan | Verifikasi form Buat Pesanan Baru terbuka via FAB | TC-PESNEW-001 | Positive Testing / Functional Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pemilihan pelanggan pada form pesanan | TC-PESNEW-002 | Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi pemilihan tanggal pengiriman via date picker | TC-PESNEW-003 | Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi penambahan produk ke dalam pesanan | TC-PESNEW-004 | Functional Testing / Happy Path | Covered |
|  |  | Verifikasi pengisian catatan pesanan | TC-PESNEW-005 | Functional Testing / Input Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi submit pesanan baru berhasil (end-to-end form) | TC-PESNEW-006 | Positive Testing / Happy Path / Integration Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi FAB pembuatan pesanan hanya tersedia untuk Staf Penjualan | TC-PESNEW-007 | Negative Testing / RBAC | Covered |
|  |  | Verifikasi perilaku saat tombol 'Simpan Pesanan' ditekan berulang cepat | TC-PESNEW-008 | Duplicate Action / Error Handling Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi penanganan kegagalan jaringan saat submit pesanan | TC-PESNEW-009 | Network Failure / Error Handling Validation | Covered |
| REQ-009 | Manajemen Pesanan | Verifikasi validasi submit tanpa pelanggan dan produk | TC-PESVAL-001 | Negative Testing / Empty Input / Input Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pembatalan pemilihan produk | TC-PESVAL-002 | Alternative Flow / Negative Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi 0 | TC-PESVAL-003 | Boundary Value Analysis / Negative Testing / Error Message Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi boundary saat jumlah produk diisi nilai negatif | TC-PESVAL-004 | Boundary Value Analysis / Negative Testing / Edge Case | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi input non-numerik pada field jumlah | TC-PESVAL-005 | Invalid Input / Input Validation / Edge Case | Covered |
|  |  | Verifikasi pembatalan pembuatan pesanan secara penuh | TC-PESVAL-006 | Alternative Flow / Interrupted Process | Covered |
|  |  | Verifikasi user dapat memperbaiki input setelah error dan submit ulang | TC-PESVAL-007 | Retry Scenario / Positive Testing | Covered |
| REQ-010 | Manajemen Pelanggan | Verifikasi halaman daftar Pelanggan tampil | TC-PLG-001 | Positive Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi refresh daftar Pelanggan | TC-PLG-002 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pencarian pelanggan dengan query valid | TC-PLG-003 | Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi penghapusan query pencarian pelanggan | TC-PLG-004 | Functional Testing / Alternative Flow | Covered |
|  |  | Verifikasi pembukaan detail pelanggan | TC-PLG-005 | Functional Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi form Tambah Pelanggan terbuka via FAB | TC-PLG-006 | Positive Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi penambahan pelanggan baru berhasil | TC-PLG-007 | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Pelanggan | TC-PLG-008 | Negative Testing / Empty Input / Input Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi format email tidak valid pada form pelanggan | TC-PLG-009 | Negative Testing / Invalid Input / Equivalence Partitioning | Covered |
|  |  | Verifikasi pengeditan data pelanggan berhasil | TC-PLG-010 | Positive Testing / Functional Testing / Happy Path | Covered |
| REQ-011 | Manajemen Produk | Verifikasi halaman Produk tampil dari menu Tambah Produk | TC-PRD-001 | Positive Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi pembukaan dan scroll detail produk | TC-PRD-002 | Functional Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi form Tambah Produk terbuka via FAB | TC-PRD-003 | Positive Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi penambahan produk baru berhasil | TC-PRD-004 | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi form kosong saat submit Tambah Produk | TC-PRD-005 | Negative Testing / Empty Input / Input Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi input non-numerik pada field harga | TC-PRD-006 | Invalid Input / Input Validation / Edge Case | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi nilai harga pada batas ekstrem (0 dan negatif) | TC-PRD-007 | Boundary Value Analysis / Negative Testing | Covered |
| REQ-012 | Manajemen Stok Gudang | Verifikasi halaman Manajemen Stok tampil | TC-STOK-001 | Positive Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi refresh daftar stok | TC-STOK-002 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll untuk melihat seluruh item stok | TC-STOK-003 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi pembukaan detail/form update stok | TC-STOK-004 | Functional Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi update jumlah stok berhasil | TC-STOK-005 | Positive Testing / Happy Path / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi nilai stok negatif | TC-STOK-006 | Boundary Value Analysis / Negative Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi validasi input non-numerik pada field stok | TC-STOK-007 | Invalid Input / Input Validation | Covered |
| REQ-013 | Notifikasi | Verifikasi akses halaman Notifikasi via ikon lonceng | TC-NOTIF-001 | Positive Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi refresh daftar notifikasi | TC-NOTIF-002 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll pada daftar notifikasi | TC-NOTIF-003 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi interaksi tap pada item notifikasi | TC-NOTIF-004 | Functional Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi kembali dari halaman Notifikasi | TC-NOTIF-005 | Navigation Testing | Covered |
| REQ-014 | Arsip Pesanan | Verifikasi halaman Arsip tampil untuk Administrator | TC-ARSIP-001 | Positive Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi refresh daftar Arsip | TC-ARSIP-002 | Functional Testing / Loading Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll pada daftar Arsip | TC-ARSIP-003 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi pembukaan detail dari Arsip | TC-ARSIP-004 | Functional Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi ketersediaan filter dan pencarian pada halaman Arsip | TC-ARSIP-005 | Functional Testing / Edge Case | Covered |
| REQ-015 | Profil & User Management | Verifikasi halaman Profil dapat diakses via avatar | TC-PROFIL-001 | Positive Testing / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi scroll pada halaman Profil | TC-PROFIL-002 | UI Validation / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi akses menu Manajemen Pengguna untuk Administrator | TC-PROFIL-003 | Positive Testing / RBAC / Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi daftar pengguna tampil pada Manajemen Pengguna | TC-PROFIL-004 | Functional Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi navigasi kembali ke Profil dari Manajemen Pengguna | TC-PROFIL-005 | Navigation Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi dialog konfirmasi logout tampil | TC-PROFIL-006 | Functional Testing / UI Validation | Covered |
|  |  | Verifikasi pembatalan proses logout | TC-PROFIL-007 | Alternative Flow / Negative Testing | Covered |
| REQ-016 | RBAC | Verifikasi pembatasan menu Operator Gudang secara komprehensif | TC-RBAC-001 | Negative Testing / RBAC / Security | Covered |
|  |  | Verifikasi Administrator tidak dapat membuat PO baru (cross-check) | TC-RBAC-002 | Negative Testing / RBAC | Covered |
|  |  | Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses menu Arsip | TC-RBAC-003 | Negative Testing / RBAC | Covered |
|  |  | Verifikasi Staf Penjualan tidak memiliki akses Manajemen Pengguna | TC-RBAC-004 | Negative Testing / RBAC | Covered |
|  |  | Verifikasi perpindahan sesi antar role melalui logout-login berurutan | TC-RBAC-005 | Integration Testing / Security / Regression Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi penolakan akses langsung ke fitur buat PO oleh Administrator | TC-RBAC-006 | Edge Case / Security / Negative Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi ulang keseluruhan skenario RBAC (regresi) | TC-RBAC-007 | Regression Testing / RBAC | Covered |
| REQ-017 | Performance & Stability | Verifikasi aplikasi stabil saat navigasi antar tab dilakukan cepat berturut-turut | TC-PERF-001 | Regression Testing / Edge Case / Stability | Covered |
|  |  | Verifikasi performa scroll cepat pada daftar Pesanan | TC-PERF-002 | Regression Testing / Stability | Covered |
|  |  | Verifikasi stabilitas saat refresh dilakukan berulang cepat | TC-PERF-003 | Regression Testing / Stability / Duplicate Action | Covered |
|  |  | Verifikasi konsistensi navigasi back tidak keluar aplikasi secara tidak sengaja | TC-PERF-004 | Navigation Testing / Regression Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi aplikasi tidak crash setelah kondisi idle lama | TC-PERF-005 | Edge Case / Stability / Interrupted Process | Covered |
| REQ-018 | E2E Order Workflow | Verifikasi Staf Penjualan berhasil membuat PO baru dalam alur E2E | TC-E2E-001 | Happy Path / Integration Testing / Positive Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi perpindahan sesi dari Staf Penjualan ke Administrator | TC-E2E-002 | Integration Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi Administrator dapat melihat PO baru dari Staf Penjualan | TC-E2E-003 | Integration Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi Administrator berhasil mengubah status PO menjadi Dikonfirmasi | TC-E2E-004 | Happy Path / Integration Testing / Functional Testing | Covered |
|  |  | Verifikasi perubahan status tercermin pada Dashboard Administrator | TC-E2E-005 | Integration Testing / Regression Testing | Covered |

# 4. Ringkasan Akhir

## 4.1 Statistik Keseluruhan

| Metrik | Jumlah |
| --- | --- |
| Total Requirement/Feature Area (REQ-001 s.d. REQ-018) | 18 |
| Total Modul Fungsional | 13 |
| Total Test Scenario | 119 |
| Total Test Case | 119 |
| Total Kategori Test Type Terwakili | 26 |
| Test Case Prioritas Critical | 16 |
| Test Case Prioritas High | 47 |
| Test Case Prioritas Medium | 43 |
| Test Case Prioritas Low | 13 |

## 4.2 Ringkasan Hasil Eksekusi (Test Execution Summary)

Seluruh 119 test case telah dieksekusi pada siklus pengujian pertama (First Test Cycle). Berikut ringkasan hasilnya:

| Status Eksekusi | Jumlah | Persentase dari Total |
| --- | --- | --- |
| Passed | 99 | 83.2% |
| Failed | 14 | 11.8% |
| Blocked | 6 | 5.0% |
| Total Dieksekusi (Passed + Failed) | 113 | 95.0% |

Pass rate terhadap total test case adalah 83.2% (99 dari 119). Pass rate terhadap test case yang berhasil dieksekusi (tidak termasuk Blocked) adalah 87.6% (99 dari 113). Merujuk pada Exit Criteria Test Plan (Bagian 25) yang mensyaratkan pass rate minimal 90% pada full regression, hasil siklus pertama ini BELUM memenuhi kriteria exit dan memerlukan siklus retest setelah seluruh defect Bagian 4.3 diperbaiki oleh Development Team.

## 4.3 Defect Log

Ditemukan total 14 defect pada siklus pengujian pertama, dengan distribusi severity sebagai berikut: Critical (3), Major (8), Minor (3).

| Defect ID | Test Case ID | Severity | Deskripsi Singkat (Actual Result) |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-013 | TC-LOGINVAL-003 | Minor | Pesan validasi yang tampil bersifat generik ('Mohon lengkapi form') dan tidak menunjukkan secara spesifik field mana (email/password) yang bermasalah. |
| DEF-006 | TC-DASH-003 | Major | Gesture swipe UP pada Dashboard TIDAK memicu proses refresh data (tidak ada indikator loading maupun perubahan data). Data statistik tetap statis meski ada perubahan di backend. |
| DEF-003 | TC-PESNEW-008 | Critical | Double-tap cepat pada tombol 'Simpan Pesanan' menghasilkan DUA entri PO baru yang identik (nomor PO berbeda, data sama) pada daftar Pesanan. |
| DEF-012 | TC-PESVAL-001 | Major | Saat tombol 'Simpan Pesanan' ditekan dalam kondisi form kosong, tidak ada snackbar/dialog error yang tampil kepada user. Tombol tidak memberikan respons visual apapun sehingga user tidak mengetahui alasan submit gagal. |
| DEF-001 | TC-PESVAL-003 | Critical | Field 'jumlah_field' tetap dapat diisi dan tombol 'Tambahkan' tetap aktif meskipun product picker sebelumnya dibatalkan (belum ada produk terpilih). Produk dengan data null/kosong berhasil masuk ke daftar item pesanan tanpa validasi. |
| DEF-014 | TC-PLG-009 | Major | Sistem menerima dan menyimpan data pelanggan dengan email 'namatanpaformat' tanpa validasi format, tidak menampilkan pesan error apapun. |
| DEF-004 | TC-PLG-010 | Major | Setelah tap 'Simpan' pada form edit, sistem kembali ke halaman Detail Pelanggan namun nomor telepon yang ditampilkan masih nomor lama ('08123456789'). Data baru baru tampil benar setelah dilakukan refresh manual/re-entry halaman. |
| DEF-011 | TC-PRD-007 | Minor | Sistem menolak harga '-1000' dengan benar, namun MENERIMA dan menyimpan harga '0' tanpa validasi maupun peringatan. |
| DEF-005 | TC-STOK-005 | Major | Setelah tap 'Update', sistem kembali ke daftar Manajemen Stok namun nilai stok yang tampil pada list masih menunjukkan angka sebelum update. Nilai baru (50) baru muncul setelah pull-to-refresh manual. |
| DEF-002 | TC-STOK-006 | Critical | Sistem menerima dan menyimpan nilai stok '-10' tanpa menampilkan pesan validasi apapun. Item stok menampilkan angka negatif pada daftar setelah update. |
| DEF-007 | TC-NOTIF-004 | Minor | Tap pada item notifikasi tidak mengubah status notifikasi menjadi 'dibaca' dan badge counter pada ikon lonceng tidak berkurang setelah notifikasi dibuka. |
| DEF-008 | TC-ARSIP-005 | Major | Halaman Arsip tidak memiliki elemen search bar maupun filter status sama sekali. User tidak dapat mempersempit daftar arsip yang jumlahnya bertambah seiring waktu. |
| DEF-009 | TC-E2E-003 | Major | PO yang terbuka pada index 0 setelah filter 'Menunggu' bukan PO yang baru dibuat Staf Penjualan pada Fase 1, melainkan PO lama lain dengan status sama. Urutan daftar tidak konsisten berdasarkan waktu pembuatan (created_at) terbaru. |
| DEF-010 | TC-E2E-005 | Major | Statistik 'Menunggu Konfirmasi' pada Dashboard Administrator tidak berkurang secara otomatis setelah status PO diubah menjadi 'Dikonfirmasi'. Perubahan baru tercermin setelah logout dan login ulang. |

## 4.4 Distribusi Test Case per Modul

| Modul | Jumlah Test Case | Jumlah Prioritas Critical |
| --- | --- | --- |
| Splash & Landing | 4 | 0 |
| Autentikasi | 27 | 3 |
| Dashboard | 5 | 0 |
| Manajemen Pesanan | 25 | 3 |
| Manajemen Pelanggan | 10 | 1 |
| Manajemen Produk | 7 | 1 |
| Manajemen Stok Gudang | 7 | 1 |
| Notifikasi | 5 | 0 |
| Arsip Pesanan | 5 | 0 |
| Profil & User Management | 7 | 0 |
| RBAC | 7 | 4 |
| Performance & Stability | 5 | 0 |
| E2E Order Workflow | 5 | 3 |

## 4.5 Coverage Summary

Seluruh 18 Requirement/Feature area (REQ-001 s.d. REQ-018) yang didefinisikan pada Test Plan telah memiliki cakupan test case (Coverage Status: Covered pada RTM), dengan total 119 test case yang mencakup kombinasi Positive Testing, Negative Testing, Functional Testing, UI Validation, Navigation Testing, Integration Testing, Regression Testing, Boundary Value Analysis, Equivalence Partitioning, Error Handling Validation, Input Validation (Empty/Invalid Input), Duplicate Action, Retry Scenario, Loading Validation, Error Message Validation, Edge Case, Happy Path, Alternative Flow, Interrupted Process, dan Network Failure sesuai relevansi masing-masing fitur.

- Modul dengan cakupan test case terbanyak: Manajemen Pesanan (26 TC) dan Manajemen Pelanggan (10 TC) — sejalan dengan status keduanya sebagai business flow paling kritikal.

- Modul RBAC dan E2E Order Workflow memiliki proporsi test case Critical tertinggi, mencerminkan tingkat risiko dan dampak bisnisnya.

- Skenario Network Failure, Duplicate Action, dan Retry Scenario ditandai sebagai 'belum tercakup automation eksisting' pada sejumlah test case — merepresentasikan gap yang perlu diprioritaskan pada siklus pengujian berikutnya.

## 4.6 High Risk Area

Area risiko tinggi berikut dikonfirmasi berdasarkan hasil eksekusi aktual (bukan lagi sekadar potensi), mengacu pada Defect Log Bagian 4.3:

| No | Area Risiko Tinggi | Test Case / Defect Terkait |
| --- | --- | --- |
| 1 | Produk dapat masuk ke pesanan tanpa data valid (produk kosong/null) — CONFIRMED BUG | TC-PESVAL-003 / DEF-001 (Critical) |
| 2 | Sistem menerima nilai stok negatif tanpa validasi — CONFIRMED BUG | TC-STOK-006 / DEF-002 (Critical) |
| 3 | Double-tap submit menghasilkan PO duplikat — CONFIRMED BUG | TC-PESNEW-008 / DEF-003 (Critical) |
| 4 | Siklus status Purchase Order — baru tervalidasi 1 dari beberapa transisi (Menunggu→Dikonfirmasi), dan Dashboard tidak reflect otomatis — CONFIRMED BUG | TC-E2E-005 / DEF-010 (Major) |
| 5 | Penggunaan index:0 pada skenario E2E terbukti tidak selalu merujuk PO yang benar — CONFIRMED BUG | TC-E2E-003 / DEF-009 (Major) |
| 6 | RBAC hanya divalidasi di level UI, belum di level otorisasi API/backend | TC-RBAC-001 s.d. TC-RBAC-007 (Blocked sebagian — TC-RBAC-006) |
| 7 | Update data (edit pelanggan, update stok) tidak reflect di UI tanpa refresh manual — CONFIRMED BUG | TC-PLG-010 / DEF-004, TC-STOK-005 / DEF-005 (Major) |
| 8 | Penanganan kegagalan jaringan (network failure) belum terverifikasi — Blocked karena keterbatasan environment | TC-LOGINVAL-010, TC-PESNEW-009, TC-DASH-005 (Blocked) |
| 9 | Validasi input lemah pada beberapa form (email pelanggan, harga produk = 0) — CONFIRMED BUG | TC-PLG-009 / DEF-014, TC-PRD-007 / DEF-011 |

## 4.7 Recommendation

Berdasarkan hasil eksekusi (pass rate 83.2%, 14 defect, 6 test case Blocked), rekomendasi berikut disusun dengan prioritas penanganan:

- PRIORITAS SEGERA: Perbaiki 3 defect Critical (DEF-001, DEF-002, DEF-003) sebelum rilis — seluruhnya terkait integritas data transaksional (produk kosong pada order, stok negatif, PO duplikat).

- Lakukan retest penuh pada modul Manajemen Pesanan, Manajemen Stok, dan Manajemen Pelanggan setelah defect Critical & Major diperbaiki, mengingat konsentrasi defect tertinggi berada pada ketiga modul ini.

- Jadwalkan ulang 6 test case Blocked (khususnya 3 skenario Network Failure) pada siklus berikutnya dengan environment yang mendukung simulasi kondisi offline (mis. device fisik atau proxy network throttling).

- Tinjau kembali mekanisme sinkronisasi data real-time (DEF-004, DEF-005, DEF-010) — data yang diperbarui idealnya reflect otomatis tanpa memerlukan refresh manual atau re-login.

- Perkuat validasi input pada seluruh form (DEF-011, DEF-013, DEF-014) sesuai aturan bisnis yang berlaku, termasuk pesan error yang lebih spesifik dan informatif.

- Berdasarkan Exit Criteria Test Plan, rilis TIDAK direkomendasikan (No-Go) hingga seluruh defect Critical dan Major berstatus Closed dan pass rate regresi mencapai minimal 90%.

## 4.8 Improvement Suggestion

- Refactor automation script Maestro menjadi reusable subflow (login/logout) untuk mempermudah pemeliharaan Test Case yang sangat bergantung pada langkah login berulang.

- Standarisasi data uji dengan identifier unik (timestamp/UUID) pada seluruh test case pembuatan data baru (Pelanggan, Produk) agar aman dieksekusi berulang dalam siklus regresi.

- Terapkan mekanisme cleanup/teardown data uji pasca-eksekusi otomatis untuk menjaga kebersihan environment pengujian.

- Integrasikan Test Case ini ke dalam test management tool (mis. TestRail, Xray, Zephyr) agar status eksekusi, defect linking, dan reporting dapat dikelola secara real-time.

- Kembangkan Test Case tambahan untuk area out-of-scope yang telah diidentifikasi pada Test Plan (Edit/Delete Produk, filter Arsip, mark-as-read Notifikasi) pada siklus pengujian berikutnya.

- Pertimbangkan penambahan pengujian otomatis untuk validasi otorisasi API guna memperkuat cakupan keamanan RBAC di luar lapisan UI.

— Akhir Dokumen Test Case Specification & RTM —