HUTCH ID

Website OrderFlow — Backend API

TEST PLAN DOCUMENT

Quality Assurance Test Plan — Backend API QA Testing

| Nama Dokumen | Test Plan – Hutch ID Backend API |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | QA-TP-HUTCHID-001 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Penerbitan | 15 Juli 2026 |
| Disusun oleh | Eka Febryanto (QA Engineer) |
| Disetujui oleh | Project Manager |
| Status Dokumen | Draft for Review |
| Klasifikasi | Internal / Confidential |

# Riwayat Revisi Dokumen

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Penulis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 Juli 2026 | Penerbitan awal dokumen Test Plan berdasarkan analisis Postman Collection QA Backend API Hutch ID | Eka Febryanto |

# Daftar Isi

1. Test Plan Overview

2. Objective dan Scope Testing

3. Testing Strategy

4. Testing Approach

5. Test Environment

6. Testing Tools

7. Roles and Responsibilities

8. Test Schedule

9. Entry Criteria dan Exit Criteria

10. Risk Management

11. Defect Management Process

12. Reporting dan Documentation

Lampiran A – Daftar Modul dan Endpoint API

# 1. Test Plan Overview

Dokumen ini merupakan Test Plan resmi untuk pengujian Backend API pada sistem Hutch ID Website OrderFlow. Sistem ini merupakan aplikasi manajemen pesanan (order management) berbasis Laravel yang mencakup pengelolaan data produk, pelanggan, pesanan (purchase order), notifikasi, arsip dokumen, manajemen pengguna, dashboard statistik, serta fitur chatbot asisten.

Analisis terhadap Postman Collection "Hutch ID - QA Backend API" (60 request pada 9 folder modul) menunjukkan bahwa sistem menggunakan autentikasi berbasis token (Laravel Sanctum) dengan empat peran pengguna (role) yaitu administrator, staf_penjualan, operator_gudang, dan pemilik_umkm. Alur bisnis inti aplikasi berpusat pada siklus status pesanan: menunggu_konfirmasi → dikonfirmasi → dalam_produksi → siap_kirim → selesai, dengan kemungkinan pembatalan (dibatalkan) dari status manapun kecuali selesai.

Test Plan ini disusun berdasarkan standar QA internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) dan struktur IEEE 829 untuk dokumentasi test plan, guna memastikan proses pengujian berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (auditable).

# 2. Objective dan Scope Testing

## 2.1 Objective

- Memastikan seluruh endpoint Backend API Hutch ID berfungsi sesuai spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan.

- Memvalidasi mekanisme autentikasi dan otorisasi (role-based access control) berjalan aman dan konsisten.

- Memastikan validasi input (required field, format, boundary value) diterapkan dengan benar pada seluruh endpoint yang menerima data.

- Memverifikasi konsistensi alur status pesanan (state machine) sesuai business rule yang berlaku.

- Mengidentifikasi potensi bug, celah keamanan, dan risiko integrasi data sedini mungkin sebelum rilis ke lingkungan produksi.

- Memberikan dokumentasi pengujian yang dapat digunakan sebagai bahan review dan audit kualitas perangkat lunak.

## 2.2 Scope Testing

### 2.2.1 In Scope

- Modul Authentication: login, profile, logout, validasi token, dan session management.

- Modul Produk (Products): CRUD produk, manajemen stok (full update & quick update), validasi data.

- Modul Pelanggan (Customers): CRUD pelanggan, pencarian, dan validasi data pelanggan.

- Modul Pesanan (Orders): pembuatan pesanan, filter/pencarian, update status (state machine), generate PDF, penghapusan.

- Modul Notifikasi: daftar notifikasi, penandaan dibaca, notifikasi stok kurang, penghapusan.

- Modul Dashboard: statistik agregat pesanan dan nilai transaksi.

- Modul Arsip PDF: daftar arsip pesanan selesai/dibatalkan, download dokumen PDF.

- Modul User Management: CRUD user, manajemen role, proteksi self-delete.

- Modul Chatbot: pengujian fungsi dasar interaksi chatbot.

- Pengujian fungsional, negative testing, boundary value analysis, equivalence partitioning, integrasi antar modul, dan regresi pada alur bisnis utama.

### 2.2.2 Out of Scope

- Pengujian antarmuka pengguna (UI/UX) pada aplikasi frontend/website.

- Pengujian performa skala besar (load testing dan stress testing dengan volume tinggi) — direkomendasikan sebagai fase pengujian terpisah.

- Pengujian kompatibilitas perangkat/browser (cross-browser/cross-device testing).

- Penetration testing mendalam (hanya mencakup basic security testing seperti SQL Injection dan XSS pada level fungsional).

- Pengujian infrastruktur server, deployment, dan konfigurasi jaringan produksi.

# 3. Testing Strategy

Strategi pengujian disusun dengan pendekatan berlapis (layered testing strategy) yang berfokus pada level API (service level testing), mengingat objek uji berupa RESTful API. Strategi ini menggabungkan pengujian black-box terhadap kontrak API (request-response) dengan validasi terhadap business rule dan data integrity.

- Risk-Based Testing: prioritas pengujian ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan dampak bisnis, dengan fokus utama pada modul Autentikasi, Pesanan, dan User Management.

- Black-Box Testing: pengujian dilakukan tanpa mengetahui detail implementasi internal, berfokus pada input dan output API sesuai kontrak (contract testing).

- Data-Driven Testing: menggunakan berbagai variasi data (valid, invalid, boundary, edge case) untuk memastikan cakupan pengujian yang komprehensif.

- Layered Testing: dimulai dari Unit/Component level (di luar scope QA ini, tanggung jawab tim Developer), dilanjutkan API/Integration Testing (scope utama dokumen ini), hingga End-to-End Business Flow Testing.

# 4. Testing Approach

Pendekatan pengujian yang diterapkan mengikuti kombinasi teknik pengujian standar industri sebagai berikut:

| Teknik Pengujian | Deskripsi Penerapan |
| --- | --- |
| Functional Testing | Memvalidasi setiap endpoint API berfungsi sesuai spesifikasi (request valid menghasilkan response yang benar, termasuk status code, struktur data, dan nilai field). |
| Integration Testing | Memvalidasi interaksi antar modul, misalnya pembuatan Pesanan yang bergantung pada data Pelanggan dan Produk, atau Pesanan berstatus selesai yang otomatis tercatat pada modul Arsip PDF. |
| Negative Testing | Memvalidasi sistem menangani input yang salah, tidak lengkap, atau di luar ekspektasi dengan respons error yang sesuai (contoh: kredensial salah, field kosong, ID tidak ditemukan). |
| Boundary Value Analysis (BVA) | Menguji nilai pada batas-batas kondisi, seperti stok = 0, harga = 0, panjang karakter maksimal, dan nilai negatif pada field numerik. |
| Equivalence Partitioning (EP) | Mengelompokkan data uji ke dalam kelas ekuivalen (valid/tidak valid) untuk efisiensi cakupan pengujian tanpa duplikasi berlebihan. |
| Error Handling Validation | Memastikan setiap kondisi error (404, 422, 401, 403, 500) dikembalikan dengan format response dan pesan yang konsisten dan informatif. |
| Regression Testing | Memastikan perubahan/perbaikan pada satu modul tidak menimbulkan dampak negatif pada modul lain, khususnya pada alur end-to-end Pesanan → Arsip → Dashboard. |
| Security Testing (Basic) | Pengujian dasar terhadap potensi celah keamanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), unauthorized access, dan broken access control. |

# 5. Test Environment

Pengujian dilakukan pada lingkungan QA (Quality Assurance) yang terisolasi dari lingkungan produksi, menggunakan konfigurasi environment Postman "Hutch ID - QA Environment" sebagai berikut:

| Parameter | Konfigurasi |
| --- | --- |
| Base URL | http://localhost:8000/api |
| Framework Backend | Laravel (REST API) dengan autentikasi Laravel Sanctum |
| Metode Autentikasi | Bearer Token (auth_token disimpan otomatis melalui skrip test Postman) |
| Format Data | JSON (application/json), dengan form-data khusus untuk endpoint upload file produk |
| Role Pengujian | administrator, staf_penjualan, operator_gudang, pemilik_umkm |
| Variabel Dinamis | user_id, pelanggan_id, produk_id, pesanan_id, notifikasi_id, arsip_id, created_* (ID hasil pembuatan data selama pengujian) |
| Database | Database QA terisolasi (bukan data produksi), direkomendasikan reset/seed sebelum setiap siklus pengujian |

# 6. Testing Tools

| Tools | Kegunaan |
| --- | --- |
| Postman | Eksekusi request API, penulisan automated test script (pm.test), dan manajemen environment variable |
| Postman Collection Runner / Newman | Menjalankan seluruh koleksi test case secara otomatis (automation & CI/CD integration) |
| Postman Environment | Menyimpan konfigurasi base URL, token, dan variabel antar-request |
| Microsoft Word / Excel | Dokumentasi Test Plan, Test Case, dan pelaporan hasil pengujian |
| Bug Tracking Tool (Jira / Trello / sejenis) | Pencatatan, pelacakan, dan manajemen siklus hidup defect |
| Git / Version Control | Pelacakan perubahan pada koleksi Postman dan dokumentasi pengujian |

# 7. Roles and Responsibilities

| Peran | Tanggung Jawab | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| QA Lead / Test Manager | Menyusun strategi pengujian, mengawasi eksekusi, melakukan sign-off Test Plan, serta melaporkan status pengujian kepada stakeholder | 1 orang |
| QA Engineer | Menyusun test case, mengeksekusi pengujian, mendokumentasikan hasil, dan melaporkan defect | 1 orang |
| Backend Developer | Memperbaiki defect yang ditemukan, memberikan klarifikasi terkait business logic dan API contract | Sesuai modul terkait |
| Product Owner / Business Analyst | Memberikan klarifikasi requirement dan business rule, melakukan User Acceptance Testing (UAT) | 1 orang |
| DevOps / System Administrator | Menyediakan dan menjaga stabilitas lingkungan QA (server, database) | Sesuai kebutuhan |

# 8. Test Schedule

Estimasi jadwal pengujian disusun berdasarkan cakupan 9 modul dan ±100 test case. Durasi dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan kompleksitas defect yang ditemukan.

| No | Aktivitas | Durasi Estimasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test Planning & Persiapan Test Case | 2 hari kerja | QA Engineer |
| 2 | Setup Test Environment & Data | 1 hari kerja | QA Engineer / DevOps |
| 3 | Eksekusi Functional Testing (Auth, Produk, Pelanggan) | 2 hari kerja | QA Engineer |
| 4 | Eksekusi Functional Testing (Pesanan, Notifikasi, Dashboard, Arsip) | 3 hari kerja | QA Engineer |
| 5 | Eksekusi Functional Testing (User Management, Chatbot) | 1 hari kerja | QA Engineer |
| 6 | Negative Testing, BVA, Security Testing | 2 hari kerja | QA Engineer |
| 7 | Integration & Regression Testing | 2 hari kerja | QA Engineer |
| 8 | Defect Retest & Verifikasi Perbaikan | 2 hari kerja | QA Engineer / Developer |
| 9 | Pelaporan Akhir & Sign-off | 1 hari kerja | QA Lead |

# 9. Entry Criteria dan Exit Criteria

## 9.1 Entry Criteria

- Dokumen requirement/spesifikasi API (atau Postman Collection yang merepresentasikan kontrak API) telah tersedia dan disetujui.

- Lingkungan QA (server backend, database) telah tersedia dan dapat diakses.

- Data uji awal (akun user untuk setiap role, data master produk dan pelanggan) telah disiapkan.

- Test Case telah direview dan disetujui oleh QA Lead.

- Build/versi aplikasi yang akan diuji telah di-deploy pada lingkungan QA dan bebas dari blocking issue pada smoke test awal.

## 9.2 Exit Criteria

- Seluruh test case dengan priority High telah dieksekusi 100%.

- Minimal 95% dari keseluruhan test case telah dieksekusi.

- Tidak terdapat defect dengan severity Critical atau High yang berstatus terbuka (open).

- Seluruh defect yang ditemukan telah didokumentasikan dan memiliki status yang jelas (fixed/deferred/rejected dengan justifikasi).

- Laporan hasil pengujian (Test Summary Report) telah disusun dan disetujui oleh QA Lead dan Product Owner.

# 10. Risk Management

Berikut adalah identifikasi risiko utama yang berpotensi memengaruhi kualitas produk maupun proses pengujian, beserta rencana mitigasinya.

| Risiko | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| State machine status pesanan tidak konsisten (transisi status yang seharusnya ditolak justru berhasil) | Sedang | Tinggi | Prioritaskan pengujian negative testing pada transisi status (TC-ORD-014, TC-ORD-015); libatkan developer untuk review business rule |
| Kebocoran data sensitif akibat broken access control antar role | Sedang | Tinggi | Eksekusi test case role-based access control secara menyeluruh untuk setiap endpoint dan setiap role |
| Race condition pada saat update stok produk secara bersamaan (concurrent request) | Rendah | Tinggi | Rekomendasikan pengujian concurrency terpisah pada fase performance testing |
| Data uji saling bergantung (dependency antar test case melalui environment variable) menyebabkan kegagalan berantai | Tinggi | Sedang | Reset environment/data sebelum setiap siklus eksekusi; jalankan collection secara berurutan sesuai folder |
| Perubahan requirement/business rule di tengah siklus pengujian | Sedang | Sedang | Terapkan version control pada Test Plan dan Test Case; lakukan impact analysis sebelum mengubah scope |
| Lingkungan QA tidak stabil / downtime server | Rendah | Tinggi | Koordinasi dengan DevOps untuk monitoring dan penjadwalan maintenance di luar jam pengujian |

# 11. Defect Management Process

Setiap defect yang ditemukan selama pengujian akan dikelola melalui alur kerja (workflow) berikut untuk memastikan penanganan yang terstruktur dan terlacak:

New → Assigned → In Progress → Fixed → Retest → Closed (atau Reopened apabila perbaikan belum sesuai)

## 11.1 Klasifikasi Severity & Priority Defect

Klasifikasi severity dan priority mengacu pada standar yang sama dengan yang digunakan pada Dokumen Test Case (lihat bagian Legend pada dokumen Test Case), guna menjaga konsistensi pelaporan.

## 11.2 Informasi Wajib pada Laporan Defect

- Defect ID (unik)

- Judul dan deskripsi ringkas defect

- Modul/fitur terkait dan Test Case ID acuan

- Langkah reproduksi (steps to reproduce)

- Hasil aktual vs hasil yang diharapkan

- Severity dan Priority

- Lampiran (screenshot response, request payload, log error)

- Environment pengujian (QA/Staging) dan versi build

# 12. Reporting dan Documentation

Pelaporan hasil pengujian dilakukan secara berkala untuk memberikan visibilitas status kualitas kepada seluruh stakeholder proyek.

- Daily Test Execution Log: rekap harian jumlah test case yang dieksekusi, lulus, gagal, dan diblokir.

- Defect Report: daftar defect aktif beserta status penanganannya, diperbarui secara berkala.

- Test Summary Report: laporan akhir siklus pengujian yang mencakup ringkasan cakupan pengujian, hasil eksekusi, defect ditemukan, serta rekomendasi kelayakan rilis (go/no-go recommendation).

- Seluruh dokumentasi (Test Plan, Test Case, Defect Report, Test Summary Report) disimpan pada repositori dokumen proyek untuk keperluan audit dan referensi pengujian berikutnya.

# Lampiran A – Daftar Modul dan Endpoint API

Ringkasan modul dan jumlah endpoint yang tercakup dalam ruang lingkup pengujian, berdasarkan analisis Postman Collection "Hutch ID - QA Backend API".

| No | Modul | Jumlah Endpoint (Request) | Contoh Endpoint Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authentication | 7 | POST /login, GET /profile, POST /logout |
| 2 | Produk (Products) | 9 | GET/POST/PUT/DELETE /produk |
| 3 | Pelanggan (Customers) | 8 | GET/POST/PUT/DELETE /pelanggan |
| 4 | Pesanan (Orders) | 15 | GET/POST/PUT/DELETE /pesanan, PATCH /pesanan/{id}/status |
| 5 | Notifikasi | 7 | GET /notifikasi, PATCH /notifikasi/{id}/baca |
| 6 | Dashboard | 1 | GET /dashboard |
| 7 | Arsip PDF | 6 | GET /arsip-pdf, GET /arsip-pdf/{id}/pdf |
| 8 | User Management | 8 | GET/POST/PUT/DELETE /users |
| 9 | Chatbot | 1 | POST /chatbot/message |
|  | TOTAL | 62 |  |

Catatan: Total 62 dihitung dari seluruh request pada koleksi termasuk skenario positive dan negative test bawaan Postman. Dokumen Test Case QA-TC-HUTCHID-001 memperluas cakupan ini menjadi 100 test case dengan tambahan skenario boundary value, security testing, dan regression testing untuk cakupan yang lebih komprehensif.