TEST PLAN

Aplikasi Manajemen Pesanan & Inventori UMKM "Hutch"

Disusun berdasarkan Standar IEEE 829-2008 & ISO/IEC/IEEE 29119

| Informasi Dokumen | Detail |
| --- | --- |
| Kode Dokumen | HUTCH-QA-TP-01 |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal Penyusunan | 15 Juli 2026 |
| Status Dokumen | Draft untuk Review |

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

Informasi Dokumen	3

1. Ringkasan Test Plan (Test Plan Overview)	3

2. Latar Belakang Proyek (Project Background)	3

3. Tujuan Pengujian (Objectives)	4

4. Ruang Lingkup Pengujian (Scope of Testing)	4

4.1 Ruang Lingkup yang Diuji (In Scope)	4

4.2 Ruang Lingkup yang Tidak Diuji (Out of Scope)	5

5. Item yang Diuji (Test Items)	5

6. Fitur yang Diuji (Features to be Tested)	6

Fitur yang Tidak Diuji (Features Not to Be Tested)	6

7. Strategi Pengujian (Testing Strategy)	6

7.1 Pendekatan Pengujian (Testing Approach)	6

7.2 Teknik Desain Pengujian (Test Design Techniques)	7

8. Lingkungan Pengujian (Test Environment)	7

9. Strategi Data Uji (Test Data Strategy)	8

Temuan Risiko pada Strategi Data Uji Saat Ini	8

10. Perangkat Pengujian (Testing Tools)	8

11. Peran dan Tanggung Jawab (Roles and Responsibilities)	9

12. Jadwal Pengujian (Test Schedule)	9

13. Kriteria Mulai Pengujian (Entry Criteria)	9

14. Kriteria Selesai Pengujian (Exit Criteria)	10

15. Kriteria Penghentian dan Pelanjutan Pengujian (Suspension & Resumption Criteria)	10

Kriteria Penghentian (Suspension Criteria)	10

Kriteria Pelanjutan (Resumption Criteria)	10

16. Manajemen Risiko (Risk Management)	10

17. Proses Manajemen Defect (Defect Management Process)	11

Klasifikasi Severity Defect	12

18. Pelaporan dan Dokumentasi (Reporting & Documentation)	12

19. Deliverables Pengujian (Test Deliverables)	12

20. Asumsi dan Dependensi (Assumptions & Dependencies)	13

Asumsi (Assumptions)	13

Dependensi (Dependencies)	13

# Informasi Dokumen

Tabel berikut merangkum riwayat perubahan (version history) dokumen Test Plan ini.

| Versi | Tanggal | Disusun Oleh | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 Juli 2026 | EKA FEBRYANTO | Draf awal Test Plan disusun berdasarkan hasil analisis Playwright Test Suite (auth, admin-users, pelanggan, produk, pesanan). |

Dokumen ini memerlukan persetujuan (sign-off) dari pihak-pihak berikut sebelum siklus pengujian (test execution) dimulai:

| Nama / Jabatan | Peran dalam Persetujuan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead / QA Engineer | Penyusun Dokumen |  | 16 Juli 2026 |
| Project Manager | Reviewer |  | 16 juli 2026 |
| Product Owner | Approver |  | 16 juli 2026 |
| Development Lead | Reviewer Teknis |  | 16 Juli 2026 |

# 1. Ringkasan Test Plan (Test Plan Overview)

Dokumen ini merupakan Test Plan resmi untuk kegiatan pengujian Aplikasi Manajemen Pesanan & Inventori UMKM "Hutch", sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mencakup pengelolaan data pelanggan, produk/stok, transaksi pesanan (purchase order), serta manajemen pengguna dan hak akses (role-based access control).

Test Plan ini disusun mengacu pada kerangka kerja standar internasional IEEE 829-2008 (Standard for Software and System Test Documentation) dan ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing Standard), guna memastikan proses pengujian dilakukan secara sistematis, terukur, dapat ditelusuri (traceable), dan dapat diulang (repeatable).

Dasar analisis dalam penyusunan Test Plan ini adalah keseluruhan artefak Playwright Test Automation yang telah diserahkan, terdiri atas 5 (lima) berkas skenario pengujian (spec files) dan 6 (enam) berkas Page Object Model (POM), yang mencakup alur Autentikasi, Manajemen Pengguna Admin, Manajemen Pelanggan, Manajemen Produk/Stok, dan Alur Bisnis Pesanan (Order).

Selain merangkum cakupan pengujian otomatis (automated test) yang telah ada, dokumen ini juga mengidentifikasi celah pengujian (test coverage gap) dan risiko yang ditemukan selama proses analisis, sebagai dasar perluasan skenario pengujian manual maupun otomatis pada dokumen Test Case terpisah.

# 2. Latar Belakang Proyek (Project Background)

Aplikasi Manajemen Pesanan & Inventori UMKM "Hutch" adalah sistem informasi manajemen berbasis web (nama aplikasi diasumsikan dari domain e-mail pengguna pada data uji, yaitu "hutch.id"; nama resmi produk agar dikonfirmasi oleh Product Owner) yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola siklus operasional harian, meliputi:

- Pencatatan dan pengelolaan data pelanggan (Customer Relationship);

- Pengelolaan katalog produk beserta stok/inventori;

- Pembuatan dan pengelolaan pesanan/Purchase Order (PO), termasuk proses konfirmasi pesanan;

- Manajemen pengguna sistem dan pengaturan hak akses berbasis peran (role-based access control/RBAC).

Berdasarkan hasil analisis terhadap data uji (test data) dan struktur routing pada Playwright Test Suite, aplikasi ini memiliki 4 (empat) peran pengguna (roles) dengan kewenangan berbeda, yaitu:

- Administrator (Admin) — memiliki akses penuh terhadap sistem, termasuk manajemen pengguna, dan diarahkan ke halaman /admin/dashboard setelah login;

- Pemilik UMKM (Pemilik) — memiliki kewenangan strategis, termasuk mengonfirmasi pesanan yang masuk;

- Staf Penjualan (Staf) — bertanggung jawab atas pencatatan pelanggan dan pembuatan pesanan;

- Operator Gudang (Gudang) — bertanggung jawab atas pengelolaan data produk dan stok.

Untuk menjamin kualitas aplikasi sebelum dirilis ke pengguna akhir (end user) maupun sebelum pengembangan fitur lanjutan, diperlukan proses pengujian yang terstruktur, mencakup pengujian fungsional, pengujian antarmuka, pengujian integrasi antar-modul, serta pengujian terhadap alur bisnis end-to-end.

# 3. Tujuan Pengujian (Objectives)

Tujuan utama dari pelaksanaan pengujian terhadap aplikasi ini adalah:

- Memastikan seluruh fungsi autentikasi dan otorisasi (login, logout, dan pembatasan akses berbasis role) berjalan sesuai dengan business rule yang berlaku.

- Memvalidasi bahwa proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada modul Pelanggan, Produk, dan Pesanan berfungsi dengan benar, termasuk terhadap input tidak valid, kosong, dan nilai batas (boundary value).

- Memastikan alur bisnis pemesanan (order business flow) — mulai dari pembuatan pesanan oleh Staf Penjualan hingga konfirmasi oleh Pemilik UMKM — berjalan sesuai dengan proses bisnis yang diharapkan.

- Mengidentifikasi cacat (defect), inkonsistensi, maupun potensi risiko fungsional dan keamanan sedini mungkin sebelum rilis ke lingkungan produksi.

- Memvalidasi bahwa pesan-pesan sistem (success message, error message, validation message) ditampilkan secara akurat dan sesuai konteks kepada pengguna.

- Memberikan dokumentasi pengujian yang lengkap, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai bahan audit kualitas perangkat lunak (software quality audit).

- Menyediakan dasar bagi pengujian regresi (regression testing) pada siklus rilis berikutnya.

# 4. Ruang Lingkup Pengujian (Scope of Testing)

## 4.1 Ruang Lingkup yang Diuji (In Scope)

| Area Fungsional | Cakupan Pengujian |
| --- | --- |
| Autentikasi & Otorisasi | Login (positif/negatif), logout, pengalihan (redirect) berbasis role, pembatasan akses menu/halaman sesuai role. |
| Manajemen Pengguna (Admin) | Penambahan akun pengguna baru oleh Administrator beserta validasi form dan pembatasan akses modul. |
| Manajemen Pelanggan | Penambahan data pelanggan baru beserta validasi field wajib, format, dan nilai batas. |
| Manajemen Produk/Stok | Penambahan data produk baru beserta validasi harga jual dan stok (termasuk nilai negatif dan nol). |
| Alur Bisnis Pesanan (Pesanan) | Pembuatan pesanan baru, konfirmasi pesanan, validasi ketersediaan stok, serta pesan status pesanan. |
| Pengujian Antarmuka (UI) | Kesesuaian tampilan elemen form, tombol, pesan notifikasi (alert) sukses/gagal. |
| Pengujian End-to-End | Alur pengguna dari login hingga penyelesaian transaksi pesanan lintas peran (Staf → Pemilik). |

## 4.2 Ruang Lingkup yang Tidak Diuji (Out of Scope)

| Area/Jenis Pengujian | Alasan/Catatan |
| --- | --- |
| Pengujian performa/beban (Performance & Load Testing) | Tidak tercakup dalam Playwright Test Suite yang dianalisis; direkomendasikan sebagai fase pengujian terpisah. |
| Pengujian keamanan mendalam (Penetration Testing) | Hanya mencakup pengujian keamanan dasar (basic negative/security check) pada level fungsional, bukan audit keamanan menyeluruh. |
| Pengujian kompatibilitas lintas perangkat/browser (Cross-browser & Cross-device Testing) | Tidak terdapat konfigurasi multi-browser pada test suite yang dianalisis; diasumsikan pengujian dijalankan pada 1 (satu) browser default Playwright (Chromium), kecuali dikonfigurasikan lain oleh tim. |
| Modul Laporan/Reporting, Pembayaran, dan Integrasi Pihak Ketiga | Tidak ditemukan referensi pengujian untuk modul tersebut pada berkas yang dianalisis, sehingga diasumsikan berada di luar cakupan proyek saat ini atau belum diimplementasikan. |
| Operasi Update dan Delete pada modul Pelanggan, Produk, dan Pengguna | Playwright Test Suite yang dianalisis hanya mencakup operasi Create; operasi Update/Delete akan didokumentasikan sebagai rekomendasi pengujian tambahan (lihat Bagian 20 — Asumsi & Dependensi). |
| Pengujian API/Backend secara langsung | Pengujian berfokus pada level UI/End-to-End melalui browser; tidak mencakup pengujian unit maupun API secara terpisah. |

# 5. Item yang Diuji (Test Items)

Berikut adalah daftar item/komponen perangkat lunak yang menjadi objek pengujian, berdasarkan struktur Page Object Model dan skenario pengujian yang dianalisis:

| Item Pengujian | Komponen Terkait (Page Object) | Berkas Skenario Uji |
| --- | --- | --- |
| Modul Login/Logout | pages/LoginPage.js, pages/DashboardPage.js | specs/auth.spec.js |
| Modul Manajemen Pengguna | pages/UserManagementPage.js | specs/admin-users.spec.js |
| Modul Manajemen Pelanggan | pages/PelangganPage.js | specs/pelanggan.spec.js |
| Modul Manajemen Produk | pages/ProdukPage.js | specs/produk.spec.js |
| Modul Pesanan (Order) | pages/PesananPage.js | specs/pesanan.spec.js |
| Konfigurasi Global | utils/constants.js (ROLES, ROUTES) | — |

Versi build aplikasi, nomor rilis, dan tautan repositori kode sumber agar dilengkapi oleh tim proyek pada saat eksekusi pengujian aktual dimulai, karena informasi tersebut tidak tersedia pada berkas yang dianalisis.

# 6. Fitur yang Diuji (Features to be Tested)

| Fitur | Modul | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Login dengan kredensial salah | Autentikasi | Tinggi |
| Login berhasil untuk role Staf Penjualan | Autentikasi | Tinggi |
| Login berhasil untuk role Administrator | Autentikasi | Tinggi |
| Login berhasil untuk role Pemilik UMKM & Operator Gudang | Autentikasi | Tinggi |
| Logout dari Dashboard | Autentikasi | Sedang |
| Pembatasan akses menu Manajemen Pengguna untuk role non-Admin | Otorisasi/RBAC | Tinggi |
| Pembuatan akun pengguna baru oleh Admin | Manajemen Pengguna | Tinggi |
| Validasi form pembuatan pengguna (nama, email, password, role) | Manajemen Pengguna | Sedang |
| Penambahan data pelanggan baru | Manajemen Pelanggan | Tinggi |
| Validasi form pelanggan (nama, email, telepon, alamat) | Manajemen Pelanggan | Sedang |
| Penambahan data produk baru beserta harga & stok | Manajemen Produk | Tinggi |
| Validasi nilai harga & stok (boundary/negatif) | Manajemen Produk | Tinggi |
| Pembuatan pesanan baru (pemilihan pelanggan & produk) | Pesanan/Order | Tinggi |
| Validasi pesan sukses pembuatan pesanan | Pesanan/Order | Sedang |
| Konfirmasi pesanan oleh Pemilik UMKM | Pesanan/Order | Tinggi |
| Validasi business rule stok vs jumlah pesanan | Pesanan/Order | Tinggi |

### Fitur yang Tidak Diuji (Features Not to Be Tested)

- Fitur pencarian, filter, dan pagination pada halaman daftar (list) Pelanggan/Produk/Pesanan — tidak ditemukan pada skenario yang dianalisis.

- Fitur edit/update dan hapus (delete) pada seluruh modul CRUD.

- Fitur reset password dan lupa password (forgot password).

- Fitur ekspor/cetak laporan (jika ada), karena tidak tercakup dalam automated test suite yang diserahkan.

# 7. Strategi Pengujian (Testing Strategy)

## 7.1 Pendekatan Pengujian (Testing Approach)

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi pendekatan berikut, disesuaikan dengan karakteristik aplikasi berbasis web dengan alur bisnis lintas peran:

- Functional Testing — memvalidasi setiap fungsi (login, CRUD, konfirmasi pesanan) menghasilkan output sesuai spesifikasi.

- UI Testing — memvalidasi elemen antarmuka (form input, tombol, pesan notifikasi) tampil dan berfungsi dengan benar, mengacu pada locator yang didefinisikan dalam Page Object Model.

- End-to-End (E2E) Testing — menguji alur bisnis pemesanan secara utuh, dari pembuatan pesanan oleh Staf Penjualan hingga konfirmasi oleh Pemilik UMKM.

- Integration Testing — memvalidasi interaksi antar-modul, misalnya keterkaitan data Pelanggan dan Produk terhadap modul Pesanan, serta dampak konfirmasi pesanan terhadap stok Produk.

- Regression Testing — dijalankan pada setiap perubahan kode untuk memastikan fungsi yang telah berjalan sebelumnya tidak mengalami kerusakan (menggunakan test suite otomatis Playwright yang ada).

- Role-Based Access Control (RBAC) Testing — memvalidasi setiap role hanya dapat mengakses modul dan aksi yang menjadi kewenangannya.

## 7.2 Teknik Desain Pengujian (Test Design Techniques)

Teknik desain pengujian berikut diterapkan dalam penyusunan Test Case, sesuai standar ISO/IEC/IEEE 29119-4:

- Equivalence Partitioning (EP) — mengelompokkan data uji ke dalam partisi valid dan tidak valid (contoh: role pengguna, format email).

- Boundary Value Analysis (BVA) — menguji nilai batas seperti stok = 0, jumlah pesanan = 0, panjang password minimum, dan panjang maksimum nama.

- Decision Table Testing — digunakan untuk memetakan kombinasi role dan hak akses terhadap masing-masing modul.

- Error Guessing — berdasarkan pengalaman QA, digunakan untuk menerka skenario yang rentan gagal seperti input duplikat, karakter khusus, dan sesi kedaluwarsa.

- State Transition Testing — digunakan pada alur status Pesanan (dibuat → dikonfirmasi) untuk memastikan transisi status berjalan sesuai business rule dan tidak dapat dilakukan dua kali (duplicate confirmation).

# 8. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Kebutuhan lingkungan pengujian diidentifikasi berdasarkan konfigurasi Playwright Test dan kebutuhan eksekusi berkas skenario uji, sebagai berikut:

| Komponen | Spesifikasi/Keterangan |
| --- | --- |
| Web Browser (Automated Testing) | Chromium (default Playwright Test Runner) |
| Automation Framework | Playwright Test (@playwright/test) |
| Bahasa Pemrograman Skrip Uji | JavaScript (ES Modules), pola Page Object Model (POM) |
| Lingkungan Pengujian (Test Environment Tier) | Staging/QA Environment — merepresentasikan konfigurasi setara Production |
| Sistem Operasi Server Eksekusi Uji | Sesuai infrastruktur CI/CD tim (contoh: Linux-based runner) |
| Base URL Aplikasi | Dikonfigurasi melalui Playwright config (playwright.config.js) — tidak termasuk dalam berkas yang dianalisis, agar dilengkapi oleh tim |
| Basis Data Uji (Test Database) | Basis data khusus pengujian yang terisolasi dari data produksi, dengan data awal (seed data) mencakup akun 4 role serta minimal 1 data pelanggan dan produk contoh ("Budi Bag Store", "Tas Kanvas Custom") |

Catatan: informasi spesifik seperti URL lingkungan staging, versi Node.js, serta versi aplikasi yang diuji tidak tercantum dalam berkas Playwright Test yang diserahkan, sehingga diasumsikan akan dilengkapi oleh tim proyek melalui berkas konfigurasi (playwright.config.js) sebelum eksekusi pengujian dimulai.

# 9. Strategi Data Uji (Test Data Strategy)

Strategi data uji disusun berdasarkan data statis dan data dinamis yang ditemukan pada berkas utils/constants.js serta berkas spec pengujian:

- Data Akun Pengguna (Role-based Test Account) — menggunakan 4 akun tetap yang telah didefinisikan pada constants.js (staf@hutch.id, pemilik@hutch.id, gudang@hutch.id, admin@hutch.id), yang harus tersedia (pre-seeded) pada lingkungan pengujian sebelum eksekusi.

- Data Dinamis Berbasis Timestamp — beberapa skenario (pembuatan user, pelanggan, produk) dimaksudkan untuk menghasilkan data unik menggunakan Date.now() sebagai timestamp, agar data uji tidak bentrok antar-eksekusi.

- Data Pesanan Bergantung pada Data Master — skenario pembuatan pesanan bergantung pada data pelanggan ("Budi Bag Store") dan produk ("Tas Kanvas Custom") yang sudah ada di sistem (harus disiapkan sebagai bagian dari seed data/precondition).

### Temuan Risiko pada Strategi Data Uji Saat Ini

Hasil analisis kode menemukan bahwa nilai string pada beberapa skenario (admin-users.spec.js, pelanggan.spec.js, produk.spec.js) ditulis menggunakan tanda kutip biasa alih-alih template literal (backtick), contoh: "Staf Baru ${timestamp}" alih-alih `Staf Baru ${timestamp}`. Akibatnya, nilai timestamp TIDAK ter-interpolasi dan data yang dikirim ke aplikasi bersifat statis/tetap pada setiap eksekusi.

Dampak: pada eksekusi ulang (re-run) test suite, insersi data dengan nilai persis sama berpotensi menimbulkan konflik data duplikat (contoh: unique constraint pada kolom email), kegagalan test yang tidak konsisten (flaky test), atau — jika aplikasi tidak menerapkan validasi keunikan — akumulasi data uji duplikat pada basis data. Detail risiko ini diuraikan lebih lanjut pada Bagian 16 (Manajemen Risiko) dan dituangkan sebagai Test Case tersendiri (TC-USER-009) pada dokumen Test Case.

Rekomendasi: strategi data uji jangka panjang disarankan menggunakan mekanisme pembersihan data (test data teardown/cleanup), API seeding, atau perbaikan pada skrip uji agar timestamp benar-benar ter-interpolasi menggunakan template literal.

# 10. Perangkat Pengujian (Testing Tools)

| Nama Tools | Kegunaan |
| --- | --- |
| Playwright Test | Framework otomasi pengujian End-to-End & UI berbasis browser |
| Node.js & npm | Runtime dan package manager untuk menjalankan automated test suite |
| Visual Studio Code (atau IDE sejenis) | Penulisan dan pemeliharaan skrip pengujian |
| Git & Repositori Kode (Git-based VCS) | Version control untuk skrip pengujian dan Page Object Model |
| CI/CD Pipeline (contoh: GitHub Actions/GitLab CI/Jenkins) | Eksekusi otomatis test suite pada setiap perubahan kode (rekomendasi, konfigurasi aktual agar dikonfirmasi tim) |
| Playwright HTML Reporter / Trace Viewer | Pelaporan hasil eksekusi pengujian serta investigasi kegagalan (screenshot, trace, video) |
| Test Management Tool (contoh: Jira/TestRail/Zephyr — opsional) | Pengelolaan Test Case, eksekusi manual, dan pelacakan defect (disesuaikan dengan tools yang digunakan tim) |
| Microsoft Word/Excel | Dokumentasi Test Plan dan Test Case |

# 11. Peran dan Tanggung Jawab (Roles and Responsibilities)

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| QA Lead | Mengoordinasikan keseluruhan aktivitas pengujian, melakukan review Test Plan & Test Case, memastikan kualitas deliverable pengujian. |
| QA Engineer / Test Analyst | Menyusun Test Case, melaksanakan pengujian manual & otomatis, mencatat hasil pengujian dan defect. |
| Automation Engineer | Mengembangkan dan memelihara skrip Playwright Test (Page Object Model, spec files), mengintegrasikan test suite ke pipeline CI/CD. |
| Developer / Development Team | Memperbaiki defect yang ditemukan, memberikan dukungan teknis terkait environment dan build aplikasi. |
| Project Manager | Mengawasi jadwal, alokasi sumber daya, dan risiko proyek secara keseluruhan. |
| Product Owner/Business Analyst | Memvalidasi requirement dan business rule (contoh: alur konfirmasi pesanan, hak akses per role), menyetujui hasil UAT. |
| DevOps/Infrastructure Engineer | Menyiapkan dan memelihara lingkungan pengujian (staging), termasuk basis data uji. |

# 12. Jadwal Pengujian (Test Schedule)

Jadwal berikut bersifat indikatif (tentative) dan disusun berdasarkan estimasi umum untuk cakupan pengujian pada dokumen ini. Tanggal aktual agar disesuaikan dengan jadwal rilis proyek yang ditetapkan oleh Project Manager.

| Fase/Aktivitas | Deskripsi | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| Persiapan Pengujian (Test Planning & Preparation) | Penyusunan Test Plan, Test Case, dan persiapan lingkungan/data uji | Minggu ke-1 |
| Review & Persetujuan Dokumen | Review Test Plan & Test Case oleh QA Lead, PM, dan Product Owner | Minggu ke-1 (akhir) |
| Eksekusi Pengujian Fungsional (Manual & Otomatis) | Eksekusi seluruh Test Case pada modul Autentikasi, Pengguna, Pelanggan, Produk, dan Pesanan | Minggu ke-2 s.d. ke-3 |
| Regresi & Retest Defect | Retest defect yang telah diperbaiki serta regression testing menggunakan Playwright Test Suite | Minggu ke-3 (akhir) s.d. ke-4 |
| UAT (User Acceptance Testing) | Validasi akhir oleh Product Owner/perwakilan pengguna bisnis (UMKM) | Minggu ke-4 |
| Pelaporan Akhir & Sign-off | Penyusunan Test Summary Report dan persetujuan akhir untuk rilis | Minggu ke-5 |

# 13. Kriteria Mulai Pengujian (Entry Criteria)

- Dokumen Test Plan dan Test Case telah selesai disusun dan disetujui (sign-off) oleh pemangku kepentingan terkait.

- Lingkungan pengujian (staging) telah tersedia dan dapat diakses, termasuk konfigurasi base URL pada Playwright config.

- Data uji awal (seed data) telah tersedia, mencakup 4 akun pengguna dengan masing-masing role (Admin, Pemilik, Staf, Gudang), serta minimal 1 data pelanggan dan 1 data produk contoh.

- Build aplikasi yang akan diuji telah di-deploy ke lingkungan staging dan dinyatakan stabil (smoke test dasar telah lulus, misalnya halaman login dapat diakses).

- Seluruh dependensi teknis (Node.js, Playwright, browser Chromium) telah terpasang pada environment eksekusi pengujian.

# 14. Kriteria Selesai Pengujian (Exit Criteria)

- Seluruh Test Case dengan prioritas Tinggi (High) dan Kritis (Critical) telah dieksekusi dengan status Pass, atau defect terkait telah didokumentasikan dan disetujui untuk ditunda (deferred) oleh Product Owner.

- Tidak terdapat defect dengan severity Critical atau Blocker yang masih berstatus terbuka (open).

- Tingkat keberhasilan (pass rate) eksekusi Test Case mencapai minimal 95% dari total Test Case yang direncanakan.

- Seluruh skenario pada automated regression suite (Playwright) berjalan dengan status Pass pada pipeline CI/CD.

- Test Summary Report telah disusun dan disetujui oleh QA Lead dan Project Manager.

# 15. Kriteria Penghentian dan Pelanjutan Pengujian (Suspension & Resumption Criteria)

### Kriteria Penghentian (Suspension Criteria)

- Ditemukan defect Critical/Blocker yang menghambat kelanjutan pengujian pada modul utama (contoh: proses login gagal total sehingga modul lain tidak dapat diuji).

- Lingkungan pengujian (staging) tidak dapat diakses atau mengalami gangguan (downtime) lebih dari batas waktu yang disepakati tim.

- Build aplikasi yang di-deploy tidak sesuai dengan versi yang direncanakan untuk diuji, atau terjadi perubahan requirement signifikan di tengah siklus pengujian.

- Data uji mengalami korupsi/kerusakan yang berdampak pada validitas hasil pengujian.

### Kriteria Pelanjutan (Resumption Criteria)

- Defect penyebab penghentian telah diperbaiki dan diverifikasi melalui retest awal (sanity check).

- Lingkungan pengujian telah kembali stabil dan dapat diakses secara normal.

- Build/versi aplikasi yang sesuai telah tersedia kembali di lingkungan staging.

# 16. Manajemen Risiko (Risk Management)

Risiko-risiko berikut diidentifikasi berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap kode Playwright Test Suite dan potensi dampaknya terhadap kualitas serta keandalan proses pengujian:

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak | Kemungkinan | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Data uji pada skrip pembuatan User/Pelanggan/Produk menggunakan string literal (bukan template literal), sehingga timestamp tidak ter-interpolasi dan data bersifat statis pada tiap eksekusi. | Tinggi | Tinggi | Perbaikan skrip menggunakan backtick pada template literal; penerapan mekanisme cleanup data uji sebelum/selesai eksekusi; penggunaan library data generator (contoh: Faker.js) untuk menjamin keunikan data. |
| R-02 | Test case konfirmasi pesanan (pesanan.spec.js) memiliki dependensi implisit terhadap keberadaan pesanan berstatus pending sebelumnya (konfirmasiPesananPertama), sehingga rentan gagal apabila dijalankan secara terisolasi/paralel atau tanpa urutan eksekusi tertentu. | Tinggi | Sedang | Menambahkan langkah setup data (precondition) yang eksplisit membuat pesanan baru sebelum langkah konfirmasi dalam test yang sama, atau menggunakan API seeding untuk membentuk precondition secara independen. |
| R-03 | Pengujian pembatasan akses (RBAC) pada admin-users.spec.js hanya memvalidasi ketidakhadiran teks "Manajemen Pengguna" pada body halaman, tanpa memvalidasi kode status HTTP atau pengalihan (redirect) yang seharusnya terjadi, sehingga berpotensi menutupi kerentanan otorisasi (authorization bypass) pada level backend/route. | Tinggi | Sedang | Menambahkan assertion tambahan terhadap URL/status code setelah navigasi langsung ke route terlarang; melakukan pengujian keamanan tambahan pada level API/route guard. |
| R-04 | Cakupan pengujian otomatis saat ini hanya mencakup operasi Create pada modul Pengguna, Pelanggan, dan Produk; operasi Update, Delete, dan Read (listing/detail) belum diuji. | Sedang | Tinggi | Menambahkan Test Case manual/otomatis untuk operasi Update dan Delete pada rilis pengujian berikutnya (lihat Bagian 20 — Asumsi & Dependensi). |
| R-05 | Tidak ditemukan pengujian eksplisit terhadap business rule pengurangan stok produk setelah pesanan dikonfirmasi, padahal hal ini merupakan aturan bisnis inti pada sistem inventori. | Tinggi | Sedang | Menambahkan Test Case validasi business rule (TC-ORDER-012) untuk memverifikasi stok berkurang sesuai jumlah pesanan setelah konfirmasi. |
| R-06 | Lingkungan pengujian bergantung pada ketersediaan akun 4 role dan data master (pelanggan "Budi Bag Store", produk "Tas Kanvas Custom") yang harus di-seed secara manual; jika data ini tidak tersedia/berubah, banyak Test Case akan gagal karena precondition tidak terpenuhi. | Tinggi | Sedang | Menstandardisasi proses seeding data uji melalui skrip otomatis (database seeder) yang dijalankan sebelum setiap siklus pengujian. |
| R-07 | Keterbatasan waktu pengujian dapat menyebabkan tidak seluruh kombinasi negative testing dan boundary value tereksekusi sebelum tenggat rilis. | Sedang | Sedang | Memprioritaskan eksekusi Test Case berdasarkan tingkat prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah) yang telah ditetapkan pada dokumen Test Case. |
| R-08 | Perubahan requirement atau UI (contoh: perubahan locator/selector elemen) di tengah siklus pengujian dapat menyebabkan automated test suite gagal (flaky/broken test). | Sedang | Rendah | Menerapkan code review terhadap perubahan Page Object Model, serta menjalankan smoke test otomatis setiap kali terjadi perubahan pada aplikasi. |

# 17. Proses Manajemen Defect (Defect Management Process)

Setiap defect yang ditemukan selama proses pengujian akan dikelola melalui alur berikut:

- Identifikasi & Pencatatan — QA mencatat defect pada Test Management Tool/spreadsheet, mencakup langkah reproduksi, hasil aktual vs. hasil yang diharapkan, severity, dan prioritas, serta merujuk pada Test Case ID terkait.

- Triase — QA Lead bersama Development Lead melakukan triase untuk menentukan validitas, severity, dan prioritas penanganan defect.

- Perbaikan (Fix) — Development Team melakukan perbaikan terhadap defect yang telah disetujui.

- Retest — QA melakukan pengujian ulang terhadap Test Case yang terkait defect setelah perbaikan di-deploy ke lingkungan pengujian.

- Regression Testing — QA menjalankan kembali automated regression suite untuk memastikan perbaikan tidak menimbulkan dampak pada fungsi lain.

- Penutupan (Closure) — Defect ditutup setelah retest dan regression testing dinyatakan berhasil (Pass).

### Klasifikasi Severity Defect

| Severity | Kriteria |
| --- | --- |
| Critical/Blocker | Aplikasi tidak dapat digunakan sama sekali atau menyebabkan kegagalan sistem total (contoh: proses login gagal untuk seluruh role). |
| High/Major | Fungsi utama tidak berjalan sesuai business rule, namun sistem masih dapat digunakan secara terbatas (contoh: stok tidak berkurang setelah konfirmasi pesanan). |
| Medium | Fungsi berjalan namun terdapat penyimpangan minor dari behavior yang diharapkan (contoh: pesan sukses tidak sesuai konteks). |
| Low/Minor | Isu kosmetik/UI yang tidak mengganggu fungsi utama (contoh: kesalahan penulisan pada label field). |

# 18. Pelaporan dan Dokumentasi (Reporting & Documentation)

Pelaporan hasil pengujian dilakukan secara berkala melalui dokumen dan mekanisme berikut:

- Daily/Weekly Test Progress Report — merangkum jumlah Test Case yang dieksekusi, Pass/Fail/Blocked, serta defect baru yang ditemukan.

- Test Execution Log — dicatat pada dokumen Test Case (kolom Actual Result & Status) untuk setiap siklus eksekusi.

- Automated Test Report (Playwright HTML Report) — dihasilkan otomatis setiap eksekusi test suite, mencakup status, durasi, screenshot, dan trace kegagalan.

- Defect Report — didokumentasikan pada Test Management Tool dengan status yang selalu diperbarui (open, in progress, fixed, closed, deferred).

- Test Summary Report — disusun pada akhir siklus pengujian, merangkum cakupan pengujian, hasil keseluruhan, defect yang belum terselesaikan, risiko residual, dan rekomendasi go/no-go rilis.

# 19. Deliverables Pengujian (Test Deliverables)

- Dokumen Test Plan (dokumen ini).

- Dokumen Test Case yang mencakup seluruh skenario fungsional, UI, E2E, integrasi, dan regresi.

- Test Execution Report/Log hasil eksekusi Test Case pada setiap siklus pengujian.

- Defect Report/Log beserta status penyelesaiannya.

- Automated Test Suite (Playwright) beserta Page Object Model yang telah dianalisis dan/atau diperbarui.

- Test Summary Report sebagai dasar keputusan go/no-go rilis.

# 20. Asumsi dan Dependensi (Assumptions & Dependencies)

### Asumsi (Assumptions)

- Nama aplikasi "Hutch" diasumsikan berdasarkan domain email pada data uji (contoh: staf@hutch.id); nama resmi produk agar dikonfirmasi oleh Product Owner/tim proyek.

- Aplikasi dibangun di atas arsitektur server-rendered web application (indikasi dari penggunaan form action, elemen alert Bootstrap seperti .alert-success/.alert-danger/.invalid-feedback), sehingga sebagian besar pengujian bersifat UI/E2E melalui elemen HTML standar.

- Keempat akun role (Admin, Pemilik, Staf, Gudang) yang didefinisikan pada constants.js diasumsikan telah tersedia (pre-seeded) di lingkungan pengujian dan bersifat tetap (tidak berubah password) selama siklus pengujian.

- Data pelanggan "Budi Bag Store" dan produk "Tas Kanvas Custom" yang digunakan pada skenario pembuatan pesanan diasumsikan sudah tersedia sebagai data master di lingkungan pengujian sebelum eksekusi test suite modul Pesanan.

- Role value "staf_penjualan" pada form pembuatan pengguna diasumsikan merupakan salah satu dari beberapa pilihan role yang valid (turut mencakup role Pemilik dan Gudang), namun daftar lengkap opsi role pada dropdown belum dapat dipastikan sepenuhnya dari kode yang dianalisis.

- Playwright config (base URL, browser target, parallelization, retry policy) tidak termasuk dalam berkas yang diserahkan, sehingga detail konfigurasi tersebut diasumsikan akan ditentukan/dilengkapi oleh Automation Engineer.

- Modul yang disebutkan sebagai "belum diuji" (Update/Delete, listing, pencarian, laporan, pembayaran) diasumsikan sudah ada atau direncanakan pada aplikasi namun belum tercakup dalam Playwright Test Suite yang dianalisis pada tahap ini — bukan berarti modul tersebut tidak ada.

### Dependensi (Dependencies)

- Ketersediaan lingkungan staging yang stabil dan dapat diakses oleh tim QA sepanjang siklus pengujian.

- Ketersediaan tim Development untuk perbaikan defect secara tepat waktu sesuai prioritas yang disepakati.

- Ketersediaan data seed (akun role, data pelanggan/produk master) sebelum eksekusi pengujian dimulai.

- Kestabilan struktur elemen UI (selector/locator) agar automated test suite tidak mengalami kegagalan akibat perubahan antarmuka yang tidak terkoordinasi dengan tim QA.

- Persetujuan (sign-off) dokumen Test Plan dan Test Case oleh pemangku kepentingan sebelum eksekusi pengujian formal dimulai.